许 昌 市 政 府 采 购 中 心

招　标　文　件

采购单位：许昌市数字化城市管理中心

招标编号：ZFCG－G2017128号

项目名称：许昌市智慧城管软件系统建设和硬件及配套工程

二○一七年七月二十八日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

- 第七部分 合同样本

- 第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市数字化城市管理中心的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市智慧城管软件系统建设和硬件及配套工程”采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市智慧城管软件系统建设和硬件及配套工程项目

（二）招标编号：ZFCG－G2017128号

（三）项目需求：A包：许昌市智慧城管软件系统建设；B包：许昌市智慧城管硬件及配套工程

（四）采购预算：A包：11257500元；B包：3139400元。

(五)项目数量：2个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实中小微型企业、监狱企业、节能环保扶持等相关政府采购政策。(详见招标文件)

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）投标人须为所投软件产品的开发厂商；（A包）

（四）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书；http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）；（B包）

（五）本次招标不接受联合体投标。

（六）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年8月18日09:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标五室。

六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《许昌公共资源交易网》上发布。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士   	       联系电话：0374-2968225

采购单位：许昌市数字化城市管理中心

地址：许昌市魏文路与天宝路交汇处创业服务中心E座八层

联系人：韩先生          联系电话：0374-2990015

许昌市政府采购中心

二〇一七年七月二十八日

第二部分　项目需求及其它要求

一、项目需求

# A包：许昌市智慧城管软件系统建设项目需求

## 总体技术要求

### 整体技术要求

#### 整体设计要求

许昌智慧城管设计以城市管理业务和关键问题为导向，提出建设功能型政府、服务性政府的战略目标，并对实现目标的方式进行约束，制定合理规划的运行指标与体系。

要求投标人提供的系统设计采用面向服务的技术框架（SOA），使用广泛接受的标准和松耦合设计模式。基于SOA的技术架构和开放标准，有利于整合来自业务平台及数据库的资源，构建易于扩展及可伸缩的弹性大平台和大数据体系。

#### 框架设计要求

本次许昌智慧城管系统建设项目以许昌电子政务云中心资源为基础实施部署，本项目须建立在完善的标准规范体系和信息安全体系基础上，自下而上构筑，各层都以其下层提供的服务为基础。所有用户采用单点登录的模式，经过系统身份认证和授权后进入系统。

许昌智慧城管总体技术框架需满足以下需求：

- 层次机构清晰

框架体系采用分层模式，从满足整体需求出发，根据系统建设的设计原则和技术路线，采用面向业务、面向逻辑、面向接口的技术架构设计方法做指导，描述智慧城管展现层、接入层、应用层、支撑层、数据层、IT基础层、感知层的分层架构。总体框架以大平台架构和大数据架构为核心，以业务架构、逻辑架构、接口架构为支撑，形成智慧城管总体技术框架的完整模型。

- 易于扩展和部署

采用统一框架和分层结构，避免因为存在不同业务结构所引起的不易系统集成和数据共享交换的困难。采用统一的共享中间件、业务架构、数据架构、接口架构使得在增加新的业务平台和应用时，只需要关注业务应用，使得整个技术框架易于扩展和弹性化。

- 统一数据易于应用

采用统一的数据架构，并建立数据库与各级平台之间数据支撑信息应用的关联性，通过智慧城市各级平台与数据库之间的数据共享交换，形成数据库业务系统整体大平台，城市管理综合数据库是大平台的数据源和提供有价值只是架构的支撑，大平台提供数据的加工、处理、应用、展现与共享的环境。

整个系统建立在完善的标准规范体系和信息安全体系基础上，自下而上构筑，各层都以其下层提供的服务为基础。所有用户采用单点登录的模式，经过系统身份认证和授权后进入系统。

#### 数据处理要求

- 数据库结构设计

目前业务系统的性能瓶颈日益加重，因此有必要对数字城管系统底层数据库结构进行改造设计（原数字城管系统采用MS SQL Svr数据库），采用更具有前瞻性、先进性的技术手段来解决当前系统性能存在的问题。数据库结构优化设计应针对日益增长的业务数据、最核心的业务办理功能、使用最频繁的业务功能等进行优化重构，应充分考虑未来几年的业务增长与业务扩展。因此，本项目优先推荐选用Oracle数据库。

- 历史业务数据兼容、保留要求

本次系统改造升级要求在新系统中兼容与保留所有的历史业务数据，包括所有的案件信息、案件流程环节信息、处置单位信息、采集员信息、角色信息、权限信息、操作员信息、知识库信息、评价数据、统计报表、业务流转数据、语音录像数据、视频监控数据、法律法规数据、信息交互数据，以及和其他系统接入和共享的扩展应用数据等内容。

- 历史地图数据兼容、保留要求

本次系统改造升级要求在新系统中兼容与保留历次以来的数据普查成果数据、国土规划局的地理框架信息通接口服务数据。

### 系统性能要求

#### 系统总体性能要求

- 系统需具有良好的并发响应能力，整体响应性能在3s以内，正常情况下并发访问量应不小于1500。

- 系统需具有较强的稳定性，在2000个用户并发访问时，系统仍能稳定运行。

- 系统文本信息交换的响应时间小于2s，采用领先的消息中间件对数据交换进行管理。

- 系统地图查询定位时间平均不超过5s，监督指挥中心接收信息采集员上报问题时间平均不超过10s，监督指挥中心向信息采集员发送任务时间平均不超过5s。

- 相关部门之间信息传递时间小于5秒。

#### 移动终端系统性能要求

- 移动终端要求基于安卓5.0或以上进行开发，且支持IOS系统。

- 数据交换和传输的并发能力应能保证系统正常工作。

- 现场信息的发送应在30s以内完成，应支持断点续传。

- 现场信息传送成功率应在99％以上，一次传送成功率应在90％以上。

- 地图数据应覆盖信息采集员的巡查范围。

- 地图打开时间宜小于2s，地图放大、缩小、漫游操作刷新时间宜小于2s。

- 部件问题的定位允许最大误差不超过0.1米，事件问题的定位允许最大误差不超过5米。

- 具有多张现场图像的采集和传输能力，图像大小不低于320×240像素,分辨率不低于120万像素。

- 现场问题描述音频信息录制时长不低于10秒。

- 采用的无线通信网应相对独立，常年畅通，实际通信速率不低于20K/秒。

- 存储管理区域内的基础地图数据、单元网格地图数据、部件地图数据。部件地图数据能根据不同种类部件以相应图式显示，地图浏览响应时间不超过1秒。本地信息查询响应时间不超过1秒，服务器数据查询响应时间不超过2秒；

- 无线网络定位允许最大误差应小于50米，定位刷新时间不超过30秒。

- 系统GPS定位精度优于5米。选用质量、性能良好的智能移动手机终端，并采用现今的GPS定位技术，确保GPS定位精度优于5米。

#### 应用系统的性能需求

- 系统须支持北斗/GPS/LBS三重定位；

- 地图位置查询和定位时间不宜超过2s；

- 监督中心接收上报问题的传输时间和系统处理时间不宜超过2s；

- 监督中心向信息采集员发送任务的传输时间和系统处理时间不宜超过2s；

- 相关部门之间信息传递时间和系统处理时间不宜超过2s。

### 其他性能要求

#### 系统稳定性要求

软件更新或升级对系统运行影响时间，年累计不能超过5小时。

#### 系统可靠性需求

为保证系统的可靠性，投标人对以下几个方面的要求提供方案：

- 系统软件的可靠性；

- 完善的数据备件和恢复机制；

- 系统安全保证。

#### 系统可扩展性需求

- 为保证系统的可拓展性，投标人对以下几个方面的提供方案：

- 软件可拓展性；

- 数据可拓展性；

- 系统可维护性。

### 集成服务要求

本次智慧城管平台建设包括但不限于智能部件管理设备、多源视频整合平台、数字环卫系统设备、语音对讲系统设备、移动执法系统设备、综合业务配套设备的采购、安装、调试及集成服务等。

投标人须提供相关配套设备安装、调试及通信费等服务。通信费说明如下：

- 智能部件管理设备两年；

- 智慧环卫管理系统两年；

- 基站系统建设接入两年；

- 移动执法系统两年；

- 移动办公终端一年（须提供语音通信服务时间：800分钟/月；数据流量：2G/月）。

具体要求详见《采购清单》

## 城市综合数据库要求

城市综合数据库（即城市管理综合数据库）是智慧城管大平台体系数据展现与应用的环境和基础。城市管理综合数据库与智慧城管大平台体系建立数据与信息之间的关联和因果关系，采用读写分离模式完成各项所需数据的操作（含存储过程），实现智慧城管数据与信息的集成应用。

以数据整合与分析为目的，建立城市管理综合数据库，打造市级综合数据库、行业级主题数据库、企业级应用数据库。智慧城管通过市级综合数据库实现与行业级主题应用库的互联互通和数据交换。智慧城管通过行业级主题数据库实现与业务级应用数据库的互联互通、数据共享与交换。

市级综合数据库：包含评价数据库、大数据应用数据库。

行业专题库：包含行业管理信息数据库、责任主体数据库、违章建筑数据、户外广告数据、古树名木数据、园林数据、路灯数据、公众服务数据库、公共自行车数据、行政审批数据及政策法规数据。

业务应用数据库：基础空间框架数据库、管理地理信息数据库、系统运行支撑数据库、业务流转数据库、公众举报数据库、业务案卷数据库、业务表单数据库、机构人员角色数据库、责任主体数据库。

### 数据标准体系建设要求

投标人须以统一管理、统一应用、统一数据开发的建设思路完成本次许昌市智慧城管系统建设，搭建符合行业应用规范的城市管理综合数据库标准体系。至少包括以下内容：

- 统一数据管理与应用；

- 统一数据标准；

- 统一数据体系规划；

- 统一数据开发与建设。

### 数据应用流程设计要求

本次项目建设要求投标人根据项目技术需求建立起一套标准化数据应用流程，形成数据应用规范。包含不限于数据采集、数据处理、数据分析、结果应用、数据共享五大流程上实现对数据的全方位应用达到向上共享数据、服务应用，向下集中、整合数据的目的。

### 数据整合与处理要求

投标人须根据许昌智慧城管项目技术需求和现有数字城管情况完成数据整合处理及归档。

- 元数据编码标准建设；

- 信息分类与编码设计；

- 数据接口标准建设；

- 数据获取标准建设。

### 市级综合数据库要求

智慧城管市级综合数据库为市级综合性知识型数据库，实现城市管理综合数据的互联、交换、展现、共享，促进城市管理数据资源的综合开发和利用。本次市级综合数据库至少包括以下内容：

- 评价数据库；

- 大数据应用数据库；

- 城市部件管理数据库。

### 行业专题数据库要求

智慧城管行业级主体数据库服务于智慧城管行业级监管平台，实现户外广告、环卫等行业数据的互联、交换、展现、共享。至少包括以下内容：

- 行业管理信息数据库；

- 责任主体数据库；

- 违章建筑数据；

- 户外广告及门头牌匾数据；

- 古树名木数据；

- 园林数据；

- 路灯数据；

- 公众服务数据库；

- 公共自行车数据；

- 行政审批数据；

- 政法规范数据。

以上数据项须以实际需求为准。

### 业务应用数据库要求

智慧城管业务应用库为智慧城管基础性数据源库，业务应用数据库以实现确定的应用功能，将彼此关联又独立的监控或运行系统、功能模块进行组合集成，业务应用数据库提供各业务应用系统数据的互联、交换、展现、共享。包括但不限于以下内容：

- 基础空间框架数据库；

- 管理地理信息数据库；

- 系统运行支撑数据库；

- 业务流转数据库；

- 公众举报数据库；

- 业务案卷数据库；

- 业务表单数据库；

- 机构人员角色数据库；

- 责任主体库。

### 数据展示应用要求

数据展现是数据仓库系统的数据的最终展示端，它的展示结果将会影响业务人员对业务活动决策。至少包括以下内容：

- 元数据展示：在标准规范建立中，元数据主要提供共享政务信息资源的目录，它能有效描述各种共享政务信息资源，是标准规范建立的基础。

- 数据量展示：对数据中心的数据存储量通过数据与图标直观的展示出来。

- 数据获取情况展示：按照管理对象分类指标项，每个指标项通过标识符、名称、说明、表示格式、来源、备注多个属性进行定义展示。

- 数据应用统计：对数据应用的过程与信息进行管理统计，主要对各类数据的使用、调用共享等进行服务统计。

- 日志管理：对于数据库使用与操作、维护、数据同步的工作日志进行管理直观有效的管理，包括日志查询、统计等功能。

## 应用系统开发要求

### 智慧城管统一支撑平台

#### 统一视频服务子系统

##### 视频集成功能调用设计

- 设备类型管理

系统将视频监控设备的产品型号、配置参数、所属厂商、产品基础信息进行查阅，可看到前端设备的工作状态是否正常。

- 设备用途的管理

在视频接入库中，按照不同的视频应用进行分类，业务包括治安监控视频、工地管理视频、交通管理视频、城管自建视频等类型，按照技术划分为部门共享视频、无线移动视频、固定自建视频等类型。

- 设备使用关联信息管理

将所有接入的视频监控源根据建设方权属关系进行关联，可清晰了解视频设备的建设年限、权属单位等信息。

- 权限管理

根据许昌市管理部门的不同角色与业务应用，开放不同的权限等级，可查看不同视频资源。

- 系统管理

系统提供对视频监控源的管理功能，通过系统管理模块主要实现监控系统的配置和维护管理功能，实现对视频终端显示的内容进行控制和交互。

- 视频地图显示

通过维护视频点位的地址与空间位置，实现视频源的空间定位和地图浏览功能。

- 视频源选择

管理有效的视频流的地址资源信息，这些地址会将出现在用户使用页面的视频流列表中，以此来为用户提供既定服务。

- 监控探头调整控制

系统可以对视频监控探头进行调整，可调整方向、焦距、分辨率等（前端设备必须有云台且SDK支持云台控制）。

- 视频捕捉及回放

利用厂家或（信息中心）SDK二次开发，实现视频捕捉及回放功能。可以捕捉指定时间段的视频图像，保存到本地磁盘，并且可以回放。

- 视频图像播放

利用厂家或（信息中心）SDK二次开发，实现对前端视频设备的实时图像播放。允许有权限的用户对正在播放的视频进行录像抓拍并保存到本地。

- 系统设置

具有系统设置权限的用户，可以对视频设备进行维护，包括IP、端口等参数设置。

##### 智能视频分析接入

智能视频分析及远程语音劝导系统实现对重点区域、重点道路（或案件高发点）监控范围内的占道经营、违章停车、遗撒物等行为，进行自动发现，自动调阅，联动研判，报警提醒，是对视频监控人工值班方式的有效补充。

- 入侵检测功能

系统应支持自动检测出视频画面中的运动行为特征，将例如消防通道、步行街、路边绿化带等区域设置为禁入区，对人或车等目标进入此类区域的违法或者违规行为监测，当有人或车侵入监控防区时自动发出报警。

包括违章停车检测、无证摊贩检测、出店经营检测、偷到渣土检测及抛洒物检测。

- 穿越警戒线侦测

系统应提供对潜在入侵者、可疑目标和其它安全侵犯活动进行检测，以便对事件做出迅速而明智的决定和实时响应。

- 重点区域监测

对重点区域，系统支持识别各种井盖、路灯和各类雕像等公共设施的防盗监测，支持识别非法停车、非法地摊经营、乱倒垃圾、超门店经营等行为监测。

- 逗留、徘徊检测

系统支持记录连续出现的可疑人物并识别这种行为、提示给保安人员，实现对可能产生的犯罪或违规行为进行预警，并可以自动识别在某一区域徘徊超过一定时间的可疑人员并及时报警，忽略仅仅是路过的普通人。

- 智能分析性能

检测的最小目标像素点能满足不小于20个像素点，能更好的适应市容城管应用的需求。

- 实时监控功能

实时调阅智能分析监控点图像，预览画面可实现标准和宽屏两种显示方式，支持多种分屏显示。

- 管理配置功能

添加（注册）、修改、删除智能分析设备、区域、监控点。对智能设备的网络参数、录像设置、智能资源分配、显示设置等进行配置。

- 报警联动功能

报警弹图片。报警时，弹出智能设备的报警上传图片。

语音报警。报警时，通过语音引擎播报报警信息。信息播报内容，可设置。

声音报警,报警时，通过客户端软件播放PC机上的声音文件。

可通过智能设备的开关信号量联动现场设备报警，如现场声光报警等

- 视频抓拍与对比

系统提供对视频监控现场进行抓怕功能，且通过不同时间段监控效果的对比实现对现场案件核实/核查效果进行检查。

- 视频立案功能

视频立案功能主要提供城市管理信息中心值班长在对案件审核立案时可以采用视频监控摄像头查看案发现场的视频图像，并且可以通过视频的抓拍功能对案件需要的立案证据进行采集。

#### 统一定位服务子系统

许昌市城市管理体系现有信息采集员、执法人等庞大队伍，以及执法车辆、环卫车辆、垃圾车辆、渣土车辆等众多车辆资源，迫切需要信息化技术的监管服务。

基于GIS技术和城市地图，利用统一定位服务子系统提供的各部门的GPS定位与监控数据，实现统一的GPS车辆跟踪展示系统，集成环卫作业、城管执法、渣土车辆监管以及其它安装GPS的流动对象。通过统一GPS管理，按用户、部门设置各GPS的查看管理权限，实现所有GPS应用的平台集成。

- 统一通信及共享

由于许昌市全市城市管理资源队伍与车辆等定位数据非常庞大，包括信息采集人员、环卫人员、执法人员等人员队伍，而且垃圾车辆、清扫保洁车辆、执法车辆、渣土车辆等车辆的定位管理，所以接入与共享的体积非常庞大。统一定位管理系统中，采集与共享的数据应包括：

设备及相关数据：包括设备标识、参数信息等以及相关的人员、车辆数据；

实时定位及运行数据：包括GPS与北斗定位及速度、方向等定位运行数据，数据支持 北京54坐席系统和西安80坐标系。

历史数据：包括车辆及人员的运行轨迹以及历史定位数据。

同时，系统还应对定位及监控的数据建立统一标准规范，以保证不同应用利用统一的共享接口与数据格式获取这些信息。

- 权限配置

根据权限可查阅、调用不同的GPS与北斗定位的数据服务。

- 人员接入

将人员的PDA定位终端以及手环、定位设备等通过统一协议接入定位管理平台。

- 车辆接入

提供车辆定位装置的接入功能，通过各品牌的协议的进行接入，实现数据的展现。

- 定位数据处理

将定位数据进行处理与人员、车辆等基础信息进行关联，在系统操作中便于调阅数据。

#### 统一GIS服务子系统

统一GIS服务子系统为保证市、区业务统一，许昌市智慧城管构建全市城管系统的统一地理信息服务系统，实现城市管理系统数据的空间化展示、维护与共享，系统建设过程中将直接共享现有的地理信息数据，如网格数据、地理编码数据、部件数据等。并实现与区统一“一张图”地理信息服务平台实现数据标准的互转与统一。

- 地图发布管理

针对不同的GIS地图应用需求，配置不同比例尺、区域范围、图层显示、图符显示的地图发布应用，实现对城管各项特制GIS应用的需求，

- 地图浏览管理

地图浏览用于查询地图信息，确定某一部件、事件发生位置，可以定位到某一管辖区域内。能够根据“无线数据采集器”当前所处的位置，装载该地区的地图。对地图执行放大、缩小、漫游、全图显示等地图浏览基本操作。能够根据属性或位置查询事件的信息，并自动进行定位。

- GPS定位显示管理

城管车辆、环卫车辆、“无线数据采集器”配置GPS或北斗接收模块，具有GPS或北斗定位功能，可以在一定精度范围内将事件发生位置精确定位到地图上，并且可以显示或查询车辆、视频监控点分布和个人所在位置、路线轨迹、信息采集员、执法人员、养护巡查人员的实时路线追踪及周边城管车辆和人员位置信息等。通过GPS或北斗通讯接口，向城管局信息中心发送坐标信息，提供定位的依据。

- GIS地图指挥调度

借助城管人员车辆定位、通话呼叫等功能，可以随时了解队员的位置和队员分布情况以及队员的基本资料，如地图中显示执勤执法人员状态，可以在地图中进行应急调度。

系统应提供分级调度指挥功能，在派遣任务和应对突发事件时，能按照紧急程度，分特急、紧急、普通三级通过平台就近调度指挥合适的城管人员及时到达现场处理。

- 移动终端地图管理

智慧城管移动终端地图引擎上安装运行在每台城管通、执法通手持终端上。为智慧城管移信息移动采集和其它相关应用提供地图支持。主要提供地图浏览、地图测量、地理数据查询、人员分布、各种行业标准及通用数据格式支持等功能。

- 城市部件与事件管理

城市部件与事件管理功能模块提供了对城市管理专题库各图层的配置管理，主要包括编码设置、图例设置、显示特性设置等功能。

编码设置：对不同的城市部件与事件进行分类编码。

图例设置：提供符号浏览功能，允许为每个图层设置显示图例。

显示特性设置：指定每个图层的最大、最小显示比例尺，是否显示标注等特性。

图层的配置信息：都存储在系统元数据管理表中，在地图显示时自动读取元数据管理表中的所有配置信息，并设置图层的显示特性。

- 部件查询显示

根据道路、行政区、办事处、管理网格、社区、工作网格、单元网格、兴趣点、电杆、过街天桥、地理编码等图层，模糊匹配地名信息，并直接在地图上定位到相应的建筑物。

- 地图的底图显示

采用FLASH地图技术进行设计，地图显示包括矢量与三维实景两种底图显示方式。

- 区域地图高亮显示

通过地图查询各个行政区域，包括行政区、办事处、管理网格、社区、工作网格、单元网格等，并在地图上高亮显示。

- 案件查询地图显示

系统已有案件重查、查漏功能，能够实现按照选定日期、区域内查询，并能够在地图上显示所有案件等信息。

- 空间分析

空间分析模块能够为管理人员从宏观上提供各项分析结果及统计数据。主要包括以下功能：

地图量算

系统提供各种量算工具，能够测量长度（距离）、面积、角度等。例如对信息采集员巡查路线进行长度测量等。

缓冲区分析

用户可以选定缓冲区分析对象并输入缓冲半径，系统能查找缓冲区内发生的所有地物并在列表中显示。例如选择商业噪音事件位置点，根据噪音的强度设定缓冲半径，构造缓冲区，查看其影响到的建筑群。

叠置分析

例如根据用户划定的空间区域，通过叠置分析，计算落入区域内的城市部件及事件、人员、车辆的分布情况。

实景影像对接

实景影像通过与矢量地图套合显示，作为定位的参考依据，提高城市网格化管理的表现能力。

#### 统一支撑服务子系统

建立智慧城管支撑服务子系统，为智慧城管平台定制统一业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动等日常维护工作，实现统一用户服务、单点登录、消息服务、报表服务等，并完成原有数据的迁移和整合。

- 统一用户服务

统一用户服务为平台内建设的各应用系统提供统一的、高可靠性和安全的用户管理服务，它集中存放以前分散在各应用系统的用户信息和组织机构信息，并按照管理流程，实现信息在各系统之间的流转和同步，并为各系统提供人员创建、调动、注销等功能。

- 工作流管理服务

通过工作流管理服务，可以提供基于工作流的各项权限管理、流程配置、计时管理等，系统平台基于同一个工作流平台定制各子系统业务工作流程。

能够对部门机构进行配置管理，提供基于部门、岗位、人员的添加删除维护操作，并且当部门、人员发生变化时，可以不删除后台数据将其置为无效，还支持部门人员的快速查询及批量导入。

支持对岗位、人员的权限管理，实现系统登陆、功能模块、图层等权限的配置管理。能够对人员的案件权限进行区域过滤，实现不同部门、不同区域的人员只查看自身案件的配置管理。

系统还提供各种辅助工具，包括计时规则的设置，实现不同的计时规则配置，日历的管理，节假日及多种作息时间的配置管理。

系统支持自定义工作流。

- 统一报表服务

在平台中掌握准确的数据，通过数据产生各种主题分析的结果，这一过程对于各类用户意义关键。统一报表系统就是为平台提供统一报表服务，对数据库中的相关数据进行智能数据分析，并在此基础上生成报表，以提供用户在不同层面及时地获取城市管理业务中的相关数据。报表服务包括了报表的创建、管理、发布功能，用户可以对报表进行个性化定制。

以Web表单、图表等方式在页面中直接展示，提供Excel表格等的展示和整合能力，方便对数据的展示和提供数据分析展示的基本功能。

- 统一消息服务

统一消息服务为许昌市城管应用提供基础的消息服务，同时还可以在未来对其他新建应用提供强大的消息能力。统一消息服务利用多种消息渠道（邮件、短信、网站消息等）将各种通知、提醒内容及时的传达给用户，并对应用提供统一的消息发送接口。通过统一消息服务实现门户应用功能与消息发送功能的松散耦合，并且消息渠道可以在未来通过基础设施的建设进行扩展（如即时消息、电话、传真等），以实现更为全面的覆盖。

统一消息服务采用“服务集中、应用分散”的架构思路设计。服务核心应用放置在中心平台，供各本地应用系统调用。本平台融权限管理及各种通讯服务于一体，是一个包含信息查询、发布、通知、短信留言，工作人员状态查询等诸多功能的中心平台和应用系统。

统一消息服务包含以下功能：

- 信息多渠道发布

通过集成接口将其他应用系统的各种通知信息进行分类管理，便于管理人员通过指定渠道及时动态的使用。每一个应用系统都会有相关的信息需要按照不同的分类、以不同的形式、在不同的时刻通知到相关人员。

- 信息送达和反馈

根据多渠道通讯提示，可利用网站、邮件、短信等方式，确认信息已经收到，并对具体业务提供处理反馈信息。使用统一消息中心接收人可以直接回复手机短消息、回复邮件（或点击邮件中的相关链接）中的提醒来确认接收到这些提醒信息，从而完成信息闭环确认的过程。

记录短信、邮件等业务日志，方便查询明细，提供分类报表功能。

- 单点登录服务

平台内包含了多个应用系统，如果用户在使用越来越多的系统的时候，必须要通过许多个不同的用户和密码来登录，非常不方便。单点登录服务为平台内各应用建立一个共用的身份和权限管理体系，为现存的和即将开发的各应用系统提供一个跨平台的认证信息管理接口，以解决用户使用信息不便、权限管理混乱、安全性差等问题。

- 系统监控服务

提供系统监控功能，能够监控系统维护操作日志、服务器基本信息、数据库基本状态等信息。

- 区域管理

本次系统提供对许昌市城市管理范围区域进行综合管理，含区、街道、社区（模块）的多级管理。实现这些区域的上下级管理，新增、修改、删除等管理。

- 系统权限管理

系统权限是智慧城管系统管理平台中最为重要的节点，为保证系统运行的稳定及安全需要设置多种权限来完成对系统的管理，系统权限的管理因包括系统权限内容的新增、修改、删除及录入等操作，并支持针对人员权限的赋予、修改及撤销等操作。

- 分类管理

按照建设部有关标准，对事件/部件大类分类编码、小类分类编码进行树形的增加、修改和删除管理。

- 通知公告

提供通知公告的发布和管理功能，需选择接收对象、签阅功能，并提供已阅和未阅对象查看。具有未阅通知公告时，在系统右上角自动弹出消息提醒。

#### 统一调度服务子系统

以GIS地图为载体打造统一调度服务子系统，充分整合各方力量资源，在突发应急与管理时，实现第一时间资源的指挥调度。当有重要工作任务或发生突发事件时，可通过指挥调度系统第一时间掌握周边资源的分布，以语音、信息等方式指挥调度周边力量（视频探头、信息采集人员、执法人员、车辆资源等），进行高效率的应急处置。

- 人员关联与配置管理

按照自定义管理和配置要求，实现包括采集员、执法人员、责任部门处置人员基于地图端的定位与展示功能配置，如自定义地图端所显示的人员类别。

- 设备关联与配置管理

按照自定义管理和配置要求，实现包括移动执法车、环卫车及巡查车辆基于地图端的定位与展示功能配置，如车辆的图标配置，车辆是否基于地图端显示等操作。

- 状态信息管理

自定义人员、车辆、视频的状态属性，为系统监控等应用提供支撑，保障通过地图端清晰的掌握所有人员及车辆的在线与离线状况。

- 系统监控配置

指挥调度过程中实现人员、车辆、视频等信息的状态配置管理，便于指挥调度时进行人员、车辆的状态信息查询。

- 地图管理

与GIS地图应用进行管理配置（如国土地图与第三方地图配置与切换），完成指挥调度前端地图信息的配置管理，为指挥调度、轨迹回放、半径搜索等应用地图基础支撑。

- 报表配置

完成指挥调度服务基于地图端报表的配置，按照指挥调度实际需求进行报表内容配置后实现地图端报表信息统计

- 运行配置

与呼叫中心及其他多媒体系统集成，提供系统所需的指挥调度的通信支撑，包括：电话、传真、短信、网络、邮件、即时通信、集群调度等。

#### 统一移动办公服务子系统

通过全移动办公云平台的建设，可以有效打通各个原本独立系统体系下的信息渠道，实现智能应用的数据融合，并在很大程度上节省应用更新维护的时效、人工成本。

该平台能够接入第三方业务平台，实现城市管理业务的延伸和扩展。

##### 移动业务应用系统集成APP

整合许昌市一期数字城管拓展系统，主要包括：市民城管通子系统、移动处置子系统、移动执法子系统、领导移动督办子系统和移动考评子系统，并且整合对接路灯管理子系统移动App。

移动APP整合按设计分为前端和后端程序两部分，其中前端设计提供采集员、领导、执法人员及责任部门工作人员使用，后端程序提供系统管理人员使用，实现权限分配、账号管理及其他相关信息配置与维护。后端设计功能如下：

- 用户管理

通过后台用户管理将城管通、工作通、考评通、领导通等用户进行统一管理，通过列表形式进行展示，提供新增、删除、修改及查询等功能。

- 权限管理

对各用户进行功能模块授权，以权限定义实现不通账户登录APP端后加载不同的功能模块，比如城管通用户、工作通用户、考评通用户、领导通用户等。

- 角色管理

结合权限配置功能，对不同操作用户设定相应的角色进行，提供角色的编辑与配置功能。

- 通信服务管理

提供后台通信服务配置与管理功能，实现对各终端的系统版本、在线情况进行管理。

- 地图配置管理

实现前端地图配置与管理功能，包括地图区域、地图属性等相应信息，方便管理人员进行配置与维护。

- 菜单应用管理

对前端APP功能模块进行配置，结合授权管理对用户的功能模块与清单进行组合配置。

- 消息推送

通过消息推送提示APP前端的的数据、版本、通知等消息内容。

- 业务数据统计

对前端系统统一APP端的各用户以及业务信息数据进行统计，以图形、图表形式进行展现。

- 版本发布管理

提供前端APP版本更新与发布管理功能，并实现程序文件的链接部署，帮助前端APP进行程序下载与更新。

- 数据统计管理

以列表和图表的形式对所有前端用户APP的版本现状和升级情况进行统计，掌握全市前端APP的升级和使用情况。

##### 移动综合政务办公系统（OA）

- 日程安排

以列表形式或者历形式查看，每个工作日上，如果有安排的信息，自动会进行显示，点击可直接进入查看页面，同时可直接设置日程安排的状态。

- 工作日志

工作日志是指每个用户本人的工作日志信息，主要填写一些工作信息、日志、记录等，添加的日志资料只有本人可以管理和看到。

- 公文通知

用户可通过该模块获取在系统中心服务端发布的通知公告、新闻宣传、机关刊物、制度建设、表格下载等信息。

- 案卷处置

案卷处置是处置阶段人员使用的重要功能，包含待办案卷和经办案卷，可对案卷完成批转。也可在此阶段进行自行组建队伍并将案卷进行批转到组件队伍中。打开案卷处置功能，进入案卷列表界面，点击选择某条那卷后则进入案卷详情。

- 移动考勤

搭建单位自有移动考勤系统，在初次接入时，需要绑定考勤系统的账号，第二次进入则无需再次绑定，可直接进入打卡和查询．注销后则需要重新绑定考勤账号。点击日历查询，可查询本月考勤情况。平台可自动定位户外人员的打卡地点与时间，方便管理人员科学掌握室外人员的考勤概况。

- 地图浏览

地图浏览主要提供地图的查看和地址查询功能，支持离线地图和在线地图，并支持百度和高德地图。

- 案卷督办

对于城市管理当中出现的突发、重大事件（领导关心的事件），定义为急要件。且网格化城市管理中对各部门处理问题的时限进行了限定。各部门处理的严重超过时限的案卷（超时时间可设定），会进入领导的“超时件”列表中。领导可以查看某条案卷的详细信息和办理过程，对于问题严重的，可以填写督办信息，并发送到相关处置部门。

- 领导交办

点击领导交办插件，首先进入该用户的领导交办消息页面：

任务列表页面，展示与该用户相关的交办任务的具体情况。若有待办任务，会提示待办任务的条数，点击链接可以查看待办任务列表。按照任务创建的时间降序排列，具体每一个交办任务显示：创建该任务的领导人名称、创建时间、交办的具体内容、要求完成时间、交办任务最新回复、任务状态，其中，任务状态采用计时的方式显示该任务剩余/超期时间。可以“展开全部回复”来显示该任务的具体回复流程。并以弹出框的形式提供给回复、结案评价、任务批转功能等。

- 我的工作

可查看当前用户所发起的所有工作，每项工作当前的办理情况、办理进度、如果工作已经被退回，用户可以删除被退回的工作。

- 内部信息交流

“讨论组”可以用于信息发布、或进行企业内部的讨论和交流。各科所队可以根据需要建立多个“讨论组”，可在讨论组中提出问题，邀请法制科法制科回复，都可以设置其访问权限，指定不同的用户、部门、角色是否可以进入该讨论组、是否能够发言、回复。支持实名及匿名的发言、回复。

- 整合许昌市办公OA系统

整合许昌市现有的办公OA系统，新建档案管理系统，实现在移动手机端使用许昌市办公OA系统，主要实现文件查看和审批功能，具体内容需要根据许昌市办公业务进行整合。

### 智慧城管核心应用平台

许昌市已建设数字城管核心应用，本次通过对现有数字城管核心平台进行全面升级搭建智慧城管智能化核心应用，采用新的技术应用与架构解决现有数字城管系统的弊端如：业务数据负载过大、系统性能较低、地理数据维护困难等，并对数字化城市管理基础服务框架进行升级、数字城管移动终端系统框架进行升级并完成现有数字化城市管理系统的系统功能、升级与增强功能以及新增系统功能开发、系统性能优化，提升整个数字城管系统的性能，以满足现阶段及未来城市管理的需求。

以原有系统为基础，升级建设更智能的智慧城管核心应用系统，运用视频智能识别、语音识别、图像识别、位置识别等技术实现更全面、更智能的案件采集、立案及自动任务派遣，并对处理反馈的内容实现远程视频核查、结案，减少人工现场核查工作量，以高新科技优化数字城管流程。通过多样回复渠道（电话、短信、邮箱、APP、公众号），丰富回复内容（图片、语音、视频），让参与的公众得到更详细的反馈，更及时便利的了解案件处置过程、结果。

投标人须根据采购人需要无条件完成许昌市各区县数字城管平台对接工作。

#### 系统基础框架升级

说明：

本项目应用系统升级改造须立足于现有系统功能基础之上，系统新架构须完全支持兼容许昌智慧城市云架构。

投标人须对许昌市智慧城管系统（包括前台界面、后台数据库）进行升级改造设计，必须包含许昌市原有数字城管系统现有住建部九大核心系统和现有拓展子系统所有功能。

应用系统需支持市场上主流的浏览器（IE、FireFox、Chrome、360浏览器等常规浏览器），能够在不同品牌和不同版本的浏览器上进行正常浏览和功能操作。

系统必须以更先进、更前瞻性的技术实现未来的需要。系统核心框架是系统的地基，是最核心的底层，因此升级系统核心架构是首要任务。

- 开发框架升级

升级开发框架到行业最新版本。最新版本的开发框架增强了内存管理、线程管理和远程处理等核心服务，并且还强制实施严格的类型安全以及可提高安全性和可靠性的其他形式的代码准确性，从而提高了应用程序的可扩展性和性能。

- 数据访问中间件升级

数据访问服务中间件，是指一切连接应用程序和数据库的软件，也是系统底层核心部分之一。升级数据访问中间件到行业最新版本，有助于提供应用程序的性能与稳定性。

- 工作流引擎升级

工作流引擎提供对各应用系统之间涉及用户角色、权限和条件的不同决定信息传递路由、内容等级等核心解决方案。工作流引擎包括流程的节点管理、流向管理、权限管理等重要功能。升级工作流引擎，提供可视化流程设计工具，实现案件流程自定义，提高系统易用性、业务流程办理速度及系统稳定性。

- 地图引擎升级

提供实现地图渲染、查询等功能的中间件（函数库），所有的应用层软件调用地图引擎提供的功能接口实现其功能。地图引擎也是本系统的核心基础，也是使用最频繁的部分，升级地图引擎有助于提高地图应用性能，提高地图使用效率，从而提高系统性能。

- 文件服务引擎升级

文件服务引擎为系统提供统一的文件存储、读取、上传、下载、并发访问、文件权限管理等功能的中间件，是系统核心基础组件。提高系统的文件读取速度，上传下载速度，提高文件存储安全性与可靠性。

- 系统结构升级

对系统结构进行优化设计，对各子系统、各功能模块重新聚合、组合，从展现方式、操作方式、智能化等方面升级优化，并充分考虑现在及未来的业务需求，提高系统的实用性、操作性及可扩展性。

- 系统部署

投标人须根据不同应用系统的应用场景、应用性能要求、数据传输性能要求、使用频率、并发人数等因素，以云架构模式规划部署许昌智慧城管系统，从而提高系统性能，提高系统扩展性。

#### 数据资源整合与升级

许昌市数字城管地理信息数据包括基础电子地图数据库、遥感影像数据库、实景影像数据库、部件数据库、网格数据库、地址编码数据库。

- 配置数据整合

整合现有市数字城管平台权限体系中的操作员信息和部门信息基础数据、业务体系中的业务项基础数据，通过获取权限体系中的人员和部门信息，完成单点登录操作，从业务项基础数据表中可获得流程中的业务项名称，对事件和部件案件流程跟踪提供相关业务的名称依据。

整合要求实时更新操作员和业务信息等基础数据。需要整合的数据内容包括数字化城管系统中的业务项、系统操作员、管理部门等相关数据表。

- 地理信息数据整合

地理信息数据整合市数字化城管系统中的GIS数据，包括许昌市分散存储的各类地理信息，同时集中在新建空间地理信息管理系统中统一管理与展现。

本次整合主要通过空间数据在第三方地图引擎中的重建、空间数据的转换、空间数据的处理并与原有地理信息系统达成一致的效果。

实现智慧城管系统一张图，所有系统基于同一套地图进行各类业务办理。

- 历史业务数据兼容、保留要求

本次在新系统中兼容与保留所有的历史业务数据，包括所有的案件信息、处置单位信息、采集员信息、角色信息、权限信息、操作员信息、知识库信息、评价数据、统计报表、业务流转数据、语音录像数据、视频监控数据、法律法规数据、信息交互数据，以及和其他系统接入和共享的扩展应用数据等内容。在兼容历史数据的基础上，对数据结构进行优化升级。

- 历史地图数据兼容、保留要求

本次在新系统中兼容与保留历次以来的数据普查成果数据。同时，在此基础上对地图服务、地图应用进行升级。

- 数据优化要求

投标人须根据实际需求完成许昌数字城管系统的业务数据优化整理，至少包括历史业务数据优化、地理信息数据、运行配置数据等，并根据住建部相关要求提供详细的数据库优化整合方案。

#### 全智能移动系统集成

智慧城管城管全智能移动应用采用功能插件组合方式，将城管通、领导通、工作通、决策通等功能进行重新部署与开发，建设许昌智慧城管城管微信终端应用，无需安装APP，不同的用户可随意加载自身授权功能组建，提高终端的使用灵活性。

智慧城管全智能移动系统功能插件主要实现的效果：

1.统一微信主框架中加载运行，不以安装包的形式存在，不在桌面上显示安装图标，方便统一管理。

2.在主框架搜索，加载，显示并调用，整体装载十分灵活。

3.在主框架中进行管理，自动加载，无需更新，便于管理。

##### 城管通应用集成

- 案件登记、上报

为信息采集员提供案件信息的登记和上报功能，登记内容包括案件类别(大类、小类)及立案标准等信息，同时需支持坐标选择和位置信息的输入和描述，结合拍照功能完成整个信息的采集和发送，其中照片信息必须支持时间水印功能。

- 离线操作

具有离线操作方式，在网络不正常情况下能暂存上报信息，待网络正常后自动上报。

- 考勤管理

系统需提供采集员上下班打卡及排班记录查询等功能，并针对采集员上下班未打卡的情况下提供智能报警提示，同时系统需支持信息采集员请假操作。

- 个人任务

个人任务设计需支持任务接收及任务核查功能，对经由专业部门处理过的问题进行现场检查，看是否达到处理要求，并将处理情况通过表单和照片的形式上报到受理中心，待审核通过后结案；对社会公众举报的问题，指挥中心需要安排相关的信息采集员进行实地查看，以便确认公众上报问题的真实性，并通过表单和照片的形式上报到受理中心。

- 历史记录查询

系统需支持信息采集员对接收的核查核实任务及上报任务信息进行查询，并可根据已上报、未上报、已处理及待处理等条件进行查询，同时需支持自定义时间周期进行查询。

- 智能报警

智能报警主要对信息采集员的工作情况提供指导功能，有效的指导信息采集员的工作，让其在工作的时间能按照系统既定的方式巡查规定的责任网格，超出工作区域时系统应支持智能报警和提示功能，同时系统需支持早退及关键点未签到进行报警。

- 点名抽查

系统设计需具备信息采集员的抽查点名功能，支持指挥中心直接下发点名抽查命令，对信息采集员的上岗情况进行监督检查。

- 断点续传

网络不佳上传中断的情况下，在网络恢复时支持断点续传功能。

- 照片水印

城管通拍摄照片时自动打上服务器时间水印，上报案件、核实、核查任务上传图片时在打上上传时间和拖来源水印。

- 部件上报

具备在实景图上显示部件，可以查看部件信息，并能对部件进行上报。

- 案卷查询

增加PDA端案件查询功能，可以根据案件号、区域等多种条件查询并查看案件处理情况。

- 部件更新功能

采集员在核实、核查等日常工作中发现新的或普查遗漏的部件，通过城管通将部件的基本信息上传到系统中，由坐席员通过基本信息与相对应的责任单位确认，补充完详细信息后提交到部件数据库中，以此达到部件数据及时更新。

##### 处置通应用集成

移动工作通系统主要面向责任部门路面人员使用，鉴于多数责任部门的网络不在政府内网，为方便责任部门使用，通过工作系统实现责任部门办理人员在路面对案件接收、查看，能第一时间到达事发现场；同时新型责任主体单位可通过处置通进行责任地图申报。

- 案件上报与查询

支持工作人员将负责区域内发生的事件、部件、咨询、接待的各类问题，通过微信公众号上报到数字化城市管理监督指挥中心。

支持各种条件下的信息查询，包括但不限于案件的上报方式、上报时间、上报人、案件位置信息等有关城市案件的查询显示功能。

- 案件办理

支持在线案件办理，并支持当待办案件满足案件的处理时限更改请求、案件的处理情况回发、案件的退件处理、案件派遣等功能，待办案件支持短信提醒功能。

- 历史记录

支持历史记录信息查询，历史记录包括为“上报成功”、“上报失败”、“暂存案件”、“办理成功”、“暂存办理”等类型。

- 待办案件

待办案件需支持案件的处理时限更改请求、案件的处理情况回发、案件的退件处理、案件派遣等功能，待办案件支持微信提醒功能。

- 暂存办理

考虑到移动通信网络的不稳定性，因此系统需要支持暂存办理功能。

- 申请撤件

支持申请撤件功能，责任单位对问题处理后，填写了办理意见，提交办理，案件上传至数字城管平台，流转到下一环节“协同审核”，当发现案件的处理意见需要完善或需要重新处理时，可对“协同审核”环节未处理的案件进行撤件操作。

- 查询统计

可选择根据驻点信息采集员姓名、区域等条件来统计一段周期内的工作完成情况。

- 案件查询

通过一定的查询条件，查询案件的列表信息、详细信息。

- 多媒体采集

拍照是指利用部门单位人员手机内置的摄像头拍摄城市事件（部件）问题的有关照片，作为向监督中心上报事件（部件）的重要配套资料。

- 申请回退

当街道处置中心、责任单位发现此案件不是本部门处理的案件。

- 地图浏览

通过地图浏览查看自己当前所处的方位，并对所管辖的区域进行浏览。

- 分组讨论

一线处置人员可通过通讯录组建案件处置讨论小组，讨论小组成员可讨论案件处置情况。

- 案件导航

处置人员在接到案件处置任务后通过处置通模块可查看案件详细信息，在终端地图可查看案件的详细位置，地图可为处置人员规划最有路径，以便处置人员快速到达案件发生位置节约处置时间。

- 权责知识库

维护单位可通过权责知识库查看相关责任区域等信息；业主也可通过该知识库查看市容环境管理主体辖区责任制等信息内容。

##### 领导通应用集成

- 急要件

提供急要件功能，领导可以查看某条急要件案卷的详细信息和办理过程，对于问题严重的可以填写督办信息，并发送到相关处置部门。

- 移动督办

提供移动督办功能，各部门处理的严重超过时限的案卷（超时时间可设定），会进入领导的“督办”列表中。领导可以查看某条案卷的详细信息和办理过程，对于问题严重的，可以填写督办信息，并发送到相关处置部门。

- 智慧城管运行月评价

当局领导以及部门领导查询当月的运行评价情况，可以通过考核分数及排名统计表下的平台运行月评价功能，直接查看上个月许昌市城市管理运行评价得分以及排名情况。

- 街道运行评价

领导可以查询考核分数及排名统计表下的街道运行周评价功能，直接查看上周许昌市运行评价得分以及排名情况。

- 立案数、结案数统计

通过立案数、结案数统计表，领导可以直接查看到一定时间内的立案数和结案数。

- 案件类别比例统计

通过案件类别比例统计表，领导可以直接查看一定时间内案件各类别数量（可以查看到小类）以及所占总案件的比例。

- 高发案件统计

通过高发案件排名统计列表，领导可以直接查看一定时间内的高发问题的排名统计情况。

- 作废案件原因、数量统计

通过作废案件原因、数量统计表，领导可以直接查看到一定时间内所有作废案件的作废原因以及案件数量。

- 部件数量统计表

通过部件数量统计表，领导可以直接查看许昌市所有部件（根据部件小类分类）数量统计信息。

- 人员、车辆统计服务

依托大数据分析将智慧城管中环卫人员、采集人员、执法人员、车辆运行情况进行统计信息查阅。

##### 决策通应用集成

大数据微应用集成将大数据分析应用移动化，通过大数据分析微应用可随时随地了解城市管理统计分析情况，掌握城市管理热点统计智慧城管事、部件案件的分布情况（包括案件种类、地域、时间），预测相应事、部件案件发展趋势，制定应对策略。

- 总体情况

依托大数据分析平台经全市智慧城管运行状态与趋势进行反映展现。

- 分类统计

依托大数据分析平台按类别、来源、用户分类将业务案件进行统计分类，形成表单。

- 按辖区统计

依托大数据分析平台将许昌市区、街道、社区提供各自辖区范围的统计服务，街道分中心展示。

- 按处置落实情况统计

城市管理业务的完成情况、处置率、绩效、亮灯（红黄绿）警示等指标进行统计；

- 按工作人员统计

实现一线队伍人员人机（人员与定位设备、移动终端）绑定，并提供一线个人工作量、任务情况、作业路径等。

- 每件业务的明细表

可根据决策案件的指标挖掘关联案件信息，能查询每单业务的详细信息。

- 运行情况

将智慧城管系统的运行的要点数据进行提炼，在一个系统页面中集中显示，使管理人员能够对系统宏观的运行情况进行快速的了解。

- 处置情况

对智慧城管系统案件处置情况进行分析，通过曲线图和K线条对部门/群组的任务处置情况进行全面分析，记录实时任务处置情况的同时对历史任务处置整体走势进行展示。

- 智能报警

系统提供智能报警功能，管理人员在系统设置页面中设置好报警条件后，系统会自动监控各项运行数据，当监测到系统运行触发设置的报警条件后，将自动进行报警并生成深度的报警记录，提供给管理人员进行查阅。

- 地图分析

系统提供案件数据地图分析功能，用户可根据页面中的筛选条件对需要分析的数据进行过滤，选定分析数据之后通过热力图、海量点以及数据标签等功能，对案件的地图分布情况进行分析，通过上述手段直观的展示出案件的详细分布情况。

- 投诉监控

对公众投诉的案件进行实时监控，结合电子地图实时掌握市民投诉问题的受理和处置情况。

#### 智能协同系统功能升级

##### 业务受理子系统

业务受理主要针对采集受理的中的复杂案件、市民案件等进行人工修正与信息完善，然后进入分拨派遣流程；受理系统需要针对案件处置完成的复杂案件进行人口的核查、核实，符合结案条件后，则进行结案处理。

整体功能主要包括受理登记、暂存案件、案件修订、结案归档、案件查询、收发管理、列表显示、重复案件判别、核查核实图片、挂账案件管理等功能。

- 受理登记

- 工作人员可在实体窗口通过系统受理、录入事项。

- 领导交办事项由中心负责录入系统。

- 对于公众微信参与案件进行系统受理与转入。

- 对于热线类案件进行系统受理、录入事项。

- 案件修订

对采集员、公众举报的案件经过人工审核判断，对采集有误的案件进行人工完善与修订，将案件信息完整与标准化，比如地址描述不清晰、照片不清晰、案件不符合立案标准等情况。

- 受理时限

在坐席员受理案件时，需要在30分钟之内完成案件的立案、修订、核实等工作，超出时限案件将会给与红灯报警。

- 暂存案件

由于案件较多，操作员可将案件进行暂存管理，暂存的案件主要包括存在简单无法确定的案件，需要经过值班长或者商讨分派的，支持暂存。

- 挂账案件管理

对于无法确定处置单位的案件或者经过分拨被多次退回的案件，进行挂账处置，挂账案件需要通过指挥中心定期组织各部门进行协商处置。

- 结案归档管理

案件由专业部门处置完成并由采集员核查完成的案件，进行结案归档管理，完成对案卷的备案处理；生成综合考评所需的相关数据，同时能够通知发布系统，将处理结果对公众发布。

- 案卷查询

能够根据案卷编号、当前处理阶段、当前经办人员、问题分类、案卷状态等信息对案卷进行检索。

能够查看案卷的详细信息，以及相关的多媒体数据。通过图文互查功能进行案卷的定位。

能对案卷的办理过程详细情况进行查看，再现案卷办理的全过程。

- 案卷收发管理

能够收取待办案卷，并对处于不同办理阶段的案卷进行办理；将案卷批转到流程定义的下一个环节，支持多部门转发功能。

- 案卷列表与状态显示

案卷以列表的方式进行显示，并对处于不同状态的案卷进行特殊显示，以信号灯的方式提示处于超期状态的案卷，正常时限显示为绿色时间表、即将超时显示为黄色时间表，超时的显示为红色时间表。

- 重复案件判别

考虑到各系统间存在采集及处理任务类型相似的情况，同时群众从各种渠道反映同一个问题缺少判重，导致任务重复分拨、交叉分拨，各部门重复受理反馈，给各部门工作带来了困扰。

- 核实、核查图片位置对比

支持通过“核实、核查图片位置对比”功能，查看案件的上报位置和采集员核实、核查的位置，判定该采集员没有按照要求去到规定的案发位置进行问题的核实、核查。

##### 协同分拨子系统

协同分拨子系统是协同派遣的核心服务，将对案件分拨到各职能部门、分中心进行处置，事件分拨系统提供智慧城管整个事件从受理、分拨到结案全流程的处置，通过事件分拨系统，将管理对象涉及的事件实行统一分拨、处置反馈、指挥督办、统一考核的闭环处理，并实现城市管理的办公自动化，实现基于工作流的管理中心、操作员、采集员、各专业部门之间协同工作，事件分拨系统包括自动分拨和手动分拨。

协同分拨子系统为系统的核心部分，主要通过自动分拨引擎将常态案件、与确权清晰案件进行自动分拨，疑难案件与复杂案件进行人工分拨。

- 分拨引擎服务

分拨引擎主要对各类案件根据《许昌智慧城管监督指挥中心指挥手册》处置标准要求，对各类案件进行定义、关联，可以将各部门的案件给与责任关联，比如：井盖、护栏等城市设施为城管部门案件，通过系统设定分拨引擎实现自动分拨、手动分拨等应用，大大提高系统智能化效率与水平。

- 智能派遣

对于常态化事件以及可责任关联的案件，系统可以自动指定的该系统优先对事件进行自动分拨。通过智能规则的设定，由系统自动完成事件的分拨，对于暂时未能自动分拨的事件，根据事件分拨处理流向的稳定率，在达到一定标准后，自动引入到自动分拨池中，进入自动分拨流程，大幅提高事件分拨效率。

- 手动派遣

对于需要多部门协商处置或者重大级别的案件则通过人工手动分拨将案件受理、案件分拨、任务处理、处理反馈等环节关联起来，进行人工判别或者商议进行分拨。

- 二级部门分拨

各区级单位相关处置部门为下属的二级部门，如：城管局-市政管理单位、执法队，为便于各部门内部派遣事件处置，设定二级部门分拨功能，各部门可将事件分拨至各自下属的二级单位处置。

- 派遣指引

根据案件的分发积累分析，提供案件人工分拨参考，比如：此类案件派给环卫部门为80%，派给绿化部门5%，实现直观的参考。

- 派遣意见

人工分拨主要为将对事件处置的要求以及意见告知分拨的各部门，如：时限要求、领导批示的案件、公众事件需要做好反馈满意度等内容要求。

自动分拨意见为常用语要求，比如：请快速处置、按照要求处置等内容。

- 附件管理

在特殊性事件或者多部门处置事件等分拨时，需要将事件的其他附件材料进行上传并分拨至各单位，各单位在受理事件时可进行下载查看。

各部门可在处置事件完成后，将事件相关性的（文档、视频）等上传至系统，反馈至网格管理服务中心。

- 加急案件

对于领导批示、媒体影响、突发类等定性为重要级别的事件，在事件处置过程中给与加急处理， “加急”后在案件图标上出现加急标志，各部门在受理案件后进行第一时间快速处置回复。

- 督办指挥

对系统需要核查的事件，由采集员通过实地查看和回访，并将核查结果反馈至平台作为部门考核和督查的主要依据；同时对处置效果实行考核，所有事件信息从发现、处置、反馈均由督查部门督办，结果在统一向各级领导及部门公开，同时在“政府在线”及其他媒体上对处置情况适度公开，督促各相关单位及时处理办结。

  - 处置单位签收

对于已分拨到处置单位的事项，要求处置单位进行签收操作。系统后台管理系统可设置默认签收时间。设置默认接收时间后，即使处置部门不对事项签收，事项到期后系统会自动签收处理。

  - 处置单位内部流转或交办

处置单位可以对事项进行内部流转或交办给直接下级单位处置。处置单位可以通过对不同事项类型设置相对应的处理部门进行自动交办，针对不能对应部门的可以进行进行单位内部流转审批后进行手动交办。

  - 事项办理

处置单位可以进行事项办理，办理完成并审核通过后提交分拨中心进行确认办结。

- 反馈结案

处置单位办理完成的事项会流转到事项办结发布环节。在办结前，中心人员可以对该事项进行核查确认、满意度调查和质量评价等。如不需核查确认、满意度调查和质量评价等操作，可在后台管理系统设置不启用。

- 核查确认步骤

启用PDA核查确认功能，分拨中心工作人员通过系统发出PDA核查确认工作要求，采集员便可以在PDA上收到PDA核查确认工作要求。采集人员核实事项的办理情况，并回复分拨中心。由中心判断事项是否办结。

- 满意度调查步骤

启用满意度调查参数，中心工作人员就可对该事项处置情况通过短信、电话等方式进行满意度问卷调查。

- 质量评价步骤

启用质量评价管理，中心工作人员可以对该事项处置情况进行星级评级考核。

- 确认办结

由中心工作人员对事项进行办结确认。

- 反馈及发布

针对从不同来源接入的事项办结后，按照不同渠道反馈回相关工作系统和网站。

#### 智能考核评价系统

通过将许昌市现有数字城管考核评价体系提升，全面纳入精细化作业监管考核评价内容，并结合全国文明城区考核评测体系中相关城市管理指标建立许昌城市考核评价长效机制，厘清市、区、街道和各相关责任部门的工作职责和工作范围，实行统一领导、统一指挥、统一组织、统一平台、统一结果，科学高效的发挥监督考核作用，着实提高许昌市城市管理精细化、科学化水平，切实保障和改善民生。

为保证城市管理综合考核评价长效运行，提升智慧城管的运行效能，需要针对信息采集质量、责任主体的处置效能、区域的综合处理结果进行智能考评数据分析。运用综合评价模型，将大数据分析的工作模式应用到智慧城管中，通过基于平台的存储和处理，实现对历史数据的评价分析，将其以图形化或表格化的方式展示出来，并进行考评数据关联性预测，以改善城市管理工作。

运用智能考评结果发布，对考评人员反馈的考评结果进行整理、发布，可以将考评的结果与相应的部门、人员的评价指标相对应，生成评价结果。并能够提供针对各考评对象的评价报表，支持图表的输出。

##### 综合考核评价

系统优化

智能考核评价系统主要供监督中心领导、区、街道级考评员及有权限的用户使用。智能考核评价系统提供对数字化城市管理过程中发生的案件全面的统计、评价功能，主要包括：区域立案结案统计、区域上报分类统计、事件部件立案结案统计、事件部件上报分类统计、事部件高发统计、按单位立案结案统计、按单位上报分类统计、按区域评价、按责任单位评、按采集员评价、区级平台运行评价等。

根据现有城市管理考核评价体系，从区域、部门、岗位等多个角度，对城市管理涉及的各个责任主体进行综合考核及评价，并生成图形、报表等形式的可视化的评价结果。系统通过授权，使区领导可以查看全市评价结果，各街道办领导可以查看负责街道办的评价结果。优化与增强功能如下：

  - 梳理系统功能与系统菜单，重新排列组合。

  - 系统表单页面重构设计，提高易用性、操作性。

  - 优化评价报表的保存速度。

  - 具备评价结果的图形展现，支持自定义图表展现功能。

  - 具备将评价结果和空间数据关联展示功能。

本次智能考核评价系统将引入公众外部评价考核，市民可通过微信平台进行打分评价，公众评价的结果将直接对责任单位开放。

功能升级

- 评价数据采集

评价系统数据的统计是根据业主方提供的相关文档，在后台设定相应的统计规则。综合评价子系统的数据来源有：系统自动生成、领导评价、社会公众评价等。

- 系统自动生成

系统支持自动生成数据是指挥评价系统的主要数据来源。系统自动生成数据主要是根据业主方提出的统计规则、从综合业务受理系统和协同派遣系统生成的，这部分数据为客观生成的系统数据。

- 评价组人工抽查

业务手里系统人工抽查模块，最终审核扣分的案件将关联到综合评价系统中，存放在相应的考核项下面进行关联扣分。

- 外部考核

开放系统外部考核，建立外部考核模型，自动收集外部考核数据，依据外部考核对处置单位进行自动考核评价。

- 考核推送

自动推送考核数据至处置单位，可定制推送时间与推送内容。

- 考核申诉

- 申诉启动

- 申诉审核

- 录入人核查

- 领导审核

- 归档

- 公众满意度数据评价功能

根据录入系统的公众满意度数据进行评价分析，并根据评价模型及计算公式自动生成评价数据报表，并提供报表的下载和打印功能。

- 月、季、年数据评价功能

根据许昌市城市管理考核评价模型，对评价系统的数据进行统计分析，并根据制定的评价模型和计算公式，生成月、季、年等不同评价数据，并提供报表的下载和打印功能。

- 考评结果发布

历史记录中的评价报表由市领导审核无误后点击发布，各区才可以看见保存的该报表数据。

考评结果发布功能由城管监督中心领导使用。各角色能够对其管辖范围内的评价结果进行审定，并发布结果。

  - 发布范围

  - 发布方式

  - 发布周期

  - 评价结果高级订阅

  - 报表打印

##### 评价结果统计输出

- 按照事件时间分布统计

可以按年份、季度、月份、每周，每天或者任意选择时间对各类事件进行统计分析。从统计结果中发现不同事项与时间的对应规律，以及时向有关部门发出预警提醒。

- 按照事件类别分布统计

可以根据各类事件的分类情况，实现对各类事件类别的分布情况统计。

- 按照事件来源分类统计

可以根据各类事件的来源情况，实现对各类事件来源的分类情况统计。

- 按照事件反馈情况统计

可以根据各类事件的办理反馈情况，实现对各类事件办理情况的统计。

- 办案总体统计分析表

通过各类上报案件统计分析，实现全市案件办结事项总体总计分析，清晰了解全市案件的处置情况。统计分析表包括如下表格：

- 事件排名统计表

- 街道排名统计表

- 各类案件排名统计表

- 事件高发问题统计表

- 部件高发问题统计表

- 区域案件统计表

- 类别和来源案件统计表

- 视频立案案件统计统计表

- 案件质量分析表

- 部件区域分布统计

- 网格分布统计

- 部件归属分布统计

- 平台实时运行情况统计

- 区域公众上报案件统计表

根据需求可以扩展报表。

- 预警统计分析

预警报告可以根据月度、季度统计此时间段内同一个人或同一件事项、同类事项处置的数量进行统计分析。例如：在同一个时间段某人多次上报某一事项，那么相关责任部门就要及时的进行关注及时化解；某个区域某类事项发生频繁，就需及时提醒该部门注意做好工作。

#### 现有数字城管系统升级

本次项目建设在云架构基础上进行系统功能、性能全面升级，根据本次许昌云架构部署模式，本案分基础核心系统升级和扩展应用系统升级两个部分。升级过程中必须遵循现有系统工作模式和运行体系，新架构须结合H5技术全面提供系统性能、功能，确保系统升级的平稳过度。

##### 无线数据采集子系统

终端应用系统主要功能：

应能够实现对城市管理问题的发现及上报，提供相似案件的查询、对地图上不存在的部件新增上报功能；

系统提供信息采集员上下班打卡及排班记录功能

当信息采集员跨网格上报案件时能够自动提醒；

能够对核实、核查任务的管理，并提供任务反馈、任务回执功能；

系统记录信息采集员上报问题的历史，并可以自动在后台上传多媒体，并可以追加多媒体；

系统支持ip语音对讲、及CTI端呼叫功能；

系统能够浏览地图，并支持GPS定位，在地图上定位信息采集员位置，当信息采集员跨网格时有越界提醒；

能够接收今日提示信息，查询自己上报的案件；

当程序、数据更新时能够自动从服务端下载更新；

信息采集员可以自行处置一些简单的问题并将问题前后对比照片上报到中心。

前端系统功能、性能升级后须保证本次项目统一移动化应用。

无线数据服务层（服务器端）主要功能包括：

无线地理信息数据发布服务；

多媒体数据管理：报送表单、图片、位置信息和后台之间的接收发布同步服务等系统对接接口服务；

今日提示：系统服务器将需要提示的信息发到每个无线数据采集器上，提醒城市管理巡查员执行某些操作；

数据同步：手机所存储的信息与服务器不一致的时候，要进行数据同步，系统会自动探测数据同步所需要的时间；

数据安全：数据解密解压缩服务，通过数据加密、分包传输、重传机制等多种机制配合，数据可以完整传输到系统平台。

位置自动上报功能，信息采集员抵达核查、核实案件发生位置时，自动上报位置信息之平台，通过视频数据的调用辅助对案件现场判定，实现视频抓怕等措施。

##### 监督中心受理子系统

系统主要功能模块应包括：登记受理、待查问题、受理上报、核查案件、无多媒体管理、发送核实核查、回访管理等功能。

系统能够登记受理公众举报问题，并对来电进行管理，能够查询举报人历史举报问题，填写相关案件表单信息，并判断相似问题；

能根据上报城市管理问题信息中包括的坐标信息，在地图中自动标识出问题发生位置；

系统能够对公众举报问题进行回访管理；

系统能够受理信息采集员上报问题；

系统提供小类助手功能，帮助登记受理问题；

系统能够向信息采集员发送核实、核查任务，在不受理问题时能够通知信息采集员，并在发送信息采集员列表能够查看信息采集员信息和给信息采集员快速拨号；

系统能够自动发送核查消息、定时发送核查消息；

能够与协同工作子系统进行数据交互，向协同工作子系统报送任务数据，支持与地理编码子系统的调用，实现在地图中搜索并定位问题位

##### 协同工作子系统

系统功能模块应包括系统导航、案件列表、字段设置、案件筛选、案件多媒体、案件详细信息、案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件、授权、案件计时、会商、典型案件、小类助手、相似案件提示、案件回访、信息采集员主页、系统配置、软件支持、管理今日提示、综合查询等功能模块。

系统提供菜单的导航控制，用户可以根据需要显示相应的工作栏目；

系统提供图文一体的案件列表，并能够设置显示字段、筛选案件列表；

系统能够显示案件详细信息，包括多媒体、案件办理过程、案件表单，并能够对多媒体进行管理及上传；

系统能够将案件批量导出、下载当前案件的多媒体信息；

系统提供基于工作流的协同平台，包括案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件、案件回访、相似案件提示等功能；

系统支持对案件授权延期、作废及挂账等功能，并支持多级授权和对延期挂账比例进行控制；

系统提供案件计时管理，计时管理能够对案件处理的每个阶段以及任务派遣响应及处理情况进行计时处理，详细记录案件办理每个阶段的处理时间；根据不同部门和区域定制的处理时限，对超过期限的案件或任务自动进行通知，并对超期案件报警；

并针对不同情况，系统能够提供捆绑计时、停止和恢复计时功能；

当案件结案后，可以将一些有特点的案件单独保存为典型案件管理；

系统可以给信息采集员发送今日提示，并在案件上可以关联查询信息采集员信息；

系统提供查询功能，可以根据案件的编号、类别、地址、描述等查询相应案件，查询结果与地图联动，并可以将查询结果汇总分析、保存查询条件实现快捷查询；

当发生一些疑难问题无法解决时，提供系统会商功能将问题进行挂起讨论再决定处理方式；

系统可以自定义配置消息提示、维护个人信息，提供支持软件的下载；

能够与地理编码子系统实现数据对接，实现案件与空间地图的结合。

##### 地理编码子系统

- 地址串规范化处理

根据用户输入的地址字符串，按照地理编码规则库中的配置，进行地址串规划化处理。

- 地理编码检索

地理编码引擎将规划过的地址串进行拆分，通过地理编码索引库找到一个最匹配的地理编码索引号。

- 地理编码信息获取

地理编码引擎根据地理编码索引号，在地理编码库中定位到地理编码，获取地理编码信息。

- 基础数据信息获取

地理编码信息中包含基础数据库的指向信息。地理编码引擎可以根据指向信息，通过地图服务引擎在基础数据库中查找该地理编码所处图层，所对应位置，并生成相应的位置图。

##### 大屏幕监督指挥子系统

主要功能包括：

具备案卷信息和地图信息一体化管理功能，并满足大屏幕管理显示要求；

能够实时定位问题和信息采集员的地理位置；

能够实时显示信息采集员的在岗情况及位置信息；

能够实时分类显示问题的当前状态信息；

具有查询信息采集员详细信息功能；

具有查询问题的图片、办理过程等详细信息功能；

实现地图与属性信息的互动查询；

实现图文一体化的综合评价结果大屏幕展示功能；

能够显示视频控制系统指定视频终端信息；

能够调用GPS车辆定位监控系统接口，显示车辆位置分布图。

##### 综合评价子系统

主要功能包括：

具备区域评价功能，以单元网格、社区、街道、行政区等区域为划分标准，按不同周期统计各单元区域的评价分值，生成评价结果；

具备部门评价功能，对专业部门和各级责任主体，按一定周期统计各部门的评价分值，生成评价结果；

具备岗位评价功能，对数字城管各岗位和巡查员进行岗位评价，按一定周期统计各岗位的评价分值，生成评价结果；

基于岗位人员工作量的评价分析功能；

具备自定义时间段、自定义指标项、自定义评价主体进行综合评价与分析；

系统应支持评价结果的数据反查功能，能够查询评价结果对应的案件；

能够将评价结果数据导出。

##### 应用维护子系统

实现对组织机构的管理，对包括城管信息采集员在内的人员、部门、角色及其工作权限进行维护；

具备基于工作表单和电子地图一体化的工作流定义功能，实现工作流过程、阶段、流向中对表单、地图等对应操作的配置和管理，以适应业务管理过程中工作流程、参与专业部门、问题管理职责等方面的变化；

具备工作表单定义功能，实现工作表单名称、字段、样式等编辑和管理，以适应业务过程中工作表单的变化要求；

具备输出表单定义功能，实现输出表单名称、字段、样式等编辑的管理；

具备自定义统计和查询功能，实现对各类统计报表的内容、样式的编辑和管理；

具备对基于基础地图的背景图配置管理功能；

具备不同城市管理部件和事件处理时限的配置管理功能；

界面层、用户层、数据层的整合与管理；

基础城市管理知识、法律法规、业务信息自定义的管理和配置。

本系统工作流须严格遵循统一支撑平台架构体系。

##### 基础数据资源管理子系统

主要功能包括：

实现管理地图数据功能，可以对基础数据、地理编码数据、城市部件数据等进行配置管理；

具备对各个图层属性配置功能，实现对属性字段自定义；

能够维护地图库中包括城市管理部件和事件等要素在内的要素编码、显示样式等；

地图管理中应提供地图预览功能，能够快速查看地图配置效果；

能够配置基于单元网格和城市部件地图快捷操作图层。

##### 数据交换子系统

数据交换子系统的目的是彻底改善目前由于领域、部门、系统的差别和隔离所引发的信息孤岛的现象，实现城市空间数据、业务数据在应用层次上的共享，使得查询、浏览、获取、交换、使用和再加工信息能够做到方便、快捷、准确、安全和全面。交换的信息主要为问题信息、业务办理信息、综合评价信息等内容。

本次系统升级须确保大数据平台的统一性。

本系统的数据源来于许昌市数字城管系统数据库，及其他已建成（城管业务类）系统数据。通过搭建数据交换共享平台，定制数据交换任务，明确数据交换内容、交换时间、交换频率，能够设置数据检验规则，自动实现数据的抽取、传输、路由、转换和加载，实现数据交换，并且针对各业务类数据，整合资源库的管理，达到实现我市数字化城市管理信息系统数据中心与其他业务系统数据库的自动数据交换任务。

### 城市管理应急指挥平台

#### 可视化框架子系统

可视化框架子系统为集约化信息展示平台提供一个具有可视化、可扩展特点的信息展现容器，并提供一套负责信息呈现、模块对接和用户交互的功能组件。可视化子平台需要基于B/S方式为用户提供良好的体验，应当支持最新HTML5技术的信息展现以及脚本与富客户端之间的互操作，提高信息展现的灵活性。

可视化框架具有拓展性，在满足本期项目内容展示的同时，也可以支持未来的内容拓展。

可视化框架子系统将建设以下内容来满足集约化信息展示平台的信息展现需求：

布局框架：为集约化平台提供一个整体的布局框架平台，包含各专题子平台的分层布局、子平台/子应用导航、功能导航、各功能区布局等。

功能组件：功能组件按照待展现信息的信息类型、组织方式和操作类型，预先定义一套具备可视界面的组件，并提供必要的通用功能，同时组件之间可以进行互操作，实现信息共享和通讯。在信息展现中，利用组件的组合实现整体布局中的各区域内容。功能组件包括基于GIS的展现组件封装、各种功能面板、音视频媒体播放组件等，并基于这一套组件搭建可分层、可扩展的类似于门户引擎的框架性平台。

交互设计：可视化子平台提供的交互设计主要是为了保证信息展现的准确表达以及良好的辅助效果。交互设计包含显示动画设计、预读/加载设计、信息组设计、故事模式设计等内容。

          - 模块化展示

模块化展示主要是采用最新的H5技术完成可视化模块的加载，实现对各个子模块集中化操作和显现的目标。管理员通过后台配置完成对象、权限和功能的关联，实现用户的集中应急模块的展现。

          - 地理信息展示

地理信息展示主要是完成与许昌地理信息系统的对接和展示，包括矢量地图、实景地图、遥感地图等数据。

          - 预案信息展示

根据应急预案（或应急通知）实现应急事务和地图的关联性展示。通过可视化集中展示模块加载地图位置分布、列表等模型的展示和登录入口。

          - 视讯信息展示

根据视讯类接入应用功能完成视频的可视化集中展示功能。

          - 语音调度展示

根据许昌原12319系统和本期新增150部对讲系统及其他设备（含语音、坐标）的设备部署情况，完成语音调度的集中化展示。

          - 配置信息管理

配置信息管理主要是针对管理员角色使用，管理员可以根据登录用户角色的权限分配各种资源的调度和管理。

#### 应急一张图子系统

针对城市管理日常运行提供全面的可视化信息展示，提供人、车、视频、事件、设施等基础数据和动态数据基于地图的实时展现。信息来源包括人员、车辆、设施等城市管理对象的静态信息，以及通过对接方式从城管已建的各个信息化系统，如数字城管系统、移动终端、公共服务平台等系统自动获取的动态信息。

- 专题图层管理

专题图层管理功能主要根据许昌应急指挥平台针对的事务性进行综合性管理，包括图层增加/删除/归档等功能，同时提供专题图层元素的添加和基础资源信息的挂接。

图层管理：新增图层、删除图层、编辑图层、图层归档等；

基础资源匹配：对人员、应急组织；可调度资源视频、终端（含对讲、手机登）进行关联。

- 人员监管专题

人员专题基于人员分析模型，从区域、部门、岗位等多个角度，对各类执法人员的工作情况进行综合展示。

人员实时分析：人员实时分析包括当前不同类型队员在线情况，该队员的实时点位，队员的管控区域，近期考勤情况，队员基本信息，队员当前上报事件，接收任务，处置实现，队员管控状况等。

人员在岗趋势分析：结合人员在岗趋势模型和人员所在区域的日常在岗巡查情况、人员巡查线路情况，巡查点与GPS定点校验数据，综合分析形成人员在岗趋势结果。

人员分布状况分析：结合人员分布状况模型和人员巡查区域情况，人员巡查路线情况等数据综合分析，得到人员分布状况分析。

- 车辆监管专题

车辆专题基于业务车辆分析模型进行地图和数据展现。

车辆实时分析：车辆实时分析包括不同类型车辆在线情况，该车辆的实时点位，车辆的管控区域，近期考勤情况，车辆基本信息，该车辆出现的异常报警信息等。

业务车辆轨迹分析：利用各部门业务车辆定位信息及行驶轨迹，结合GIS地图展现业务车辆的巡查、作业分布情况及高频管理区域。

业务车辆在线时长分析：通过车辆在线时长分析模型，对工作时间内业务车辆巡查、作业的时长进行分析数据展现。

车辆异常行为分析：对业务车辆符合异常特征的行为进行分析，如长期离线、较长时间停滞、越界、超速等，并对异常行为车辆和异常行为发生地点进行地图标注及报表展现。

- 视频监控专题

监控分类：按照属地分类、用途分类等方式对视频监控数据进行分组，分类，实现视频监控设备的快速检索。

视频分布：可以进行全部监控、按类别编组、单点设备等方式对视频监控进行基于GIS地图展现，了解各个视频监控点的分布信息；

视频调阅：可以查看视频的基本信息和实时监控画面，云台控制功能可对监控点进行角度和距离的调控。

- 基础数据展示专题

基于GIS地图，以信息面板的方式提供管控分区、保洁范围、疏导点、公厕、沿街店家等信息。

1）管控分区：基于GIS地图展现管控分区的图层信息和基本信息；

2）保洁范围：基于GIS地图展现保洁范围的图层信息和基本信息；

3）疏导点：基于GIS地图展现疏导点的定位信息和基本信息；

4）公厕：基于GIS地图展现公厕的定位信息和基本信息；

5）沿街店家：基于GIS地图展现沿街店家的分布信息和基本信息；

- 案卷处置情况专题

案卷处置情况可以列表和地图分布两种方式进行展示，事件来源于数字城管、权力阳光、公共服务平台、热线系统等不同业务系统。

信息列表形式展现：以列表形式动态展现来源于不同业务系统的实时事件。实时事件显示的信息包括来源渠道、紧急级别、事件基本描述、发生地址、案卷处置情况、大小类等内容。不同的业务系统来源要以不同的图标予以标识，紧急案卷要以不同的图标或颜色予以标识，并置在顶列表上以醒目地方式提醒相关业务人员。支持对任一事件的GIS地图定位。

地图分布形式：来源于不同业务系统的实时事件可以基于GIS地图进行展示，可以按照来源渠道进行过滤筛选，点击某一事件可以查看该事件的详细信息。

#### 信息上报子系统

综合指挥的信息来源汇聚了城市管理的各类基础信息，即道路、设施、部件等静态信息以及来自于随时发生、反馈的各类动态信息。这些动态信息既包括通过对接方式从智慧城管基础业务平台、核心业务平台、12319热线、公共服务平台等来源系统自动获取的，也包括市、区（县）两级城市管理部门/单位通过人工上报方式报送的信息。

信息上报子系统为市、区（县）两级城市管理以及相关的单位/部门提供业务表单收集在工作过程中产生的各种上报信息，并建立信息审核流程确保信息的有效性，完成信息后续的发布和流转。

          - 人工信息上报

运行信息上报针对城市管理各部门在日常或应急过程中需要提供业务表单实现上报、汇总的报送部分，主要包括以下几类：

问题事件上报；

关注信息上报；

工作动态上报；

应急数据上报。

          - 信息来源系统对接

信息来源系统对接针对本项目需要对接的信息内容，基于综合业务数据库实现信息内容的对接。对接的目标系统包括：

数字城管系统，主要是获取采集员上报的案卷信息；

移动终端系统，主要是获取执法队员、行业监管人员上报的案卷信息；

井盖、生活垃圾收费、环卫等各个行业监管系统，主要是获取各个行业监管系统的监管对象实时监测数据；

执法管理系统，主要是获取执法队员上报的执法案卷数据、相关考核数据等；

公共服务平台，获取市民上报的案卷信息，以及各项服务请求次数数量；

预留许昌市应急办系统数据接口。

          - 上报信息管理

上报信息在通过业务系统、终端上报、人工上报等三种方式进入指挥系统后，需设立管理机制，对各部门、单位上报的信息内容进行审核、确认，然后推送至指挥系统进行展现。

上报信息审核提供以下主要功能：

上报信息查询；

上报信息修改；

上报信息审核。

#### 指挥调度子系统

指挥调度子系统利用城市管理的业务数据及服务、与终端设备的信息交互及反馈，以基础数据和动态的人、车、事、监控信息相结合，提供指令下达、事件处置过程追踪、各类资源动态追踪、应急处置、监控查看等功能，从而打造面向指挥人员的信息展示、动态追踪、指挥调度的可视化工作平台。

- 实时调度

实时调度主要为指挥长在城市某处出现状况或发生应急事件时，能够通过指挥调度子系统快速调动就近人员提供现场支援。同时，系统内置了指挥工具，为领导提供应急场景或重大活动保障下，现场情况标注功能，从而使场景更直观，为调度提供依据。

指令调度

当某个部位出现状况时，指挥长可以在GIS界面通过地图画圈的方式框选相关人员，并可以一键发送消息，支持文字和图片，与此同时被选择的各个相关人员将会收到终端的会话提醒。指令调度管理提供指令的发送功能、指令接收状态管理以及历史指令的检索。

当情况较为紧急时，指挥长也可以在GIS界面选择相关人员，一键发起语音呼叫，通过对话直接传达指令。

同时，被选择的各个相关人员将会收到终端的会话提醒。指令调度管理提供指令的发送功能、指令接收状态管理以及历史指令的检索。

指令反馈

一线人员可以通过手机终端接收领导端的消息，有新消息到达时会以显著的方式予以提醒，一线人员查看消息后，可以以图、文消息实时反馈现场情况，并同步到指挥端。

指令跟踪

通过指令跟踪功能，能够在应急场景或日常调度中，及时管理、查看一线人员的反馈信息。实现领导端能接收以图片、文字等方式的反馈信息。

指挥工具

在应急场景或重大活动保障下，指挥长可以根据现场情况，利用系统开发的指挥工具对相关情况进行标注，包括中心点标注、测线、测面、标点、标线、标面、框选等功能。

- 过程追踪

过程追踪以基础数据和动态的人、车、事、监控信息相结合，提供以城市管理运行事件从信息收集、审核、处置过程的同步展示和相关的指令与反馈。

事件处置流程追踪：提供以数字城管、公共服务平台为核心内容的事件处置过程的展现，提供各个环节的处理流程情况和与处理人、处理时间相关的内容；

指令反馈跟踪：对指令下达和一线人员反馈提供追踪，提供指令反馈的会话列表，在地图上按照时间顺序回放一线人员反馈的地点信息和内容信息；

历史视频回放：整合视频监控平台，提供视频录像的查询及回放功能；

人员工作追踪：提供采集员的当日历史工作记录；

综合追踪管理：针对重点事件、大型活动等重要工作，对人、车、事、监控等管理对象，建立追踪组，通过对象面板和地图标识，提供对象空间状态、事件流程状态等实时追踪信息；

实时焦点追踪：以人、车、事、视频为焦点，基于地图自动实时呈现周边的其他关联对象的信息内容，例如在以采集员为焦点，对巡查过程进行追踪时，自动展现采集员当前位置的周边视频监控图像、采集员上报/反馈的信息内容或与采集员关联的（作为上报人或核查人）的事件流程变化情况。

- 应急处置

应急处置管理根据事件的分级，对应急事件进行识别，这些事件包括一般性紧急事件，如路面塌陷、井盖丢失等；行业性突发事件，如暴雨内涝、燃气泄露等；以及大型活动保障等。

一旦发生紧急突发事件，指挥人员可以启动相关应急预案，进入应急场景下的指挥管理。

应急场景创建

应急场景创建通过日常运行发生事件追踪直接启动或通过人工启动的方式，建立应急处理场景，在应急场景中提供对应急相关信息的展现。

应急场景创建需要建立应急的基本信息、相关预案信息、组织人员信息以及应急追踪信息，上述信息可通过应急管理子系统提供的默认配置和模板生成，并依据实际场景进行修改。

应急会话管理

应急会话管理按照应急场景配置的应急指挥组织机构和人员，以及一线处理的人员实现通讯会话管理。通过会话管理提供相关组织人员、一线人员的联系信息，并提供与该应急场景下所有对象的会话内容（包含指令信息、反馈信息等）。

应急追踪

应急追踪管理为应急场景提供应急场景下对特定人、事、物以及应急资源的追踪，提供与上述对象资源相关的空间信息、处置过程信息、反馈信息、资源状况等内容的展现。

应急档案管理

对应急过程中的预案、组织过程、指令与反馈、上报内容形成应急日志档案，在未来应急中能够作为案例提供参考。

#### 应急管理子系统

应急管理子系统针对应急场景下的处置实现相关管理功能，在应急处置过程中，预案的启动、动态信息的展现和追踪将通过综合指挥台的应急场景管理，结合具体事件发生的空间、事件类型、现场资源情况进行统一管理。

- 人员及应急组织管理

针对应急管理的相关组织机构、人员进行管理，提供组织与人员对象的基本信息与联系信息，实现快速的检索、编辑、分组等功能。

- 应急综合研判

应急事件处置过程是一个有组织、有计划、有准备的过程，由于突发事件存在不可预知的可能性，所以当预案启动后，应急处置专家往往会根据事件的实际情况，对处置过程、方法、方式进行研讨、判断，并临时性对预案进行调整，综合研判功能允许用户在预案执行过程中调整预案处置步骤和增加相关资源。

- 应急预案执行

数字化中心根据城市管理应急预案情况判断并选择相应的预案进行启动，启动预案后系统可以自动的对相关资源进行调度。系统提供固定电话、数字对讲、无线电话等通讯设备的调度；提供对数字视频监控、应急广播、采集车辆等有资源进行有效调度。

- 应急资源管理

应急资源管理提供应急处置所需的人力、防汛/抗雪物资、车辆等资源管理，同时在应急处置过程中，面向各部门提供资源使用情况的上报与管理功能。

- 应急任务考评

应急任务考评模块依据许昌市城市管理考评体系完成应急专项任务的评价，对涉及应急人员、单位等进行客观评价，并将评价体系纳入智慧城管综合评价系统中。

- 应急信息发布

提供应急场景下的对外应急信息发布功能，应急信息发布需要整合便民公众网站、市民一点通App、微信公众号、微博等多种发布渠道实现快速的应急信息公开。

#### 应急资源管理子系统

##### 基础信息服务系统

          - 人员信息查阅

通过人机界面建立完整的人员信息档案，保证档案的完整性、真实性，并且使档案便于查询、管理。包含人员信息添加、人员信息修改、人员信息删除、人员定位等操作。

          - 车辆信息查阅

通过人机界面建立完整的车辆信息档案，保证档案的完整性、真实性，并且使档案便于查询、管理。包含车辆信息添加、车辆信息修改、车辆信息删除、车辆定位等操作。

          - 视频信息查阅

通过人机界面建立完整的人员信息档案，保证档案的完整性、真实性，并且使档案便于查询、管理。包含人员信息添加、人员信息修改、人员信息删除、人员定位等操作。

          - 案件信息查阅

对发生的城市问题案件提供基础信息的属性信息，如发生事件、坐标位置等进行查阅调看。

          - 案情归档管理

当某个案情调度事务处理完毕后，需要进行案情信息的事后梳理，将案情的发生时间、地点、案情等级、资源调度情况、处置情况、过程图文资料等进行归档。

          - 应急预案管理

定制许昌市城市管理应急预案功能。针对不同突发事件类型建立分等级、分类别的应急预案体系，如《许昌市城区内涝应急预案》、《重大突发事件新闻宣传应急预案》、《许昌市管道天然气供应应急预案》、《重大活动重要迎检城市管理和执法保障工作预案》等，每一专项预案都会有不同的等级，如分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级四个等级，不同等级对应不同的处理方式。实现指挥端对等级进行研判、选择后，系统自动化启动该等级对应的预案措施。

##### 互视互通系统接入

许昌城市应急平台建设可与本期建设的互视互通系统无缝对接，实现许昌市城市管理的集中化应急。以许昌市数字化城市管理中心为应急核心会场实现城市应急的集中化调度管理，同时在应急指挥场景下，需要实现指挥中心、现场人员、相关领导等多方的视频互联互通。

本系统利用互联网连接，会场分布在全市，以市级监督指挥中心为中心节点，魏都区、建安区、示范区、经济开发区、东城区、长葛市、禹州市、鄢陵县、襄城县为接入节点。

- 视讯管理功能

系统具备人性化的强大会议管理功能，在应急预案执行前可以预约会议并将会议通知以邮件、短信等多种方式下发给各相关人员，在会议中会议主持人可以对每一方参会人员的发言、禁言进行控制，保证会议的流畅进行。

- 数据双流功能

系统支持数据双流，在原有视频流的基础上增加文件流，使在召开视频会议的同时将应急预案、汇报材料等文档或PPT进行同屏共享，丰富会议场景。

- 会议录像管理功能

系统实现对会议的全程录像，并进行存储，方便会后查询和回看。

- 通讯录功能

集成城管部门的通讯录，为每一位城管人员开通视频账号，一键发起点对点视频会议或邀请相关人员参加多方视频会议。

##### 语音调度系统接入

语音指挥系统支持PSTN、GSM/CDMA、及频段对讲机（根据原厂提供型号确认，并预留接口）、PC等语音设备的互联互通，实现了跨频段、跨平台、跨网络以及跨区域的实时语音通信。本次语音指挥系统凭借着自身特点，建成后将在应急处理中发挥着良好的作用。

在现场，语音调度系统可以将多种通讯设备有效地联接起来，并且灵活的对现场各城市管理应急单位进行调度。指挥员通过通话控制面板的快速操作，可实现单呼、群呼、组呼，完成应急现场的统一协调指挥工作。另外，语音调度系统也可用于构建后方大型应急指挥中心，在许昌市数字化城市管理中心，联接各种PC用户、无线系统、公共电话以及公共手机网络等（并预留卫星或IP 网络通讯方式，与现场进行实时通讯。）

- 调度功能

本次项目开发语音指挥系统是通过服务端对接模式，开发符合实际业务需求的调度指挥功能，通过利用IP多媒体技术与软件技术的结合开发以下几种常规功能模块

单呼、组呼、广播、会议、强插、强拆、监听、代接、代转等（含PTT功能）。

- 文字指令

利用现有东进语音呼叫系统和国内先进的语音识别技术提供的现有接口，通过TCP/IP协议完成文字信息的调度传输，能够从数据库自动调取文字指令；（check是否提供）IP话机终端能够显示文字指令，实现文字指令的发布。

- 通话录音

系统能够自动对通话进行录音，并能够收听和存储。

- 分级调度

管理员可以设置每个用户和调度员的等级，以及每个等级拥有的调度功能权限。可以实现多级调度员的并存，满足多级指挥的需要。建议与支撑管理系统中架构和人员结合使用（或采用同步技术）。

- 实时状态显示

调度台能够实时显示出每个调度分机用户和调度员的状态，能够显示出振铃、回铃、通话等多种状态，方便调度员根据当前用户状况进行各种调度操作。

- 中继监控

调度员可以在调度台直接监控到中继线路的状态，能够及时了解系统的运行状况。

- 外部互联

系统利用IP调度系统配合媒体网关可以与外部的PSTN、NGN、PBX等系统互联，并能够发起包含外部号码的会议，方便调度操作。

- 信号控制

通过在PC调度台上添加开关量板，能够实现控制信号的输入输出，可以与报警器、自动控制等系统互联。

##### 视频采集系统接入

- 实时视频监控接入

实时视频监控数据接入主要是通过利用多源视频融合平台整合后的统一视频数据与应急系统对接实现。并根据服务器上视频数据和地理信息系统的互动和匹配完成时空关联，并按一定的时间频率刷新图像。

- 画面轮巡显示

画面可以同时显示16画面，当所辖的摄像机数量超过16画面时，可以进行轮巡显示，及时了解各画面的情况。

- 应急场景切换浏览

系统可以将许昌市数字化城市管理中心的画面显示至其他应急单位，构成虚拟环境重现的效果。

- 历史视频数据显示

通过查询模块，系统可以查询存储在服务器上存储的图像，系统提供了多种查询方式，按时间段、按摄像机号、按车辆号等。并提供了图像的下载功能。

- 车载视频实时远程回放

通过系统提供的查询系统，用户可以远程回放存储在城管大厅DVR上的历史影像。

- 车辆管理接入

为服务器提供设置车辆名称、存放路径等。

- 轮巡设定

当有影像的频道数大于工作区分割的视窗数时，用户会无法在同一时间浏览到所有影像，这时就可以启动轮巡功能，轮流监看各个频道的影像。用户可以设置频道轮巡的间隔时间以及参加轮巡的频道。

- 电子地图联动

用户可以随意设计电子地图，并在相应位置安放摄像机图标，完成后用户可以通过电子地图显示相应的画面。

### 城市管理综合业务平台

#### OA办公自动化子系统

该系统应包括收发文管理、通讯录管理、人员管理、考勤管理等，系统应支持移动客服端，可在移动端进行文件修改，签署意见等，便于移动办公。系统同时应实现电子签名、电子签章、文件阅读记录等安全功能。

- 公文管理系统

提供公文从起草、签批、成文到封发以及接收、拟办、批示、办理、归档的全过程管理。

收文管理：提供收文的登记、扫描、拟办、阅办、承办、催办、督办、终结、统计和发布、移交的全过程管理。

发文管理：提供发文的拟稿、审稿、会签、核稿、签发、给主题词、给号、制版、终结、发布、移交的全过程管理。

督办件管理：提供督办件的登记、拟办、领导批示及文件督办等，对不同重要程度的督办件以不同级别的颜色显示；可自行设置重要督办件对领导的短信提醒（二十分钟或半小时一次等）。

公文处理：提供公文编辑、交办等一站式处理；加入领导对公文是否处置的反馈功能，显示已读和未读的状态。

办文委托：提供在个人外出后委托他人办理自己有关办公事项的功能。

公文传输：提供面向主送、抄送单位的公文发送与接收管理，实现公文的无纸化传递，该模块支持集成安全电子公章系统。

- 综合管理模块

提供涵盖日常办公各方面的办公管理模块。

签报管理：实现请示汇报的登记、审核、会签、批示、办理等相关办文的起草、签批、打印、统计查询等功能。

建议提案：提供各种建议提案的登记、发送、批阅、办理、查询管理。

值班管理：提供值班安排管理、值班记录的登记、审批、查询管理。

信访管理：提供来信、来访的登记、拟办、审批、办理、查询、统计管理。

请假管理：提供请假申请管理，请假申请、请假审批、请假查询。

接待管理：实现机关接待管理工作，主要功能模块包括：客情管理、接待计划、接待日程、接待情况报告、接待日程、来宾管理、接待资源、礼品管理；在接待模块引入地图组件，可在地图上规划具体的接待路线。

会议管理：会议材料、会议计划、会议室、会议纪录、会议通知等的管理。

领导日程：提供领导日程的录入、合并、到期提醒、领导行程单查询管理等。

工作计划：提供年度、季度、月度工作计划管理。

- 个人办公模块

提供面向个人事务的办公模块。

待办事项：查阅并处理自己所有待审批的发文、收文、签报等各种待办事务。

已办事项：提供已办事项的快速查询功能。

个人日程：用户安排自己活动计划的电子日程表，并能实现在线消息提醒。

个人资料：用户个人的网上资料柜，可分类存放，并可收藏任意查询的资料。

个人通讯录：提供个人通讯录的维护与查询管理。

个人设置：提供个人账户信息设置、界面设置及委托设置等。

- 内部通讯模块

建立内部即时通讯系统、邮件系统及手机短信系统，实现内部的及时沟通与数据传递。

即时通讯：提供点对点的即时消息传递、方便办公人员的即时联系，并可传送附件，支持手机短信提醒。

内部邮件：用户的内部邮箱，包括收件箱、草稿箱、已发送邮件、垃圾箱，支持手机短信提醒。

手机短信：提供手机短信的计算机发送功能、群发功能；提供电子邮件、通知公告、待办事项、督办催办的手机短信提醒功能。

内部通讯录：发布单位内所有员工的联系方式及个人名片。

- 信息发布模块

实现内部信息的录入、发布，提供自定义栏目、图文混排、信息审核及权限设置功能。

通知公告：提供通知公告的录入、审批、发布、查询管理，可与手机短信绑定。

内部动态：提供内部动态的录入、审批、发布、查询管理。

内部刊物：提供内部刊物的录入、审批、发布、查询管理。

领导讲话：提供领导讲话的录入、审批、发布、查询管理。

政策法规：提供政策法规的录入、分类、审批、发布、查询管理。

学习园地：提供学习资料的录入、分类、审批、发布、查询管理。

内部资料：提供内部资料的录入、分类、审批、发布、查询管理。

- 个人工作管理

首页风格可以根据需要灵活设置，可以选择综合信息方式或列表方式，起始桌面可以任意选择为某个功能点。布局可以任意拖、拉、拽，并可达到统一门户的效果，支持PORTAl。员工可以根据自己的岗位和使用习惯选择定制自己的工作台页面。包括：相关业务链接、待办事宜、公告、邮件、个人工具等。城管审批系统

- 业务流程处理及配置

OA业务流程都可以利用工作流平台灵活配置和修改。支持自定义流程和模板套用流程两种方式建立流程，支持自动流转、流程权限节点自定义、改变流转流向等功能。

#### 户外广告管理系统

户外广告（包括门头牌匾）管理是针对城市户外广告的日常管理信息系统，本次项目建设通过基础数据普查完成许昌市建成区范围内所有户外广告数据的收集和数据入库，构建许昌城市管理户外广告综合数据库，并与实景相结合的广告管理系统，能够实现可视化的广告信息查询、广告信息维护等的相关管理，为城市市容市貌提供数字化的管理手段。

户外广告管理系统设计涉及到户外广告的全流程、全生命周期管理，包括户外广告设置的规划管理、户外广告设施的审批管理、户外广告设施设置后的备案管理以及户外广告日常的运行监督管理和针对户外广告设置人的诚信管理。

- 户外广告数据管理

广告数据录入

提供广告数据基础数据的录入功能，主要包括广告的编号，广告的类型，广告许可证号，地址等信息。录入广告地址是，能够在地图上对位置进入标注，保存广告的座标信息，同时广告的图片和许可证需要提供附件功能。

广告数据编辑

能够对系统中的广告基础数据进行编辑修改，方便工作人员对广告数据的及时更新。

广告数据的删除

能够对广告数据进行逻辑删除，不能做物理删除，可以针对不同的广告数据，按照时间、类型、批号等方式灵活进行删除。逻辑删除的广告数据提供一个显示页面进行数据的查询显示。

广告类型管理

提供广告类型的添加、编辑、删除等功能，实现广告类型的动态维护，广告类型如：“立柱”、“单立柱双面其中一面叁面翻”、“电子显示屏”……

广告信息管理

提供广告信息的录入、编辑、查询等功能，主要录入许昌市城管局的基础信息，如许昌市城管局的名称、地址、联系人、联系电话等信息，并与广告数据进行关联。

业权人权属管理

针对广告牌的使用者的权属管理，归类是公共的、私人的、实体单位、农村合作社等，并定义广告拍的使用性质，是商业，还是公共使用等信息。

- 数据库

为方便统一管理户外广告数据将对户外广告各类数据进行分类管理，通过分类建库实现各类数据的规范化管理。系统提供数据录入功能，在录入户外广告各类数据时可先选择数据库类型在进行数据录入。

基础数据库

基础数据库是对已有数据的户外广告基础数据进行管理，基础数据包括户外广告的类型、规格、广告内容、审批信息、合同信息、许昌市城管局信息、责任权属信息等。

审批数据库

对于提交的户外广告审批资料系统将会录入审批数据库，系统将会记录审批的结果、审批意见等。

施工管理数据库

对于通过审批的户外广告将进行广告施工，施工完毕后需通过有资质的监管单位进行验收，检验户外广告是否按要求设立，对于验收过程中的资料将纳入施工管理数据库，以便后期核对、查验。

违规、执法数据库

违规、执法数据库记录所有纳入管理户外广告的违规与执法记录，如违规事项、违规次数、整改情况、执法处罚情况等。

- 数据查询

系统提供数据查询功能，可通过多种方式查询户外广告数据。如按时间，按审批号，按类型，按区域、按数据库类型等。能够查询广告的基本信息、执法信息和审批信息，具体查询信息如：广告牌类型、许昌市城管局信息、合同信息、审批许可、到期日期、安全鉴定信息等。

- 户外广告规划管理

户外广告作为一种广泛使用的公共媒体，在城市景观构建、城市文化宣传、商业品牌传播等方面发挥着重要的作用。科学合理的户外广告规划，将提升城市的经济和文化水准，促进城市景观面貌的改善，提高城市公众审美的品位，推进户外广告行业的健康发展。

- 详细规划信息库

详细规划以政府相关政策要求为依据，对引导发展区（节点）及一般控制区进行户外广告设施设置详细规划。规划以道路为单位，通过调研及综合分析，选择适宜设置的建筑，编制户外广告设施设置控制要素，明确其广告位置、数量、材质、亮度等设置要求，内容包括设置类型、彩度控制、面积控制、亮度控制、内容控制、位置控制等。

- 规划成果管理功能

规划信息的增加、编辑、删除，规划位置标识等。

主要属性包括：

控制类型：拆除、升级、新增；（相应的广告位数量）

分区属性：引导发展节点、引导发展区、一般控制区、禁止设置区；

广告设置类型：LED、三面翻、灯箱、单透贴、光投影、模型、LCD；

设施彩度控制：暖色系、冷色系、暖灰色系、冷灰色系、灰色系；

面积控制：≤30%、≤50%、≤70%、≤90%；

亮度控制：极强、强、适中、弱；

广告内容控制：商业、公益；

广告位置控制：主楼屋顶、主楼楼体、裙楼屋顶、裙楼楼体；

- 规划成果查询展示

用于广告公司申报审批查询，查看相应的规划信息。

规划成果的展示包括二维地图上的展示、查询定位。

- 户外广告审批管理

1）.审批信息管理

主要从已有的审批系统中接入户外广告审批结果数据，用于户外广告的日常监督管理、外部墙面装修等的网上审批。

主要功能包括：审批信息的接入（包括数据导入，提供系统表格的下载和填写上传等，以及电子文档的上传和归档）、增加、编辑、删除，位置标识等。

2）.审批信息查询

审批结果数据对外提供查询，用于识别户外广告设施是否是合法审批的，是否在有效期内等。

可以根据位置、广告公司等信息查询到审批信息，并能查看到详细的内容。

- 户外广告备案管理

1）.一般备案（小型户外广告设施）

设置其他户外广告设施和招牌、指示牌的，应当报城市管理主管部门备案。

设置其他临时性户外广告设施的，设置前应当报城市管理主管部门备案。

功能描述：

录入备案表信息，上传提交的备案附件材料。

2).	验收备案（大型户外广告设施）

大型户外广告设施设置人应当按照法律、法规的规定和户外广告设施设置规划、技术规范的要求，对大型户外广告设施进行设计、施工、监理、验收，并在验收后五日内向城市管理主管部门报送实景图等验收资料进行备案。

查询选择户外广告设施审批信息，查询到之前申报到的户外广告实施设置审批案件，增加验收备案信息，上传提交的备案附件材料（施工监理报告、安全检测报告）。

系统能自动匹配上报的备案信息是否符合审批信息。

支持批量验收功能。

- 户外广告监督管理

1).	日常检查管理

设置人应当对户外广告设施进行日常检查，保持其安全、牢固、完好、整洁和美观。

户外广告设施出现破损、倾斜、残缺等的，设置人应当及时修复或者更新；霓虹灯、电子显示装置、灯箱形式的户外广告和招牌、指示牌，应当保持显示完整，出现断亮、残损的，设置人应当在三日内修复、更换，并在修复、更换前停止使用。

2).	定期检查管理

户外广告设施设置人应当定期对户外广告设施进行安全检测和检查。

大型户外广告设施应当每年进行不少于一次安全检测，单体面积超过三十平方米的大型户外广告设施设置人应当在完成安全检测一周内向作出准予许可决定的城市管理主管部门提交安全检测报告。

其他户外广告设施，由设置人自行进行安全检查，并对检查结果负责。

对安全检测不合格的户外广告设施，设置人应当立即整修或者拆除，并将结果报告市城市管理主管部门。

3).	许可到期管理

大型户外广告设施设置许可有效期届满后，设置人应当在七日内予以拆除。

大型临时性户外广告设施应当在许可有效期届满后二日内予以拆除。

到期提醒功能

对于许可有效期将要到期的，自动短信提醒设置人在规定期限内予以拆除。

在系统中也及时提醒管理人员，需要加强跟踪这类许可将要到期的户外广告设施。

状态更新

对于许可到期的户外广告设施，设置人及时拆除的，可以进行状态更新，便于后续的管理。

- 户外广告查询统计

1).	户外广告综合查询

可以查询正在审批的案件、已办结审批案件、合法广告查询、违法广告查询、广告规划查询。

功能描述：

支持主要的要素做查询条件，查询结果可以查看案件的详细信息，包括申报的各种信息和相应的附件。

对于规划信息查询结果，可以在地图上定位和查看广告规划的详细附件信息。

2).	户外广告综合统计

能统计户外广告案件审批总体情况，能统计备案的案件情况，能统计监督管理的巡查执法处置情况，能统计诚信管理的考核情况。

功能描述：

统计结果指标能支持反查查看相应的明细列表数据。

- 户外广告审批

对许昌市现有大型广告牌，由广告公司作为申报主体申请。现在市政服务大厅有审批受理窗口及信息化系统。负责将申请资料原件接收及录入现有系统。再走以下纸质审批流程：

窗口递交文件与执法队员现场勘察科员科长副局长局长。

门头牌匾审批流程如下：

窗口受理资料现场查看合格盖章。

外部墙面装修流程和户外广告流程一样。

同时在全移动办公平台中也加入户外广告审批功能。

1).	立面及户外广告审批

系统能够受理立面及户外广告申请，支持业务审批流程，审批结果的发布，审批过程能够与空间数据结合，实现可视化的审批，立面及户外广告的详细信息在系统中备案，便于调阅与管理。

2).	立面及户外广告审批查询

立面及户外广告审批的过程和结果，能够通过系统快速查询到，并提供给执法系统查询使用。

3).	立面及户外广告审查

审批通过的立面、户外广告在完工后，信息采集员对审批信息和完工后的状态进行比对，如果与审批情况不符，登记后将违章情况进行上报，并同步给执法系统。

#### 综合执法管理系统

许昌市城管局监督管理本市城市管理行政执法工作，负责城市管理行政执法工作的业务培训和综合考核，负责对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为作出更正或直接查处；承担有关行政复议和行政诉讼的应诉工作；承担跨区域、重大复杂、重要区域案件等市属城市管理行政执法权限范围内的行政处罚权行使，组织专项、重大执法活动。

执法系统基于GIS应用平台，无线应用平台，执法数据库平台和数据共享与交换平台进行设计。系统实现城市管理系统相对集中行政处罚权的精细化和数字化，实现各区城市管理行政执法工作监督无纸化。实现与城管系统的业务接口，接收户外广告管理子系统等各个业务子系统的违章数据。作为执法系统的问题来源，建立城市立面、广告等系统的审批信息的同步及录入接口，构建高效运行的执法系统。

研发“执法通”系统，接收派发的执法任务，实现对执法问题的查询、取证、录入、更新和修改等功能，并且具备现场打印功能，为实现快速执法提供条件。

针对执法车辆和执法人员开发定位管理功能，结合GIS地理信息平台，实现执法人员的科学调度。

执法系统与城管系统的结合，拓展了问题发现的途径，提高执法的精细化程度，强化城市管理的指挥力度。但是执法系统并不是城管系统的简单延伸，而是具有高度专业化的业务实体，二者互相促进。

##### 移动执法子系统

移动执法系统是集查询、拍照、联络、制作文书于一身的个人掌上电脑，在配备蓝牙打印机的同时，支持执法文书的现场打印。依托无线专用网络，实现了执法数据库与多种无线终端之间的双向信息交换，在城市管理现场执法业务处理时实现了“信息上路”，执法人员在路面即可实现相关信息的查询、处理；同时为执法人员配备视传设备，可以实现执法的视频取证和执法信息的实时回传。

本项目建设须统一APP业务应用集成。

- 用户登录

提供用户登录功能，进行GPS等状态判断与提醒后方可登录系统。

- 权限验证

根据执法人员账号来确定权限登录到终端后所能使用的功能模块。

- 现场取证

系统具有拍照、录音等现场取证功能，执法人员需要对现场取证时，可以通过移动终端的拍照、录音功能，拍摄照片、录音、并制作现场勘验记录，同时将证据上传到综合执法信息共享平台。

- 移动通讯

一线执法人员通过移动通讯实时了解到执法事件的地理信息、警力信息，实现一线执法人员之间与系统内其他用户的通讯联系和信息交流，更高效的完成现场执法、巡查任务。

- 案件管理

案件管理提供一线执法人员向系统填报现场执法信息的功能，现场执法信息登记后报送办公室审查。

一线执法人员通过移动系统可以实现整个案件规范的处理，实现案件的录入、立案、审批、作出处罚决定等环节的快速处理。

- 执法文书现场打印

一线执法人员通过执法现场与系统连接的便携式打印机进行执法文书现场打印。

- 证照查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询与所有关于行政执法相关的证照、批文、批复的信息。

一线执法人员只要输入需要查询的信息内容，该信息内容可以是证照编号、证照名称、授证对象等信息，系统将自动根据输入的内容查找出所有相关的信息。

- 法规查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询与所有关于行政执法相关的法律、法规、规章、政策的情况信息。

- 典型案例查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询与所有关于行政执法相关的典型案例信息。

- 案例依据查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询与所有关于行政执法相关的案例依据信息。

- 办案指引查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询与所有关于行政执法相关的办案指引信息。执法人员只要选择相应的案件类别以及适用的案由，系统将显示该案件类别的所有相关的案件执行程序信息。再根据查出来的案件单击查看详细的案件依据。

- 巡查情况查询

一线执法人员通过PDA手机能够查询所属执法队巡查情况信息、所属执法队执法人员巡查情况信息。

- 执法力量分布查询

一线执法人员可通过PDA手机在地图上查看执法地点周边执法力量分布情况。

##### 执法审批子系统

执法审批子系统是执法系统内部的协同办公系统，主要用于一般程序案件的立案、取证、审批、拟制处罚书证、结案、归档等功能。

针对“简易流程”和“一般流程”，系统定制了详细的审批流程和审批要求，保证执法文书制作规范、便捷；执法过程严谨、高效。

执法审批子系统须实现与城管系统的业务接口，建立双流程的嵌套和闭环运行。

##### 执法办案管理子系统

执法办案系统作为综合执法系统的案件管理平台，通过该平台实现系统内综合执法工作的统一办案。通过执法部门协同工作、案件管理、指挥调度和违章追呼，实现综合执法案件网上办理。提供用户在案件办理过程中各个流程的操作，记录每个案件从受理起一直到结案归档的所有流程处理状态，从而清楚的在执法系统查看每项业务的处理过程以及相关数据。每类案件因性质不同处理流程也有所不同。

- 受理登记

受理登记是案件处理的一个重要入口，案审室人员对通过PDA上报、公众举报、媒体曝光、督办函督办、智慧城管转交、投诉转办、现场执法和其他途径受理的信息进行受理登记，同时可以把受理信息分配到相应的执法中队来处理案件。

- 案件管理流程配置

由于系统将使用在多个执法队，同时每个街道综合执法分局行使了多个执法权，每个执法权根据不同的案件类别，所要处理的流程又不一样。

为了适用这种灵活的案件处理流程，系统通过工作流管理机制实现案件处理配置管理功能。系统可根据不同的案件性质、案件类型以及案件处理情况配置案件的合理流向。

违法案件发生后，应该针对不同的执法部门配置不同的案件指办案步骤，并针对不同执法项目设定不同内容的询问笔录（移动执法现场勘验、询问笔录可用照片、询问录像代替），方便执法人员具有针对性的办案执法。

执法人员只要选择相应的案件类别以及办案执法部门与案件步骤，系统将显示该案件类别的所有相关的案件执行程序信息。

案件管理流程配置能够灵活地对案件管理流程进行定制，满足实际办案需要。案件管理流程配置模块可以将核心业务逻辑转换成数据模型，当部分业务逻辑发生变化时，配置模块可以智能地调整与变更与业务逻辑相关的模块。当一个成员的角色发生改变时，与角色相关的流程也自动赋予了该成员；与角色相关的流程发生改变时，则属于该角色的所有成员将自动赋予新的工作流程。配置模块实现了角色和工作流的灵活定义和定制。

- 立案处理

受理登记后，若需立案的案件，则进行立案处理，实现以下功能：

立案审批：对需要立案处理的案件进行立案审批。

- 在线查调查取证

经过执法登记办公人员登记之后，就可以进入立案调查阶段，保存案件的笔录、证据等资料。办案人员可在网上实时查询案件相关的信息，如案件的类型、来源、受理的详情，相关的证据录像、照片、审批文件、电子地图等案件资料，还包括法律法规，历史档案、工商登记、许可登记等证据。

实现以下取证流程：

	证据登记保存；

	抽样取证登记；

	鉴定登记；

	执法询问笔录留存；

	支持在线查询。

取证完进行后续处理：进入案件审理模块

- 案件审理

实现以下案件审理流程：

对案件进行听证，生成《行政处罚听证告知书》；

经听证后，根据听证结论生成《行政处罚决定书》

生成《行政处罚告知书》；

经听取申述复核后，生成《行政处罚决定书》

此环节完毕后，进入处罚决定及执行环节

- 处罚决定

当场处罚决定：登记当场处罚决定依据、内容等等，并为其编号，以备日后查询

处罚决定分以下过程：

是否有处理意见集体讨论笔录，或有则编号、记录、备查→处罚决定核审→处罚决定呈批→处罚决定审批→处罚决定事先通知

支持在线查询

提供如下功能：

设定警戒时间，若超过该时间，则发出提醒信息，督促办案。

若当事人在限定时间内不来处理或不履行行政处罚，则强制结案。

记录是否结案、处罚决定、当事人行政处罚行为情况、行政处罚罚款缴纳情况等信息，支持在线查询。

- 结案归档

具备结案功能，按照归档要求进行电子归档或纸质归档。

- 案件信息管理

包括案件的延期、结案、撤案、罚款的缴交情况、处罚的强制措施等。对于决定罚款的案件，违法当事人可凭处罚文书到就近的银行缴纳罚款，缴纳罚款后系统自动进行结案归档。

- 文书打印

综合执法部门在办案时需要打印向执法对象提交《处罚决定书》、《督察案件呈批表》等各类文书。系统中将完全对比许昌市城市管理综合执法局颁发的文书（式样）做出案件执法文书和督察案件执法文书的套打模版，对文书固定填写项的内容、表述形式做了规定，实现所有文书的直接套打，做到统一规范。

如果出现新的文书（式样），用户可以向系统中轻松添加新的套打模版，并可以任意修改原有的模版。各类法律文书的套打格式制作可视化功能，使文书制作更加灵活，打印速度更快。

用户使用系统能将系统中法律法规等信息快速的制作进文书中，同时，系统预留各种表单及统计报表的打印输出接口，可以通过蓝牙、红外、Mini USB等接口进行便携式打印。

- 现场处置

受理登记后，若不需立案的案件，则现场处置。

执法人员在现场进行当场行政处罚笔录，开具当场行政处罚决定书，填写简易案件登记表后，通过本系统反馈处置结果。

提供在线查询功能。

- 突发案件管理

针对突发案件，镇区可直接上报市局，系统提供自由流程，自行选择相应人员报告突发事件。领导可以委派任意指定的人员进行处理。

案件处理结束后，系统提供归档页面，由领导委派该案件相关人员进行资料收集、整理并上传归档，根据需要可同时建立纸质档案。

##### 执法督查管理子系统

随着执法工作重心的下移，基层执法力量得到了有效的强化，执法督查管理系统开发的目的是强化上层监督管理，促进下层业务开展。根据案卷的办理情况和现场督查检查实现对基层执法队员的监督和管理。

案卷办理情况包括案卷办理的阶段时限、文书的规范、流程的规范等方面。

现场督查借鉴巡更定位管理的思想，系统可以设定执法队员的巡更路线，并且根据执法队员的实际巡查路线进行跟踪，实现实时定位。

##### 执法综合评价子系统

执法综合评价子系统基于移动执法子系统、执法审批子系统等平台，运用综合评价模型，实时或定期归类统计统计，依托信息化技术、将监督评价的工作模式应用到执法管理中，建设执法综合评价系统。通过基于“执法系统”的信息存储和信息查询，实现对历史数据按期或实时的统计，并通过执法评价体系数字建模运算品评等级，将其以图形化或表格化的方式进行显示。通过系统建设，推进行政执法监督实现主动、精确、快速、直观和统一的目标，从而进一步完善执法评价体系，形成良好的执法监督机制。

#### 数字环卫管理系统

##### 环卫巡查子系统（APP）

环卫巡检子系统（即：APP软件简称“巡检通”），主要供许昌市城市管理局环卫处的巡检人员使用，开发基于安卓（Android）手机操作系统的APP软件。实现城管巡查人员对现场信息进行快速采集与传送的专用系统，是整个业务系统的最前端，城管巡查人员使用装有该系统的手机，利用4G、WIFI等无线数据传输方式，实现与许昌市环卫处业务管理人员之间的信息实时传递。

- 账号管理模块

账号管理主要包括系统登录和密码修改两个功能模块，便于系统对用户权限进行认证以及用户对自身的账号进行管理。

- 问题上报模块

问题上报模块主要是巡检人员在所管辖的区域内进行巡查时对所发现的案件进行上报时使用，包括问题直接上报和问题自处理上报两种方式。问题上报须包含图片、文字描述、音频及GPS定位等信息。

- 人员管理模块

人员管理模块主要是针对巡查人员管辖范围内环卫人员进行集中化管理，完成环卫任务、区域人员、环卫人员健康指数等进行管理，确保环卫工作正常有序进行。

- 地图浏览模块

地图浏览和查询模块要求采用预先将部分地图数据缓存在本地手机的机制，以便浏览时能快速地处理和展现。许昌市电子地图或航拍图可采用百度、腾讯或高德等第三方商业机构的电子地图，也可采用许昌市自建的电子地图数据。

- 任务管理模块

任务管理要求满足接收任务和查询办结任务等目的使用；任务协同满足巡检员需要将自己当前的某些未完成的任务委托给其他同事来完成时，可以通过地理编码查询到需要委托的同事所在的当前地理位置或离自己最近的同事的地理位置。

- 考勤管理模块

考勤管理包括打卡上班、打卡下班、汇报位置三个功能模块，主要是考虑到巡检员长期在所负责的单元网格内工作，没有固定的办公地点，其考勤和工作监督（如是否已经上班、下班、是否在线等）有相当的难度。

- 业务联系人模块

主要是便于呼叫时快速拨号使用，对于某些需要经常拨打的号码，通过事先已经设定的快捷号码实现快速呼叫，单键拨号与手机本地上的拨号无关，只限制为系统的单键拨号上使用。

- 人员健康管理

根据智能终端读取环卫人员健康数据，如心率、不行速度、血压等健康数据。

- 数据同步模块

数据同步模块基于无线网络，通过WiFi、4G等无线数据传输方式，实现与许昌市数字化城市管理中心之间的信息实时传递。

##### 环卫车辆监管子系统

- 车辆信息管理

实现环卫车辆的基本信息录入、修改、删除和查看详情等功能。包括：车辆的基本配置、使用单位、维修情况等。支持完成所有车辆信息的录入和管理功能，包括车辆车牌号、车辆类型、注册日期、所属企业、年审时间等，同时支持完成车辆类型等信息的配置与管理。

- 车辆定位跟踪

监控车辆在当前监控窗口区域内的运行情况。通过车载终端设备将定位数据回传，在GIS地图上显示，可实现对车辆的定位。可以在界面上选择一辆车辆进行跟踪，车辆跟踪时，可以显示该车辆当前的行驶方向，并通过不同颜色图标区分车辆的状态，同时根据系统设定的时间间隔自动刷新作业车辆的最新位置。

- 轨迹查询回放

可以按行经线路、区域、车辆信息、车辆状态变化等条件做查询，列出符合查询条件的车辆。提供对车辆历史行程的查找，系统在地图上描述出车辆的历史行程轨迹。轨迹回放时在监控窗口会出现车辆图标、轨迹点。

- 车辆任务监管

在作业车辆执行作业任务过程中，系统可实时监控作业车辆，根据作业车辆的当前所在作业点（区），调取作业车辆作业当前情况。

- 报警管理

- 越界报警

- 超速报警

- 终端异常报警

- 电子围栏

系统提供环卫作业车辆行驶区域设置（电子围栏）功能，当某一环卫作业车辆偏离为其设定的行驶区域时，系统即在监视窗口上自动弹出相关告警信息，并定位车辆当前位置。

##### 环卫作业监管子系统

- 地图汇总管理

通过融合GIS与可视化图形报表，实现作业人员情况更直观展现。同时系统支持地图与报表的联动，例如点击某行政区，可快速生成该区人员分布报表等。

- 作业轨迹跟踪

作业轨迹跟踪实现环卫车辆历史作业轨迹查询和回放，系统通过图形化方式的地图上回放车辆作业全过程，便于对车辆的监管。

- 违规作业预警

预警设置：违规作业预警管理主要实现作业车辆作业过程中的各类违规现象进行管理及设定。主要包括越区设置、越线设置、超速设置、油耗异常设置、超时停车设置五种。

车辆油耗异常报警：实现车辆实时油量数值超出车辆油耗阈值的在线报警，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，用户可忽略报警信息，也可实时给车辆发送消息。

车辆越线作业报警：实现车辆超出规定作业路段作业的实时报警，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，用户可忽略报警信息，也可实时给车辆发送消息。

车辆超速作业报警：实现车辆超出规定作业速度的实时报警，系统根据车辆类型，可根据车辆超速持续时间进行自动筛选，避免瞬间超速的报警信息，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，用户可忽略报警信息，也可实时给车辆发送消息。

车辆越区作业报警：实现车辆超出设定区域的实时报警功能，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，用户可忽略报警信息，也可实时给车辆发送消息。

车辆超时停车报警：实现车辆超出设定时间异常停车的实时报警功能，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，用户可忽略报警信息，也可实时给车辆发送消息。

违规反查：例如滴漏抛洒行为发生后，环卫车辆监管中心须判断可能涉嫌违规的车辆，在系统那可根据历史作业单，查询出该段时间经过该路段的车辆，然后结合车辆历史轨迹查询，及车辆停车分析统计，最快速度锁定违规嫌疑车辆。

- 作业人员定位管理

系统主要包括作业网格管理、地图查询管理及地图汇总管理三大模块。

作业网格管理

通过网格技术，对作业区域进行网格化划分，每个单元网格下作业人员进行地图管理。

环卫人员实时定位：通过环卫人员便携定位设备实践环卫作业人员实时位置查询，结合单位网格实现环卫作业人员的作业位置查询。

环卫作业人员工作轨迹回放：在环卫作业单元网格内查询播放网格内作业的人员的作业轨迹，方便作业过程的事后检察。

地图查询管理

地图查询管理实现环卫作业人员地图分布情况的在线查询、查看，查询可以通过以下几个维度：

区域维度查询：按行政区、街道、社区或自定义区域四个角度查询该区域下作业人员的总数和分布情况。

作业时间维度查询：按作业时间段查询不同作业段下作业人员分布情况从而了解不同时段人员配备是否合理。

作业单位维度查询：按市场化作业单位查询各单位服务范围及配备的作业人员分布情况。

- 车辆实时位置跟踪

实现垃圾清运车、机扫车、洒水车等机械化作业车辆实时作业位置的在线查看和追踪，具体包括实时GIS位置、地址、速度、方向、行驶路线、点火状况等信息。

- 清扫状态实时监控

车辆作业状态监管子系统主要监管对象为清扫、洒水车，有些作业车辆会出现“空驶”状态，即车辆在作业时没有开启真正的作业功能（如洗扫一体车在作业时必须开启清扫、洒水功能）。通过车载智能一体机设备，对各种作业车辆在规定路段未开启作业装置系统的工作状态进行实时监控，实行预警，杜绝“空驶”，保证车辆的安全可控性，提高作业效率。

##### 环卫考核评价子系统

市场化管理系统服务于环卫市场化的综合管理，包括市场化企业数据库、资格评估、市场化招投标支撑、市场化作业监管、作业定额管理及统计分析等功能构成。通过系统建立，建立环卫企业信用体系，辅助环卫市场化工作的开展，为环卫市场化规划提供数据支撑，保证市场进程科学、有序及高效的开展。

- 区域监管考核

根据许昌环卫作业区域划分对责任区域单位进行综合性考评排名，本次区域考核指标根据《许昌市市容环境卫生考核评价管理办法》相关指标定制评价模型。

- 作业人员考核

作业人员考核管理子系统主要实现作业人员作业规则设定、作业质量及作业规范性的综合考核，并以计分形式对作业人员的综合情况进行判定。

- 作业车辆考核

环卫车辆考核子系统实现对车辆作业工作量、作业质量及作业规范性三方面的综合考评，通过计分方式对车辆进行综合评估。

- 人员考核汇总统计管理

人员考核统计汇总管理主要实现人员作业扣分数定期统计，并可根据作业单位名称、行政区域等维度进行分类统计各单位和区域考核得分。

- 车辆考核汇总统计管理

车辆运行统计报表：通过时间条件，系统定期生成车辆运行情况汇总表，同时用户也可通过选择查询时间生成车辆运行统计报表。

车辆考核扣分情况报表：通过时间条件，系统定期生成车辆考核扣分情况汇总表，同时用户也可通过选择查询时间生成考核扣分报表。

##### 基础资源管理子系统

- 人员数据管理

环卫人员数据库管理实现了环卫作业人员数据的统一管理、维护，主要包括：

人员台账管理：人员基本信息主要包括：姓名、身份标识码、所属部门、所属单位、身份证号、社保号、档案号、出生日期、年龄、人员编制性质、参加工作时间、进本单位时间、联系方式、照片、状态（在岗、离岗、辞退等）、合同明细、社保明细、评价明细、健康状况（通过监测心率和血压的手环获取数据）等，根据实际情况设置必须录入项和非必须录入项，最大程度的方便工作人员使用。

初始化管理：系统支持人员信息批量导入、自动校对（与系统现有数据比对）、新增信息批量更新等初始化功能。

人员检索：可通过区、单位、状态、社保情况等属性快速检索人员信息。

- 网格数据管理

人员网格化管理将作业区域实现网格化管理，将网格责任化，将网格进行编号，将人员与责任区域进行绑定，以地图与列表两种方式进行展示，在地图上，可以直观查看人员作业分布情况。

在环卫处建立可视系统大屏幕，可通过视频、轨迹查询等了解人员、车辆、站厕（公厕）的实际工作情况。

- 人员考勤管理

根据定位信息进行考勤：作业人员发放移动定位终端，定位技术与路段管理相结合实现对人员的考勤管理，辅之以其他的考勤信息管理。

考勤管理：服务器控制移动定位终端定位时间，上班时间定位终端开启，开始定位各路段的人员，各路段进行实到人员统计。系统设置下班节点，离开时间点为下班时间。

离岗管理：根据作业实时位置信息管理，确定作业人员在岗时间管理，本系统统计离岗时间，作业期间离开作业路段时间超过一定时间则进行记录。

加班管理：若是到达下班时间尚未离开作业路段，则进行加班时间计算，并进行拍照留证。

请假管理：人员递交纸质请假条，管理人员将其输入系统，便于考勤信息及时更新。请假记录中注明请假原因，并附带相关证明。

- 垃圾站管理

垃圾余量统计分析

结合历史数据、垃圾站设计容量等手段，在系统中设计垃圾余量统计分析功能，可以分析出当前垃圾站的垃圾剩余容量。

垃圾站管理人员可根据垃圾的满溢情况对垃圾运输车辆进行呼叫管理，便于垃圾的及时运输。

运转情况实时监管

根据许昌现有视频部署点（自建和接入视频资源）完成对垃圾站和相关处理设备的运转情况进行全面视频监控，并将视频信息实时传输到监督指挥中心。

##### 垃圾消纳场管理子系统

- 实时监控

对垃圾消纳场进行实时监控，并通过无线网络将监控视频保存到系统中，并在大屏幕上进行显示，方便管理人员了解现场实际情况。

- 实时调度

管理人员根据视频所反映的情况通过车载GPS语音系统对车辆进行调度和指挥。

- 实时拍照

通过固定点位视频监控的感应技术实现对垃圾消纳场车辆进行实时拍照，并将生成的信息保存到系统中。

- 垃圾消纳场环境卫生考评

通过监控取证，获取各个垃圾消纳场卫生情况、运营时间等信息，建立考评机制，实现对各个垃圾消纳场的规范化管理。

- 接入垃圾消纳场地磅接口

通过接入垃圾消纳场地磅接口，获取消纳场每天的称重数据，可对称重数据进行统计分析和存储。

#### 生活垃圾收费管理系统

实现对征收对象、征收数量的统计分析；征收人员的管理；对征收情况的统计的多维度地分析；实现微信、支付宝等移动互联网交付方式；实现与市容科审批数据、工商数据的交换。

- 征收对象管理

对全市范围内的征收对象进行普查，将征收对象的信息录入到系统数据库中，要求数据的录入务必真实、详细，对每个单位应收的具体费用在普查时进行具体统计；可以实现增、删、改、查等操作，涉及到费用的变更需上级领导审批通过，对征收费用额度较大的单位进行重点管理。

- 征收数量统计分析

对征收人员和征收费用等进行统计分析，可以显示出各区域的具体征收情况，可实现历史征收情况查询和季度查询等功能。

纵向对比：实现收费任务往年同期对比；

实现个性化对比：针对某一具体的缴费对象，可查询对比连续几年的缴费情况；

类比（根据操作选择对同类项进行统计分析）：根据收费对象性质不同，分为门店（具体又可分为餐饮门店和普通门店）、企事业单位、居民住户等若干项；根据收费路段，核算收费户数、收缴金额等基础项。

根据需要对缴费情况进行通知提醒：如绿灯表示已收费，黄灯表示未收费，在10月31日后仍未缴费的以红灯显示，由系统自动提醒，为操作和查询提供便利。

- 征收人员管理

将征收人员的信息也录入到系统数据库中并可以实现增、删、改、查等操作；可根据人员的考勤情况和工作完成情况等对人员进行考评。

- 收费表单、文书制作

在系统中增加收费文书、催缴文书等文书模板的制作，可实现文书的打印功能。

- 微信、支付宝接口的对接

实现财政专户管理，系统的移动端支持微信和支付宝的支付接口对接，居民可以通过微信和支付宝实时快捷的缴纳生活垃圾管理费用。

对具体的征收对象进行合理科学的编码，每一对象对应唯一的编码ID，可通过ID查询征收对象的实际缴费情况。

- 市容科审批数据和工商数据的交换

系统支持市容科审批数据和工商数据接口的对接。

- 根据上述功能设计手机APP（基于全移动办公平台打造）

基于全移动办公平台设计生活垃圾收费系统APP，便于一线收费人员开展工作。

#### 智能井盖管理系统

智能井盖管控系统综合应有源射频识别技术、传感技术、地理信息技术、计算机网络技术及其它无线通信技术等物联网相关技术，通过在城市街道搭建智能网关，形成基础感知网络，实现对市政井盖状态的主动感知、及时预警、指挥联动等一体化实时监控和管理。该系统的建设与应用，创新了市政井盖管理模式，完善了市政井盖管理流程，全面提升城市精细化管理水平。

- 井盖资产管理

完成井盖的标识，其内部都有唯一的ID号，并且其按不同区域、道路记录了井盖的产权单位、联系人、电话等信息，方便管理部门的信息采集及情况处理。

- 定位监控

可实时监测市政井盖的各种状态信息，通过结合系统直观的市政平面图，可实时查看井盖在所辖区内的位置和基本属性信息，并对各辖区内所属的井盖防盗进行统一指挥调度出警和工程维护。

- 防盗监管

根据预先设定报警规则，对市政井盖的异常情况进行防盗监管。安装在市政井盖的电子标签内置倾斜及振动感应，当井盖状态正常时，电子标签处于休眠状态，当井盖异常开启时，电子标签立即发出报警信号，通知相关负责部门采取措施。

- 报警联动

产生报警信息向报警中心报警后，同时还会向相关责任人和管理人员的手机等客户端发送报警信息

- 鉴权设置

当工程人员需要对井盖和线路进行维护时，由控制中心经过判断合法性进行解防，或是经授权的工程人员手持终端设备或者监管中心可进行匹配解防。

- 数据分析

通过对系统中大量的数据进行深度挖掘，从不同角度、不同维度、不同需要等对各种数据进行重组、汇总及对比分析，挖掘出更有利于提升市政管理水平和效率的有价值数据。

#### 移动巡查系统

目前，城市违章建筑的管理主要是通过人工划片蹲守巡查进行管理。由于巡查时间间隔比较久，违章建筑隐蔽性大，取证难度大，违章建设快成本低等多方面的影响下，在利润的驱使下违章建筑仍屡禁不止。部分区域随着政策的发展变化出现“井喷”现象，短期内违章建筑大量建设，在处置时由于证据原因极容易造成冲突。因此，要想真正落实城市违法建筑的管理，势必需要打破传统的违章建筑巡查的方式方法，采用现代科学技术进行监督管理。

采用新型定制无人机进行航飞，采集监管区域的低空全景影像数据，通过历次全景影像的对比分析识别，对异常点进行报警，通过现场核对从而达到快速、准确的进行违章建筑执法。

- 低空影像浏览

通过系统平台，自主浏览全市域真实的环境信息。

- 按需缩放核查

可以通过鼠标，对关注点进行缩放，以便仔细核查。

- 航线规划

执法人员可以根据自己预定的线路进行巡视，并非每次都按固定线路或把全部区域巡查完毕。航线点飞行可以在飞机起飞前进行航点记录，航线规划，完成预设飞行轨迹，根据现场情况调整飞行高度，设置返航点，避免飞行事故发生。在飞行前进行摄像头角度调试，在飞行过程中可以通过调整机头来进行采集。该功能对划分航空网格，完成专项任务，及平时采集都起到很大的作用；

- 重点关注对象标注

相关执法人员，可以通过系统平台在航飞地图上对日常重点监管区域进行标注，按照违章建筑发生的可能性和频率进行不同等级的划分。

- 一点指挥，多点监控

以监督指挥中心为基准，可以同步发射多个无人机进行巡回检查，时时发回巡查数据，提高监控的时效性。

- 历史影像对比

可以在同一个系统界面上，展示不同时期的不同时间点的无人机所拍摄的航拍影像数据。

通过不同时期的航飞影像对比，可以清晰的看到同一地区在某个时间段内的建设情况。

- 违建地点自动预警

在信息化领域，图像识别，是利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术。图像识别技术的关键信息，既要有当时进入感官(即输入计算机系统)的信息，也要有系统中存储的信息。只有通过存储的信息与当前的信息进行比较的加工过程，才能实现对图像的再认。当我们采集一定量的低空全景影像后，可以编辑存储到数据库中，作为执法依据的本地。当再次对该区域进行低空影像采集时，可以将本次采集的数据与原系统本底数据进行对比，当有违建情况发生时，两个全景影像在该地方出现明显的差异，系统就可以通过对比分析对异常点进行自动预警。我们的信息采集员只需要对异常点进行针对性的核查即可。

- 违章建筑取证

通过不同时间点的航空影像数据，清晰的记录某个地方的违章建筑建设历程。能够拿出有力证据，在违章建筑处置时更有说服力。

针对已经处理过的违章建筑区域，可以通过事后再次核查，确定处置效果。

### 公众互动与服务平台

#### 公众服务受理子系统

公众服务受理平台是面向全体市民的问题信息采集渠道，系统可以对现有网站、APP客户端、邮箱等多种渠道的信息来源进行集中处理。考虑到民众使用体验，在进行投诉上报操作时应尽量简单易用，让市民使用最少的操作完成信息的上报。对于群众反映的问题，统一到公众服务受理平台进行统一受理，拥有指定权限的人员可根据信息内容对案件根据时间、类型、区域等条件进行核实，对于可以核实的信息内容进行分派处理，并将处理结果反馈给市民；对于无法核实的信息可以进行上报处理；对于无效的信息可以填无效写原因后进行反馈。投诉类问题可通过交换平台结合现有数字城管系统进行处理。

          - 问题审核

通过多种渠道提交的市民投诉问题，由工作人员进行审核，对于真实有效且属于工作范围之内的问题，进行受理，对于不符合条件的问题，填写意见并给予反馈。

          - 问题受理

对于通过审核，符合要求的问题，根据其问题描述完善其他内容，在完成数据完善之后，利用现有数字城管系统进行处理。

          - 问题答复

对于通过审核，进行受理问题，根据具体处理结果将结果反馈至市民。

          - 问题查询

提供一个综合查询功能，能够根据丰富的条件对所有问题进行查询，如上报人、上报时间、上报类型、业务部门、是否完成等，查询结果以列表形式展现，允许打印及导出。

          - 消息列表

微信、微博、门户平台中所有的消息记录均按微信、微博、门户、随手拍等好友进行分组，可查看历史往来消息记录。

          - 群组管理

为提供微信、微博、门户、随手拍平台的昵称用户统一性与管理，互动平台提供对公众的信息补充（如昵称、真实姓名、联系电话等）、群组划分、群组权限设置等功能。

          - 自动回复

辅助平台提供机器人自动回复功能。

          - 案件转派

对于群众举报数字城管的案件，拥有指定权限的坐席可根据好友发来的消息，进行人工判断，将消息录入到案件受理界面，转入数字城管系统案件中进行处置，将案件流转到待核实或待立案环节。

系统将由城管公众服务中登记的案件，由数字城管完成案件的核实、立案、处理、核查、反馈、结案等流程。

          - 信息查询服务

通过上报时间、案件类别、公众满意度等指标进行整体案件查询，并提供导出功能。

          - 统计分析服务

实现对呼叫中心、微信、微博、门户等多渠道的公众案件进行统计分析。

          - 用户管理服务

通过门户、微信、市民随手拍等终端注册为城管公众用户管理，提供手机号码、微信号、微博帐号、身份证等信息。统一公众服务用户管理可以将用户注册的信息统一管理，统一审核。

          - 积分管理

结合市民上报案件以及奖励措施，配置积分奖励模型，系统自动对参与城市管理的市民进行积分，统一对是市民注册用户的积分进行管理配置。

          - 结案管理

所有案件结案后进行统一的归档管理，便于以后对公众服务的评估与分析。

#### 公众GIS服务子系统

公众GIS服务平台，充分利用地理信息技术，向市民提供基于位置的服务（LBS），方便市民出行与生活。公众GIS服务平台包含公众服务与后台管理两部分。公众服务部分，类似于百度地图等公用地图，以一张图的方式提供众多便民服务，便民服务以图层形式展示，如公厕图层，向市民展示所有的公厕分布，公交站点图层，展示所有的公交站点等，各类图层支持查询、数据详尽、简单易用；后台管理部分，供管理人员对地图图层及各类要素进行编辑，确保提供的各类服务符合市民需要。

在保持原数字城管GIS系统相对独立的基础上，通过第三方接口实现新建图层，完成对原数字城管GIS系统部分资源的开放功能。

          - 地图展示功能

展示进行脱密处理的许昌市地图，不出现信息泄露等安全问题；对地图加载的资源提供离线包下载。

          - 图例

对地图中出现的医院、学校、标志建筑等信息点的图层明细进行明确的图例说明。比例尺至少达到1:2000；

          - 地图刷新

通过地图刷新功能实现重新加载地图，在地图操作过程中通常会出现多个图层叠加的情况，此时可以通过地图刷新功能清楚图层，重新加载地图。

          - 测量功能

包括距离测量和面积测量两类；

系统提供各种量算工具，能够测量长度（距离）、面积、角度等。例如对信巡查路线进行长度测量、广场面积测量等。

          - 坐标处理

地图坐标存在差异时通过坐标处理达到数据核实的统一性，保证地图显示的数据准确性。

          - 兴趣点数据处理

对新增兴趣点进行加工、坐标调整、发布到地图上，通过索引进行查询，提供地图兴趣点搜索及数据统计功能。

          - 图层优化处理

对于城管资源分布、路线导引、兴趣点等图层显示控制，强化显示效果与叠加的精准，为GIS展示提供优质效果。

          - 图层叠加控制

对在地理信息地图上叠加不同的服务图层，保证图层有显示控制，包括城管业务图层、便民服务图层等。实现对地图展示图层的显隐控制；

          - 二维地图展示

实现对许昌市现有市区及城区范围内的二维地图展示功能。

          - 遥感影像展示

对许昌市辖区范围卫星遥感影像图开放共享，提供GIS展示与应用。

          - 实景影像展示

实现许昌市数字城管实景影像地图，提供GIS展示街景服务，为市民提供便利查询浏览服务。

          - 地图操作功能

视图操作功能模块实现基本的地图浏览操作功能，包括放大、缩小、移动以及前后视图等功能的操作。

具有较好的空间索引机制和海量空间数据处理能力，包括地图窗口管理、图层控制、鹰眼等功能。

          - 图层编辑

借助于GIS软件平台提供的各类接口、服务、工具等，实现对地图服务中各图层的编辑功能，包含新增图层、图层修改、图层删除等，能够在现有服务中添加新的图层，并对图层列出的要素进行选择，以及对现有图层的删除功能。对图层要素能够支持符号化，能够选择展示元素的数据信息；

          - 地图元数据编辑

能够对图层中展示的兴趣点等信息进行维护，包含新增、修改、删除、移位等；

          - 数据统计

针对图层编辑、数据编辑等操作进行数据的统计，便于了解地图服务及数据的后台维护工作；针对市民使用地图记录做统计，了解市民对各类便民服务的关注点，从而有针对性的优化地图服务。

#### 政策法规服务子系统

政策法规库管理系统，针对城市管理中各类法律、法规、政策等信息进行编辑，并在编辑完成后对外公布，方便市民及时了解各类政策法规、规章制度，促进市民对城市管理工作的了解和支持。公布后的政策法规允许市民通过市民通、微信等进行下载。

- 法规编辑

提供对法律法规的新增、修改、删除、发布功能。仅发布后的法律法规才允许在网站、App、微信系统上进行展示。

- 法律法规查询

提供对法律法规的查询功能。查询功能分为面向公众的查询与内部管理查询。公众查询仅能够查询对外发布的信息，内部查询可以查询所有信息；

培训库提供精确查询、模糊查询两种搜索模式。用户根据权限设置相应的查询条件进行即时信息数据查找功能。如下所述：

精确查询：根据培训资源的题目或者编码进行搜索。

模糊查询：用户可以根据时间、发布者、及题目等进行组合，进行综合查询。

- 法律法规下载

提供法律法规的下载功能。下载途径包括网站、App、微信系统。

- 资源检索

支持各种课件检索，包括：文本、图片、程序文件、动画（如FLASH）、视频资源、超文本、Word文件，PPT文件等共享与下载。

- 操作记录

系统操作日志可详细记录各管理人员的操作信息、登录时间、查询内容等信息，便于监督与管理。

- 培训交流

培训交流模块主要是接受培训人员对培训内容的想法与感触，提出什么更好的培训建议；也可以对培训中不清楚的地方进行继续探讨交流。

- 权限管理

用户授权以角色为中心，支持多级授权和多部门管理模式，各部门可按照部门管理要求设置管理权限，避免资源外泄等情况。

#### 城管微信服务子系统

城管微信平台通过二次开发实现微信服务与数字城管业务以及公众服务应用对接，微信平台提供宣传首页功能：通过微信实现进入城市管理便民服务平台，通过便民服务平台可了解数字化城市管理中心基本情况、内设机构、新闻动态以及查询数字城管案件信息等功能。

- 信息推送

实现城市管理公开信息的推送，能够让所有用户了解城市管理动态、政策法规

- 咨询建议

允许用户向城市管理者建言建议及咨询；

- 城管动态

向市民公布最新的城管动态，接受市民的监督；

- 手机APP下载

提供市民手机移动终端APP下载功能；

- 信息互动

与微信公众实时咨询互动，实现图片、文字的筛选，并具有公众微信群组分类管理功能；

- 微官网

至少包括首页、中心介绍、新闻动态、内设机构、联系我们等功能模块。

- 便民服务

至少包括公交出行、生活服务、餐饮旅游、医疗教育等功能模块。

- 工作参与

至少包括问题投诉、问题查询、短信投诉、电话投诉、工作咨询等功能模块。

#### APP、微信公众号

        - 便民地图服务对接

提供根据求助者所提供的所在位置查询周边停车场、公共厕所、公共交通等信息查询服务。

其中公共交通包括为公众提供含公交换乘、交通动态（路况信息、交通事件信息、道路施工信息）、客运（含长途客运、城市公交、出租车）信息（含票务、站务、换乘、线路等信息）、气象信息，及铁路、民航等其它运输方式信息等在内的出行交通综合信息服务。

实时信息采用热线方式向市民提供位置服务，同时配合公众服务网站、微信等应用多种方式使用位置服务。具体可提供的位置服务项包括：

周边信息查询、地物查找。

路况信息：在前期建设视频监控的基础上，共享许昌市符合GB28181标准的视频监控，为通过热线进行求助人提供主要道路的实时信息。

定位自身：定位用户自己所在的位置（APP功能）。

黄页信息：查找用户附近某个范围的停车场、公共厕所、公共交通等。

智慧出行：基于便民服务门户开拓智慧出行板块，提供公交查询、拼车出行服务和公共自行车租赁等服务，为市民出行提供便利以及实时的交通状况。具体包括公交路线查询、公交实时轨迹查询、乘车准备提醒等服务；对接公共自行车租赁系统，提供临近公共自行车站点查询；提供拼车出行服务。

        - 审批办事对接

将城管部门的建筑垃圾、户外广告、门头牌匾、外立面装修等审批服务事项开放与微信端，用户可通过微信直接访问审批入口，查询、咨询、办理相关事项。

        - 市民参与对接，包括但不限于以下：

问题投诉

问题查询

短信投诉

电话投诉

公众咨询

        - 城管资讯

城管资讯模块向公众推送城管与市民相关的资讯，包括许昌旅游景点资讯、城管工作成效资讯以及提倡爱护环境等与市民相关城市管理资讯。

        - 热门活动

热门活动模块向公众推送与市民相关的城市管理相关活动，如垃圾分类宣传活动、爱护环境活动、智慧城管市民体验活动等等。

        - 热门爆料

通过热门爆料模块市民市民可查看许昌市的智慧城管热门爆料案件，并可对案件进行评论。同时市民也可查看周边案件爆料情况，市民也可参与爆料。

#### 公众评价微参与

许昌市已经建设了便民服务系统，多渠道的与公众进行互动沟通，为提高公众对城市管理问题的参与积极性以及案件处置监督透明性，引入星级打分机制，用户可通过移动终端APP/微信等渠道对案件处置进行星际打分，可对案件提供意见留言，提高案件处置满意度的量化管理。公众可以通过微信公众号查看自己上报上来的案件处理情况，并且根据案件处理情况来打分。许昌市下辖各个处置单位可以通过微信公众号来对数据进行上报。

- 用户管理

依据现有公众服务微信平台，将评价用户进行关联，只有关注许昌公众微信服务的市民并上报案件、关联案件的账户可以进行评价服务。

- 案件推送

系统对公众上报的案件处置完成后，经处置结果信息通过微信推送方式反馈至上报市民微信上，市民可对案件处理整个过程进行查阅信息进行查阅。

- 星级评价

采用五星级评价方式，对于处置结果非常不满意的给予1星评价，一般的给予2星评价、还可以的给予3星评价、满意的给予4星评价、非常满意的给予5星评价，市民可选取星的数量给予案件处置结果回复的满意度进行评价。

- 评分结果

市民可通过微信“我来管”中可以查看到自己上报案件的评分情况。

- 数据接口

开发评价数据接口，通过接口城管系统可以获取到公众的评分数据。

- 综合评价系统优化

优化现有系统中的综合评价功能，在现有评价考核表中增加公众打分考核指标，使公众打分数据与现有考核系统无缝对接。

#### 公众关注微推送

许昌市智慧城管一期已通过微信平台向公众发布了公厕、自行车、绿道、垃圾分类、公园等数据，本期将在一期基础上增加推送能够为市民提供便利的城市管理分析决策数据。

- 公众满意度

对与城市管理问题公众满意度调查结果对公众推送。

- 公共人流量

对访问人流量数据向公众推送，并对人流高峰期进行预警，让公众避开高峰期游园。

- 恶劣天气隐患点

对台风天气行道树隐患点及暴雨天气城市内涝点公园易滑坡点等地理位置数据向公众进行推送。

- 市容环境问题高发区域

定期推送城市市容环境高发问题数据，倡导市民及时上报各类城市管理问题。

### 大数据分析与展示平台

#### 数据分析配置管理

##### 日常监管设计

          - 信息提炼

对系统运行的数据进行展示，将管理人员关注的重点数据和系统宏观数据在页面中进行显示，通过表单和图标相互结合的方式进行更直观的展示。

          - 分析维度定义

时间

通过时间维度对数据进行分析，如对一段周期内（天、周、月、季度、年）的数据进行分析，查看数据在周期内每个时间节点的变化趋势，同时也可以对一段周期内的数据的同比和环比情况进行分析。

区域

对数据的分布区域进行分析，分别以市、区、街道、社区、网格的区域范围，进行逐级深入分析，并结合热力图、海量点等方式，准确的分析出案件的具体分布情况。

类别

对案件类别进行分析，可结合其他维度，对案件的类别分布情况进行分析，或对重点关注的案件类别进行监控，实时掌握案件的类型变化情况。

来源

对案件的投诉来源进行分析，包括采集员上报、12319热线、微信上报、市民随手拍等等，对案件的来源情况进行查看，并可以对重点关注来源的案件进行重点监控。

          - 深度分析

当用户通过日常监管模块查看到某项系统运行数据存在异常，或者想更深一步了解该运行数据的分布和组成时，则可通过系统中的深度分析功能对该数据进行分析，分别通过时间、区域、类别、来源等四个维度进行分析，包括数据的结构组成、地图分布情况、历史同比环比情况，同时还提供对数据从以上四个维度的分类组合分析，使用户能够深层次的对该数据形成更直观的了解。

##### 系统预警

- 阀值设置

根据管理单位日常监管及考核要求，实现对系统运行情况进行实时监控，并按要求设定系统警报阀值，系统将自动监测并对达到报警条件的情况进行报警，管理人员可以快速的掌握到该系统异常警报信息，并对通过报警详情其进行深入的了解报警原因，以便准确的做出相应的对策。

- 通知预警

对触发报警条件的情况进行报警，生产报警记录详细剖析系统报警的详细信息，通过多维度将产生报警的数据进行深度挖掘，快速的定位到产生报警的原因，并以系统消息、手机短信等多种方式告知管理人员，以便其能够及时的做出响应和决策。

##### 分析专题设计

以海量的智慧城管系统历史运行数据为基础，制定各类专题分析模板，从多种角度去分析挖掘和论证，找出事件发生的规律以及导致事件发生的真实原因。

专题分析需包括原因分析、风险分析、经济效益分析和其他分析等内容。

#### 系统分析管理

##### 运行情况分析

将智慧城管系统的运行的要点数据进行提炼，在一个系统页面中集中显示，使管理人员能够对系统宏观的运行情况进行快速的了解。

- 12319热线

现阶段预留大数据分析平台与12319热线数据接口，数据接后实现12319数据分析。

记录智慧城管12319热线投诉的情况，包括坐席员数量、通话总时长、投诉电话数量、受理案件总数和当前正在通话数量等。

- 总体概况

对智慧城管总体的运行情况进行总结，包括案件的上报数、立案数和结案数，同时对参与智慧城管运行的三大主体进行分析，包括信息采集员、平台操作员和责任单位。

- 案件来源

周期内智慧城管系统受理案件来源情况分析，通过图表显示出各投诉来源案件的情况，包括信息采集员上报、公众上报（后期数据接入后实现）等等，同时能够直观的体现出各来源在总受理案件中的占比。

- 高发事部件案件类型

对周期内智慧城管系统受理的高发类别分布情况进行分析，默认显示前十的高发类型，也可以切换显示事件案件的高发类别或部件案件高发的类别。

- 区域运行情况

对许昌市域的案件情况进行监控，包括案件的所有处置环节，以同比和环比的情况作为监控条件，及时反应出数据的浮动比例，并可对变化异常的数据进行深度分析。

- 公众满意度

通过饼状图实时显示公众满意度情况，记录公众对投诉案件的处置结果评价意见，显示满意、不满意、无意见等评价占比情况。

- 实时案件情况

通过曲线图实时显示案件的受理和结案情况，查看案件受理数和结案数在一段时间内的整体趋势，并可以单独切换显示公众投诉来源案件的实时情况。

- 深度分析

对监控数据进行深度分析，主要通过时间、区域、类别、来源等四个维度进行分析，包括数据的结构组成、地图分布情况、历史同比环比等情况的分析。

在深度分析的数据为基础，通过对区域、类别、来源这三个维度的筛选组合进行分析，如可对从某几个投诉来源的某几个区域内的案件其某几个类别的分布情况进行分析，通过勾选页面中三个维度表单中的勾选框后点击“组合分析”，系统即可通过组合的条件自动生成分析结果。

- 数据周期切换

通过页面中的周期切换功能，可以对页面的分析数据范围进行切换，默认显示当天的数据，管理人员可以将分析的数据切换成本周、本月或今年以来的所有数据，周期切换后页面将根据切换结果进行数据刷新。

##### 处置情况

对智慧城管系统案件处置情况进行分析，通过曲线图和K线条对部门/群组的任务处置情况进行全面分析，记录实时任务处置情况的同时对历史任务处置整体走势进行展示。

- 关注列表

系统用户可以将自己重点关注的部门加入关注列表，以便可以快速的选定该部门进行查看，当然也可以对关注列表中的部门进行管理，将其移出关注列表等。

- 实时任务处置曲线图

显示选中的部门/群组的实时任务处置情况，通过图表可以直观的体现出被选中部门/群组的案件处置趋势，同时可以叠加多个部门对它们的任务处置情况进行对比分析。

- 任务处置情况K线图

记录被选中部门/群组历史案件处置情况，通过图表可以清晰的了解每天的任务处置情况，以及当天任务量的最高点和最低点等等，并能够通过K线查看任务处置的趋势，如整体成下降趋势则表明部门的案件处置情况是良好的，其在不断的消化历史积存的案件，如整体成上升趋势则表明该部门的处置力度是不足的，其无法及时的完成案件处置工作，案件正在不断的积压。

- 行业分析

管理人员可以根据实际需求对群组进行定义，比如建立各行业的群组等，如绿化行业、环卫行业、综合执法、通讯行业等等，在将相关部门调入到群组之后，就可以对相关行业在智慧城管中的情况进行全面的分析了。

##### 智能报警

系统提供智能报警功能，管理人员在系统设置页面中设置好报警条件后，系统会自动监控各项运行数据，当监测到系统运行触发设置的报警条件后，将自动进行报警并生成深度的报警记录，提供给管理人员进行查阅。

##### 分析简报

提供智慧城管运行周报、月报、年报以及专题分析报告的管理功能，提供管理人员对报告进行上传发布，同时制定专题分析模板，选择数据范围后根据模板进行专题分析并自动生成分析报告。

- 运行周报

智慧城管运行周报，提供管理人员对许昌市智慧城管系统运行周报的上传发布，发布后市智慧城管中心以及各业务管理单位，可以对报告进行在线浏览或者下载到本地进行查阅。

- 运行月报

智慧城管运行月报，提供管理人员对许昌市智慧城管系统运行月报的上传发布，发布后市智慧城管中心以及各业务管理单位，可以对报告进行在线浏览或者下载到本地进行查阅。

- 运行年报

智慧城管运行年报，提供管理人员对许昌市智慧城管系统运行年报的上传发布，发布后市智慧城管中心以及各业务管理单位，可以对报告进行在线浏览或者下载到本地进行查阅。

##### 地图分析

系统提供案件数据地图分析功能，用户可根据页面中的筛选条件对需要分析的数据进行过滤，选定分析数据之后通过热力图、海量点以及数据标签等功能，对案件的地图分布情况进行分析，通过上述手段直观的展示出案件的详细分布情况。

- 热力图

在通过电子地图对案件的分布情况进行展示时，当案件量达到一定数量时，假如把所有的案件以点为单元全部铺上去后，用户通过页面只能看到密密麻麻的点覆盖在地图上，却很难直观的看出案件的分布情况，这时就可以通过热力图的方式对案件的分布情况，将案件的分布情况转换成热力图，通过区块图层的颜色的深浅来展示出案件的密集程度，使用户能够快速的对案件的分布情况有个宏观的了解。

- 海量点

根据案件的定位坐标转换成一个数据点，并将其叠加在电子地图上进行展示，对于小范围区域的案件分布情况分析是非常有效的，能够准确的体现出案件分布的具体情况。

- 标签

系统用户通过鼠标框选区域，以标签的形式显示出框选区域内的案件数量，非常方便的对自定义区域的案件数据进行统计。

- 图层叠加显示

应用图层叠加技术可以在矢量地图和遥感影像地图的基础上，叠加智慧城管专属图层的手段来实现数据分析展示功能，如案件、部件、海量点、热力图等图层，通过图层的叠加直观的展示出图层的相对位置以及分布情况等等。

- 投诉监控

对公众投诉的案件进行实时监控，结合电子地图实时掌握市民投诉问题的受理和处置情况。

投诉监控对市民投诉数据进行分析，后期接入公众数据后进行分析，前期预留接口。

##### 系统设置

- 报警设置

通过报警设置功能可以对系统智能报警的阀值进行设置，管理人员可以通过实际管理需求进行设置调整。

- 部门分组设置

通过部门分组设置功能可以将参与智慧城管工作的职能部门进行分组，用户可以自己建立一个分组并将职能部门调入该分组进行管理，如想查看许昌市智慧城管综合执法部门的案件处置情况，则可以建立综合执法分组，并将综合执法相关的部门调入分组，之后系统就会将该分组内的所有部门的案件综合处置情况进行分析，包括该分组的任务处置指数，以及每天、历史任务处置趋势和详情。

#### 大数据专题分析

##### 案件全过程分析

- 热点问题监控

对城市各类高发问题进行统计分析，通过系统可分析各个时间段、各区域各类案件的分布情况，通过依据各区域的案件量形成黑点地图，通过地图展示各个区域内的问题黑点，通过黑点的分布可形成专项整治方案，抑制城市管理高发问题。

- 热点问题跟踪分析

系统通过监控城市管理热点问题并针对热点问题进行分析，对热点问题的全阶段进行分析，在热点问题发现阶段分析热点问题的来源（公众上报、采集员上报）、问题区域分析（高发区域）、原因分析（问题高发的原因），在案件处置的阶段将正对该类案件的处置质量、处置效率以及案件质量进行分析，在问题的解决阶段分析案件的成效并对案件解决的满意度进行分析。

##### 部件安全隐患分析

基于部件数据库对部件安全隐患及部件生命周期进行分析，系统通过统计各种部件的投入使用时间、维护时间、维护频率、更换时间等数据分析各类部件的生命周期，通过地图展示系统对已接近回收期的部件进行预警。通过维护周期与维护费用的分析系统将分析部件维护成本，得出最佳更换周期。

##### 城市易涝点分析

系统对通过对以往大雨天气城市易涝点信息的收集，形成城市易涝点数据。系统对不同程度降雨量出点的城市易涝点数据统计与分析，形成城市易涝点专题地图，通过设定降雨量系统自动分析易涝点分布区域，在大雨天气可组建专职采集员对易涝点进行定时巡查，防止安全事故。

##### 户外广告专题分析

基于大型户外广告及门头牌匾基础信息，通过地图形成户外广告、门头牌匾专题地图，系统对户外广告的审批信息及租赁时间进行分析，对未审批及到期的户外广告及门头牌匾进行预警。

##### 违章建筑专题分析

基于违章建筑案件上报数据、违章建筑普查数据及无人机巡查违章建筑数据形成违章建筑专题数据库，通过GIS平台形成违章建筑专题图层，大数据分析系统基于违章建筑基础数据进行分析，同比分析违章建筑数量增长情况，分析各个区域的拆违情况。系统将分析违章建筑违建时间，对于违建房屋时间较久进行重点关注，对于可能存在安全隐患的违章建筑进行警示。

##### 公共自行车专题分析

系统通过对许昌市公共自行车数据的接入建立公共自行车专题分析，系统将统计许昌市各个自行车租赁点实时车辆数据，分析不同时间段内各个自行车租赁点的租赁情况，得出各个时间段内热门自行租赁点分布，分析出各个租赁点所需配置的车辆数，通过分析可以保障各个租赁点公共行车的供应满足市民使用需求。

##### 公众服务分析专题

大数据分析系统将对智慧城管平台公众服务平台数据进行分析，公众服务数据分析包括如下：

市民热点问题分析：分析内容包括整个公众问题的分布、公众举报事件类分布、公众举报区域分布、公众举报城市部件类分布。

公众上报问题区域分析：分析内容包括整个公众事件的分布、公众举报区域分布、热点区域分析、不同时段公众事件的分布。

市民服务推广方式分析：分析内容包括整个公众事件的分布、公众举报区域分布、热点区域分析、不同时段公众事件的分布、各便民服务模块使用频次、不同时间段便民服务使用频次、市民对服务的需求分析。

##### 垃圾处理情况分析

- 总体情况

将许昌市垃圾处理系统的数据进行高度提炼，以日、周、月、年为时间周期，对许昌市的垃圾处理情况进行分析，包括垃圾处理总量、运输车次、里程等进行详细分析。

- 区域垃圾生成情况分析

通过垃圾处理系统的数据采集，结合地理信息系统的综合应用，对许昌市各区域日常垃圾的生成量进行分析，以便管理部门对垃圾处理力量的合理化分配。

- 垃圾处置场收纳情况分析

通过垃圾处理系统的数据采集，对许昌市各垃圾处理厂的日垃圾处理量，以及一段时间内的垃圾处理情况的趋势情况进行分析。

##### 环卫管理数据分析

- 总体情况

将环卫管理系统的数据进行提炼，对环卫管理的业务人员、车辆、管养部门等数据进行归纳总结，并通过时间、区域、类型等维度进行多角度的分析和展示。

- 作业分析

对辖区内各个管养部门的管养作业情况进行分析，包括计划执行情况、规范作业情况、日常监督检查等多方面对管养企业的作业情况进行评估。

- 经费预算及使用情况分析

对许昌市环卫管理工作的经费预算投入以及使用支出情况进行分析，按照许昌市环卫管理作业的单价对各管养企业的经费使用情况进行核算分析，对各项管养工作的支出明细和趋势进行深入分析，以便于监管部门对环卫管理工作的经费支出情况能够了然于心。

##### 综合执法数据分析

- 总体情况

对许昌市综合执法系统的数据进行分析，通过数据提炼切实将用户所关注的数据在一个页面进行集中展示，包括综合执法案件的受理变化趋势、案件受理总量、处置总量、来源和类型分布情况等等。

- 案件来源分析

对综合执法系统的案件来源进行分析，以时间为主要分析轴线，对案件来源的分布演化趋势进行分析。

- 案件类型分析

对综合执法系统的案件类型进行分析，通过时间、区域等多角度对案件类型的情况进行分析。

- 案件处置情况

对综合执法系统的案件处置情况进行分析，以切实有效的提高案件的处置质量和效率为导向，通过多种视角对案件的处置结果进行深入比较和分析。

##### 垃圾处理数据分析

- 总体情况

将许昌市垃圾处理系统的数据进行高度提炼，以日、周、月、年为时间周期，对许昌市的垃圾处理情况进行分析，包括垃圾处理总量、运输车次、里程等进行详细分析。

- 区域垃圾生成情况分析

通过垃圾处理系统的数据采集，结合地理信息系统的综合应用，对许昌市各区域日常垃圾的生成量进行分析，以便管理部门对垃圾处理力量的合理化分配。

- 垃圾处置场收纳情况分析

通过垃圾处理系统的数据采集，对许昌市各垃圾处理厂的日垃圾处理量，以及一段时间内的垃圾处理情况的趋势情况进行分析。

##### 渣土数据分析

- 总体情况

对许昌市渣土运输的整体情况进行监控，包括工地数量、运输车辆、日运输土方等等。

- 运输情况分析

对余泥渣土的运输情况进行分析，主要包括渣土的运输量、运输路线、遗撒情况等，并结合日常检查和市民举报的数据对各种违规情况进行综合分析评估。

##### 公众服务数据分析

根据公众互动与服务平台采集的数据进行综合性分析，主要包括访问量分析、关注点分析、服务类别分析等。

- 访问量分析

根据公众服务平台数据库对平台访问量进行分析，含时段、区域等。

- 关注点分析

根据公众服务平台数据库对公众关注点进行分析，含事件类、部件类等。

- 服务类分析

根据公众服务平台数据库对城市管理数据服务类别进行分析，含政策服务、咨询服务、建设等类。

#### 大数据展示发布

- 平台采集情况展示

平台采集情况展示门户展示整个平台概况包括覆盖范围、网格划分、采集人员监管地图、案件采集动态情况、各区域案件采集情况、平台运行流程等内容，展示内容可定制。

- 平台处置情况展示

平台处置情况展示展示平台派遣规则、智能派遣、派遣案件区域统计、派遣案件列别统计及案件分级分类表等内容。

- 平台考核情况展示

平台考核情况统计将展示各区域案件处理量、各类案件走势图、平台高发案件、各区域案件上报情况以及各区、各部门的考核评价情况。

- 平台统计分析展示

平台统计分析展示将展示平台整体运行情况，各个区立案数、处置数、结案数，整体案件上报及处置情况及地图分析系统，地图分析系统可形成案件分布热力图、海量点图等。

- 平台信息发布

本次大数据平台系统须建立完善的发布体系。主要包括如下：

	OA系统展示模块；

	大屏幕展示模块；

	终端。

### 系统接口

投标人须至少完成以下接口开发和对接任务，且要求所涉及的接口具备自定义配置管理、运行监控管理，并支持接口启用、停止及日志查询等功能。

#### 市级数据中心接口

提供与市级数据中心对接服务，将城市数据共享至资源管理中心，实现智慧城管与大数据资源中心的互通，并将证照数据、法人数据等通过大数据中心实时调阅。

#### 视频专网接口

视频专网可将公安、交警、运营商视频等资源有效的整合，供全市职能部门共享使用，本次智慧城管将充分与视频专网对接，在共享各视频资源的同时，将智慧城管视频也对接至视频专网，以实现资源的“大共享”。

本接口实现对视频数据的调用、截图录像、画面捕捉、截图等功能。

#### 门户系统接口

为了使办公部门在办公系统也能实时的查看和处理监督指挥中心下发的案件信息，智慧城管系统、办公系统需要与门户系统做做对接，门户系统可以实时的提取到智慧城管系统中的案件数据并进行处理。

#### 夜景亮化系统接口

本次智慧城管建设将接入现有许昌市夜景亮化控制系统，实现通过智慧城管平台智能化管理城市亮化工程。

#### 执法数据共享互通接口

许昌市此次将搭建的综合法平台，本次智慧城管建设将实现综合执法平台数据的互联互通，后期智慧城管将对接行政审批数据、诚信数据，执法数据对接后将开放至各个部门。

#### 行政审批数据接口

对接全市工商行政审批数据与行政审批系统，通过审批数据的调取可为一线执法人员提供执法依据。

#### 公用自行车数据接口

建立智慧城管平台与自行车数据接口，通过智慧城管平台实现对公用自行车数量的实施监控。

#### 建筑垃圾办业务系统数据接口

建立智慧城管平台与建筑垃圾办业务管理系统数据接口，通过智慧城管平台监控建筑垃圾业务管理数据。

#### 市环保监测系统数据接口

建立智慧城管平台与市智慧环保监测系统据接口，通过智慧城管平台监控展现许昌环保情况及在线数据。

#### 市渣土办系统数据对接

完成许昌市渣土办渣土车管理系统数据对接，包括坐标数据、渣土车管理数据和监管数据。

#### 市应急系统接口

本次项目建设预留市应急办系统数据接口，包括应急通知、调度指挥等数据。

#### 市园林绿化系统数据接口

完成许昌市园林绿化管理系统接口，完成园林管理数据的接入、监管和展示。

#### 市政管理系统系统接口

完成许昌市市政管理系统接口，完成市政设施数据的接入。

#### 区县数字城管系统接口

预留许昌市智慧城管系统平台与两市、两县数字城管系统平台对接。

## 项目实施要求

### 质量保障要求

- 投标人应根据项目招标需求，在投标文件中列出应配备的设备和产品，该设备和产品应是经过实用检验的成熟、先进产品，各项性能和技术指标均满足招标人和采购人的实际需求。

- 投标人须承诺提供的产品来源应为中国合法渠道商品。

- 投标人报价中包含所提供设备在安装和调试中所需的相关附件和设备联接的所有配套设备。

- 投标人须说明采用何种软件开发环境（确保与原数字城管系统可用资源无缝集成），所开发的软件在与其他子系统集成时可能出现的问题以及对其他子系统在选择软件开发环境方面的要求。

- 中标单位应严格按照安全技术规程操作、保证双方人员、财产安全，自行处理施工期间发生的安全事故，并承担一切责任。

### 实施人员要求

- 本项目负责人具备的高级项目经理证书。

- 本项目的开发实施人员应不少于20人，至少包括但不限于数据库工程师、信息安全服务工程师、软件工程师、软件设计师等，且须具有1年或以上软件开发或服务经验，在项目启动后，开发实施人员必须全部到位。

- 投标人须提供详细项目管理组织机构，并在投标文件中详细列出参与本项目的工程技术人员的姓名、年龄、职务、职称、承担的工作、主要资历、经验及承担过的项目。

- 在项目实施期间，未经采购人同意，成交人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则成交人赔偿由此给采购人造成的全部损失。

- 本招标项目中软件需求部分仅为采购人初步需求，在确定成交人后，成交人必须还要进行详细的需求调研工作，通过评审的需求分析报告才作为本项目的实施依据。

### 售后服务要求

质保期要求

按照《中华人民共和国产品质量法》及其他关于产品质量的法律规章、规定，本项目采购的服务要求质保期至少为5年，且保质期内的质量保证及故障响应达到以下要求：

- 中标单位提供7×24小时的报障、技术咨询服务；

- 产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的，设备更换及软件更换费用由中标单位支付；

- 在遇到重大故障，现场维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件；

- 维护期内所有配件的维修更换必须提供原厂配件；

- 投标人中标后在项目实施及运维期间，施工单位须执行政府及监管部门的最新行业相关标准。

运维服务要求

- ★中标单位在系统建设项目初验后，5年内须提供现场维护人员不得少于1人（本科及以上学历；具有软件工程师资格，且有三年以上系统维护经验）；

- 驻场维护人员应严格执行业主单位制定的系统维护人员管理条例；

- 驻场维护人员应严格执行托管单位制定的数据中心机房管理条例；

- 本项目系统软件中的第三方支撑软件（杀毒软件、地理信息系统、安全类等）要求5年内免费升级至最新版本，并且要求最短时间内进行升级以保证系统安全。

3、服务响应要求

- 提供7×24小时的故障服务受理，在5～10分钟内做出电话响应；

- 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；

- 故障服务的响应时间小于2小时，2小时内有能够处理故障的技术人员；

- 对于一般的故障问题，在4小时以内解决问题；对于较严重的故障问题，在12小时以内解决问题，维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件。

### 技术资料要求

中标单位提交的技术文档必须符合相关的软件文档编写规范，所有开发的应用软件除提交安装版外（含应用软件源代码），还必须提交完整的相关设计文档；未经采购人书面许可，所有版本中不得使用软件加密、硬件加密措施或软硬复合加密等措施，不得设定软件运行时间限制。所提供的文档至少包括以下内容：

- 开发计划

- 用户需求分析报告

- 系统概要设计方案

- 深化设计方案

- 系统详细设计说明书

- 数据库设计说明书

- 原有数字城管数据处理及入库

- 测试计划及测试方案

- 系统联调测试计划

- 试运行计划

- 培训计划

- 系统验收方案

- 系统安装、配置手册

- 系统维护手册

- 用户操作手册

- 售后服务计划

### 用户培训要求

投标人应负责对业主单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训、认证资格培训和专业培训（课程由业主单位自选，不必考证获证）。投标方须提出详细的用户培训计划，至少包括：

- 对领导、操作员、信息采集员、执法人员、办公人员、系统管理员等不同对象的培训计划；

- 对智慧城管（或数字城管）系统涉及的各职能部门用户进行基础知识培训及专项操作培训；

- 培训课程安排、培训方式及时间；

- 要求对各类培训对象编写不同的培训教材。

- 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

- 对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：

  - 系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。

  - 提供新技术、新产品等方面的培训。

### 项目验收要求

本项目的验收将分为项目初步验收（简称项目初验）和项目正式验收（简称项目终验）两个步骤：

- 项目初验

许昌市智慧城管系统经中标单位开发、安装、测试、部署后，以软件平台上线使用为标志，将依据项目合同对工程技术总体设计、详细设计的要求进行验收，由业务单位、中标单位及监理公司的技术人员三方共同制订测试大纲，并依据大纲对整个系统进行项目初验。

通过初验表示应用软件的开发、调试、测试、部署和工作已经完成，系统可以正常试运行。

- 项目终验

许昌市智慧城管系统平台初验完毕（初验报告），各系统正常运行30天后，项目将进行正式验收。中标方书面向业主单位和监理公司提出验收申请，验收申请包括验收的方法，验收条件，验收地点等。

项目终验的内容包括：

- 对硬件产品安装、调试验收；

- 对应用系统软件的终验；

- 对项目实施、培训工作的终验。

### 技术支持要求

- 提供常驻工程师名单（包括职务、姓名等基本情况，必须附养老金缴纳证明和获得的相关证书），并承诺在服务期间不私自换人，并说明私自换人所承担的责任。

- 中标单位应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：

提供7×24小时的技术咨询服务；

质保期内每年须提供二次及以上评估服务；

巡视服务：提供每月1-2次巡视服务，检测设备运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

## 建设工期

本项目工期要求：90个日历天（合同签订之日起计算）完成项目验收。

## 许昌政务云可用资源

本次许昌市智慧城管系统建设项目主要依托许昌政务云平台，该平台可为本次项目提供丰富的信息化资源，包含但不限于以下：

- 高速通信网络及信息安全资源；

- 丰富的基础平台资源包括服务器操作系统、数据库（Oracle、MS SQL等）；

- 高性能服务器及存储资源（虚拟化资源）；

## 采购清单

### 应用系统清单

| 序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧城管统一支撑平台 | 统一视频服务子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 统一定位服务子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 统一GIS服务子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 统一支撑服务子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 统一调度服务子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 统一移动办公服务子系统 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧城管核心应用平台 | 系统集成框架升级优化 | 套 | 1 |
|  |  | 数据资源整合与升级优化 | 套 | 1 |
|  |  | 全智能移动系统集成 | 套 | 1 |
|  |  | 智能协同系统功能升级 | 套 | 1 |
|  |  | 智能考核评价功能升级 | 套 | 1 |
|  |  | 现有数字城管系统升级（含9大核心系统、现有扩展系统功能升级） | 套 | 1 |
| 3 | 城市管理应急指挥平台 | 可视化框架子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 应急一张图子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 信息上报子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 指挥调度子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 应急管理子系统 | 套 | 1 |
|  |  | 基础资源管理子系统 | 套 | 1 |
| 4 | 城市管理综合业务平台 | OA办公自动化系统 | 套 | 1 |
|  |  | 户外广告管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 综合执法管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 数字环卫作业系统 | 套 | 1 |
|  |  | 生活垃圾收费管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 智能井盖管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 移动巡查系统 | 套 | 1 |
| 5 | 公众互动与服务平台 | 公众服务受理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 公众GIS服务系统 | 套 | 1 |
|  |  | 政策法规服务系统 | 套 | 1 |
|  |  | 城管微信服务系统 | 套 | 1 |
|  |  | APP、微信公众号 | 套 | 1 |
|  |  | 公众评价参与 | 套 | 1 |
|  |  | 公众关注微推送 | 套 | 1 |
| 6 | 大数据分析与展示平台 | 数据分析配置管理 | 套 | 1 |
|  |  | 系统分析功能 | 套 | 1 |
|  |  | 大数据专题分析 | 套 | 1 |
|  |  | 大数据展示系统 | 套 | 1 |
| 7 | 系统接口 | 市级数据中心接口 | 套 | 1 |
|  |  | 视频专网接口 | 套 | 1 |
|  |  | 门户系统接口 | 套 | 1 |
|  |  | 夜景亮化系统接口 | 套 | 1 |
|  |  | 执法数据共享互通接口 | 套 | 1 |
|  |  | 行政审批数据接口 | 套 | 1 |
|  |  | 公用自行车数据接口 | 套 | 1 |
|  |  | 建筑垃圾业务系统数据接口 | 套 | 1 |
|  |  | 市环保监测系统数据接口 | 套 | 1 |
|  |  | 市建筑垃圾管理系统数据对接 | 套 | 1 |
|  |  | 市应急系统接口 | 套 | 1 |
|  |  | 市园林绿化系统数据接口 | 套 | 1 |
|  |  | 市市政管理系统系统接口 | 套 | 1 |
|  |  | 区县数字城管系统接口 | 套 | 1 |

### 软件配套设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能部件管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 自动追踪仪 | - 基本规格：内置物联网芯片，支持北斗/GPS定位。 - 性能要求：潜伏模式、拆除报警、防水套件、强磁吸力、定位跟踪等。 - 待机时间≥2000小时（潜伏模式不小于2年）。 - 提供二次数据开发接口。 | 台 | 50 |
| 2 | 线材及配件 | - 提供施工所需电缆线材等。 - ★提供设备2年所需数据通信流量费。 | 项 | 1 |
| 二、多源视频整合平台 |  |  |  |  |
| 1 | 视频流管理接入 | - 基本规格：至少同时支持30路及以上视频流接入（含异构协议视频流）。 - 功能要求：支持视频接入管理、权限分配、预览、智能管理、数据库管理与设置、告警日志与接口管理。 | 套 | 1 |
| 2 | 多源视频整合平台 | - 支持视频数据结构化处理。 - 提供固定视频、公安视频、视讯会议视频、手机视频、采集车辆视频、无人机视频等进行多源抽取、清洗、融合及整合发布服务。 - 提供二次开发接口。 | 套 | 1 |
| 3 | 智能分析算法包 | 支持智能模型分析定义、分析算法、规则设定、甄别数据（如无证摊贩报警、出店经营报警、偷倒渣土报警、 抛洒物报警）输入等。 | 套 | 1 |
| 三、智慧环卫管理系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能手环 | - ★基本规格：CPU：1.2Ghz；ROM：3G。 - 工艺要求：不锈钢，防指纹涂层；彩色显示屏幕（≥1.28inch, ≥128*128像素）。 - 性能要求：内置北斗/GPS高精度定位模块；支持4G（或3G）、蓝牙（低功耗）、Wifi通信。 - 传感器要求：加速度传感器、心率传感器、电容传感器。 - 功能要求：时间显示、心率监测、疲劳监测、实时天气、无线传输、触屏操作、智能提醒等。 - 活动状态识别：静坐、步行、健走、跑步、睡眠等。 - 内置≥400mAh聚合物锂电池。 - 续航时间：正常使用≥3天。 - 充电方式：无线充电，符合qi标准。 | 台 | 1000 |
| 3 | GPS车辆终端 | - 支持部标JT808、JT794；国标GB/T 19056-2012多种协议。 - 支持北斗/GPS/LBS三重定位；内置北斗/GPS双模天线、GSM四频天线。 - 内置250mAh/3.7V工业级锂聚合物电池。 - 工作电压：9-36V/31mA（12VDC），19mA（24VDC）。 - 待机电流：≤5mA。 - 工作温度：-25℃至+70℃。 - 基本功能：具备震动报警、移动报警、超速报警、远程断油电、里程统计。 | 台 | 100 |
|  |  | 投标人须完成车辆油耗智能感知器的集成安装、调试和数据计算传输。 | 套 | 100 |
| 4 | 大屏幕显示系统 | - ★基本要求：LED智能显示系统，显示尺寸：80英寸。 - 操作系统：安卓。 - CPU≥1.4GHz四核。 - 内部存储空间≥8G。 - 端口参数：USB2.0接口≥1、HDMI接口≥4。 - 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）。 - 屏幕比例：16:9。 - 屏幕类别：硬屏。 - 屏幕等级：A+。 - 扫描方式：逐行扫描。 - 响应时间：8ms。 - 支持格式（高清）：2160p。 - 提供移动底座安装和调试。 | 台 | 1 |
| 5 | 数据包 | - ★提供2年1000台智能手环数据通信费。 - ★提供2年100台GPS车辆终端数据通信费。 | 项 | 1100 |
| 6 | 数据开发包 | 提供智能手环、GPS车辆终端感知数据二次开发包（含终端通信模块）。 | 套 | 1 |
| 四、语音对讲系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字集群手持机 | - ★1.7英寸大尺寸高清彩屏 - 工作模式：集群模式（TM）：完全支持PDT标准的数字集群业务。 - 常规模式（DM/RM）：完全支持直通模式下的数字和模拟业务，完全支持中转模式下的数字和模拟业务。 - 语音呼叫功能：设备所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫。 - GPS定位：内置GPS模块，可通过第三方软件进行GPS定位查询和控制。本机还支持查看定位信息，以及发送GPS文本信息。 - 数据业务：支持发送个呼、组呼文本消息功能。还支持第三方API（GPS、注册服务、呼叫控制、短消息、遥测、数传）或遥测控制对讲机。 - 支持多种高级模拟信令：支持多种模拟信令，包括HDC1200、DTMF、2-Tone 和 5-Tone，更多的静噪控制类型（亚音频/亚音数码），因此，提供更大的功能扩展空间。 - 支持对讲机检查、远程监听、呼叫提示、激活和遥毙等补充业务。 - 自动漫游：无需手动切换工作信道，即可支持对讲机在多个不同频率的基站之间实现自动漫游。 - 语音和数据加密：支持模拟扰频，以及用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）和ARCFOUR（ARC4）加密算法。 - 支持双时隙虚拟集群功能：在直通和中转模式下，设备支持双时隙集群功能，不需要指定工作时隙，则可实现双时隙动态分配，有效提高系统容量。此外，用户还可以指定虚拟集群发射时隙。 - 支持信道播报功能：支持切换信道和开机两种播报方式，同时还允许用户自定义信道播报语音。 - 频率范围：UHF5:806-941MHz - 信道数≥1024 - 组数≥64（每组最多16个信道） - 信道间隔：25/20/12.5KHz - 工作电压：额定7.4V - 电池：≥2000mAh （锂电池） - 频率稳定度：±0.5ppm - 天线阻抗：50Ω | 台 | 150 |
| 2 | 数字集群车载台 | - 工作模式：集群模式（TM）：支持PDT标准的数字集群业务；常规模式（DM/RM）：支持直通模式下的数字和模拟业务，完全支持中转模式下的数字和模拟业务。 - 语音呼叫功能：设备所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫。 - GPS定位：内置GPS模块，可通过第三方软件进行GPS定位查询和控制；支持查看定位信息，发送GPS文本信息。 - 数据业务：支持发送个呼、组呼文本消息功能。支持第三方API（GPS、注册服务、呼叫控制、短消息、遥测、数传）或遥测控制对讲机。 - 支持对讲机检查、远程监听、呼叫提示、激活和遥毙等补充业务。 - 扫描：支持扫描纯模拟语音和信令、纯数字语音和数据，以及混合模式下的模拟和数字活动。 - 自动漫游：无需手动切换工作信道，即可支持对讲机在多个不同频率的基站之间实现自动漫游。 - 语音和数据加密：支持模拟扰频，以及用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）和ARCFOUR（ARC4）加密算法。 - 支持双时隙虚拟集群功能：在直通和中转模式下，设备支持双时隙集群功能，不需要指定工作时隙，则可实现双时隙动态分配，有效提高系统容量。此外，用户还可以指定虚拟集群发射时隙。 - 支持信道播报功能：支持切换信道和开机两种播报方式，同时还允许用户自定义信道播报语音。 - 频率范围：UHF5: 806-941MHz - 信道数：1024 - 组数：64（每组最多16个信道） - 信道间隔：25/20/12.5KHz - 频率稳定度：±1.5ppm - 天线阻抗：50Ω - LCD显示屏：2.0 英寸，4 行。 | 台 | 6 |
| 3 | 基站系统建设 | - 基站系统的建设费用（包括土建等） - 基站系统的安装调试费用（包括所需线缆、辅材等） - 无线电管理通信局所包含的费用不少于2年。 | 项 | 1 |
| 4 | 通信服务台 | - 产品性能参数：系统管理终端数≥100,000个/服务器；服务器支持并发呼叫数（入+出）≥1000路/服务器；系统管理SAP数≥200个/服务器；PS服务器处理能力≥500条/秒 ；客户端处理语音能力（监听+呼叫）≥28路/客户端；支持客户端数≥200个/服务器；客户端管理终端数；5000个/客户端；客户端地图上终端刷新能力≥200个/秒；服务器磁盘容量≥30M/(路/小时)。 - 用户链路传输性能参数：时延<20ms；抖动<10ms；丢包率<0.1%；语音带宽≥80Kbps/路。 - 基础软件包：核心交换中心（含核心调度交换中心软件包、含1个调度台基本软件包）。 - 录音服务器：机架式1U/Xeon(R)_E3-1220_V5_3.0GHz/8G_DDR4/1T_SATA硬盘/PERC_H330_RAID控制器/250W有线PSU/DVD光驱/键盘鼠标/含Windows2012 SERVER操作系统 standard版 R1版本 64位(中文)。 - 调度台客户端：I5-6500/4GB_2133MHz_DDR4/SATA_7200Rpm 500GB/DVDRW/键盘鼠标/PCIe千兆网卡×2/21.5寸显示/多媒体音箱器//WIN7 64位操作系统。 - 调度麦克风：台式鹅颈麦克风。 - 无线网关：以太网接口：2个RJ45接口，100/1000M Base-T - 需提供的软件功能授权：录音功能授权：全网录音单元 ,包括服务端和客户端；媒体服务功能授权：媒体服务，负责语音检测，会议语音交换等功能，当需要进行公网、专网多方会议时使用；调度台功能授权：AVL功能授权；端到端加密调度台客户端接入授权：调度台端到端加密功能 支持通信系统的端到端加密功能的调度台；DMR Trunking （PDT集群系统）CSSI SAP 授权；移动调度软件接入授权：统一通信平台移动指挥调度客户端软件（Android 操作系统） ； IP调度电话/平板电脑调度软件接入授权：统一通信平台移动指挥调度客户端软件(Android平板版) | 项 | 1 |
| 五、移动执法系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 执法打印机 | - 基本规格：行式热敏打印。 - ★打印宽度：70mm（24汉字/行 48英文字符/行 或 36汉字/行 72英文字符/行）。 - ★打印速度：3.5cm/s （10行/秒）。 - 打印内容：英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线；支持一/二维码打印。 - 数据通讯接口包括但不限于串口/蓝牙/红外。 - 无线通讯参数支持IrCOMM协议或VIR协议或RAW-IR可设置Bluetooth V2.0 CLASS 2。 - ★电池容量≥1200mAh锂电池。 | 台 | 20 |
| 2 | 车载图传主机 | - ★基本规格：视频输入： 4路（其中2路1080高清视频）；视频输出：2路。音频输入：4路；音频输出：2路。 - 视频显示:支持1-5画面显示 - 图像压缩:H.264图像压缩编码 - 通信接口：RS485接口≥1；RS232≥2 - 支持北斗/GPS定位，GPS坐标，GPS速度等可写入编码流。 - 内置4G模块，全网通、联通、电信、移动可选。 - 内置1T数据存储管理空间，图传存储不小于30天，支持离线数据通信。 | 台 | 10 |
| 3 | 外置全景摄像机 | - 基本规格：车载红外云台摄像机（1路RS485接口）；200万像素及以上，最大分辨率≥1920*1080。 - 支持30倍光学变焦、16倍数字变焦；支持低照度功能，不低于彩色：0.05Lx，黑白：0.01Lx。 - 水平分辨率≥1000TVL；灰度等级不低于11级；支持≥250个预置位。 - 支持双码流输出，主码流可设置1920×1080或者1080×720，子码流可设置为704×576、352×288或者320×240。 - 旋转角度支持水平360°连续旋转；垂直-90°～+90°，云台定位准确度：±0.5°。 - 支持数字降噪、强光抑制、透雾功能。 - 支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓。 - 工作温度：-35℃～+60℃。 - 云台防护等级：IP66。 | 台 | 10 |
| 4 | 显示控制系统 | - 车载高清触摸屏（显示尺寸≥9英寸）×1台。 - 视频控制键盘（RS-485或RS-232或网络）×台。 | 套 | 10 |
| 5 | 大屏幕显示系统 | - 基本要求：LED智能显示系统，显示尺寸＞80英寸。 - 操作系统：安卓。 - CPU≥1.5GHz四核。 - 内部存储空间≥8G。 - 端口参数：USB2.0接口≥1、HDMI接口≥4。 - 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）。 - 屏幕比例：16:9。 - 屏幕类别：硬屏。 - 屏幕等级：A+。 - 扫描方式：逐行扫描。 - 响应时间：8ms。 - 支持格式（高清）：2160p。 - 提供移动底座安装和调试。 | 台 | 1 |
| 6 | 图传系统通信费 | ★须提供两年车载图传系统及GPS数据流量通信费。 | 台 | 10 |
| 7 | 安装调试费 | 根据执法部门现有车辆完成图传系统安装、调试，包括不限于所需线缆线材及辅助设备。 | 项 | 1 |
| 8 | 开发接口 | 提供执法打印、图传系统二次开发接口。 | 项 | 1 |
| 六、综合业务配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动办公终端 | - ★安卓6.0或以上系统；ROM：32GB；RAM：3GB；显示屏幕：5.0英寸；支持全网通（移动/电信/联通）；前置摄像头：800万像素；后置摄像头：1300万像素。 - ★提供一年业务数据通信费（通话时间：800分钟/月，数据流量：2G/月）。 | 台 | 150 |
| 2 | 电子签章 | - ★1个服务器端＋50个客户端。 - 服务器端包括印章制作中心、印章管理、密钥管理、客户端管理、系统管理等相关模块。 - 客户端包括一个硬件密钥以及安装软件。 | 套 | 1 |

# B包：许昌市智慧城管硬件及配套工程项目需求

## 硬件集成服务要求

本次许昌智慧城管建设项目立足于智慧许昌整体基础资源基础之上，许昌政务云中心具备本次智慧城管系统部署条件。目前，许昌市数字化城市管理中心已建成IP骨干网，可用的网络交换、路由及传输设备已经部署完成，本次项目基础资源整理规划要求能够满足许昌“智慧城管”网络及未来5年内的发展需要，因此需考虑到网络及所选设备的扩展性、先进性、可靠性、安全性等要求，网络或网络设备应该具有一定的故障自愈能力，核心设备应该支持万兆以太网技术，为将来网络升级和扩容打好扎实的基础。

本次项目硬件集成服务包括但不限于机房与信息安全系统、视讯互通系统、移动视频采集系统、高空视频采集系统、五区平台硬件升级等采购及集成服务。

- 主要核心设备平均正常运行时间要求：3年内实现7*24小时不间断运行。

- 配套设备平均安全运行要求：保障系统不中病毒、能抵御外部攻击，出现意外情况时能最快2小时内恢复。

- 智慧城管平台系统须部署至政务云中心。

### 机房与信息安全系统

许昌市数字化城市管理中心通过高速网络与许昌政务云中心互联互通。本项目建设需优化升级现有基础网络，增加一台高性能核心交换机和一台防火墙体系实现与电子政务云的对接。

投标人所选产品必须保障与现有设备双机冗余（核心交换机华为S7712、防火墙华为USG6630），以上型号为现有设备，投标人可根据技术指标要求完成选型。

本项目建成后将采用全冗余架构体系，实现与市政务云中心、两市两县、责任单位及通信网络高速接入，并采用支持虚拟交换网络和云负载均衡。

本项目信息安全定义为二级。所以方案设计将从网络层、传输层至应用层进行全方位加固。

许昌市智慧城管平台网络是建立在高速网络基础之上，目前许昌市数字化城市管理中心已建成IP骨干网，可用的网络交换、路由及传输设备已经部署完成，因此需考虑到网络及所选设备的扩展性、先进性、可靠性、安全性等要求，网络或网络设备应该具有一定的故障自愈能力，核心设备应该支持万兆以太网技术，为将来网络升级和扩容打好扎实的基础。

许昌智慧城管系统各子系统通过城管核心IP骨干网、互联网接入、政务外网接入、无线通信专网、专线网络实现互通，考虑传输数据类别种类多、响应度和即时度差异较大，因此通信网络性能至少满足以下要求：

- 市区两级中心数据通信带宽≥10-100Mbps；

- 市级平台与政务云中心核心链路带宽≥1000Mbps；

- 互联网出口带宽≥100Mbps独享；

- 无线网络专线接入（含移动视频采集系统、移动办公系统及其他业务），保证移动终端数据平均上传输速度≥500Kb/s；

- 市区两级平台所需的视频监控线路（视频传输≥8Mb/s，汇聚线路≥100Mb/s）；

- 网络及安全系统满足信息安全等级保护二级能力。

具体要求详见《四、货物需求》

### 视讯互通系统

随着许昌市城市管理工作的深化与发展，许昌市数字化城市管理中心与各区县监督指挥中心之间的交流沟通、同级间的分工协作日益频繁，要在短时间将身处各地、处理各自相关事务的相关人员召集在一起开会并非易事。提高工作效率、加强合作，资源共享也是当前许昌市城市管理信息化建设需要实现的目标之一。

本系统以广域网为基础运行平台，会场分布在全市，以市数字化城市管理中心为中心节点，魏都区、建安区、示范区、经济开发区、东城区、长葛市、禹州市、鄢陵县、襄城县为接入节点。整个系统主要建立在光纤网络基础之上，系统支持多种标准协议进行视频会议系统组网。

本期共建设1个控制中心，11个会场。

其中市数字化城市管理中心2个主会场，9个下一级城市管理监督指挥中心，魏都区、建安区、示范区、经济开发区、东城区、长葛市、禹州市、鄢陵县、襄城县，分别设立分会场。

具体要求详见《四、货物需求》

### 移动视频采集系统

移动视频采集系统是许昌城市管理日常重要的信息上报途径之一，通过当前高速无线通信网实现移动视频采集系统（视频采集车）与智慧城管平台的高效对接，完成语音、视频、文字、控制数据及定位数据丰富案件信息来源。本次建设中需完成6台（3台现有视频采集车辆“车型江淮瑞风”、新增3台）视频采集车辆的改装工作。

项目建设须从资源可用的整体性考虑完成与无人机系统无缝集成对接。通过前置点视频、语音、及定位装置将主要道路所发生的问题及时上报至市数字化管理中心，经过中心案件处理流程高效的解决市区道路所发生的事/部件问题。

3年图像、图片、语音及GPS通信费

具体要求详见《四、货物需求》

### 高空视频采集系统

为了提高许昌市城市管理的效率，降低人工成本，结合许昌市的城市管理需求，建设一套无人机航拍系统。主要实现以下应用：

- 日常巡检和违章取证

- 城市灾害的监控

- 小区域的航拍测绘

- 城市违章建筑的巡查

- 大型活动现场的监控

3年图像、图片、语音及GPS通信费

具体要求详见《四、货物需求》

### 五区平台硬件升级

五个区每区数字化城管中心建设包括，4个人工坐席，两块55寸的显示屏幕、一套远程视频会议系统及相配套的视频切换、扩声系统。以达到二级指挥、和市数字化城市管理中心信息共享，信息上传，任务流转、远程视频会议、远程指挥等功能。充分发挥二级指挥平台的功能，使得城市管理的中的问题反应速度更快，提升许昌城市治理效能和公众服务水平。

具体要求详见《四、货物需求》

## 项目实施要求

### 质量保障要求

- 投标人应根据项目招标需求，在投标文件中列出应配备的设备和产品，该设备和产品应是经过实用检验的成熟、先进产品，各项性能和技术指标均满足招标人和采购人的实际需求。

- 投标人须承诺提供的产品来源应为中国合法渠道商品，否则为无效投标。

- 投标人报价中包含所提供设备在安装和调试中所需的相关附件和设备联接的所有配套设备。

- 中标单位应严格按照安全技术规程操作、保证双方人员、财产安全，自行处理施工期间发生的安全事故，并承担一切责任。

- 项目招标结束后，若发现投标单位未按照招标要求提供相关产品和技术服务，业主单位有权停止合同，所有责任由中标单位承担。

### 实施人员要求

- 本项目项目经理具备高级项目经理证书。

- 投标人须提供详细项目管理组织机构，并在投标文件中详细列出参与本项目的工程技术人员的姓名、年龄、职务、职称、承担的工作、主要资历、经验及承担过的项目。

- 在项目实施期间，未经采购人同意，中标单位不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则中标单位赔偿由此给采购人造成的全部损失。

### 售后服务要求

质量保证要求

按照《中华人民共和国产品质量法》及其他关于产品质量的法律规章、规定，本次采购的主要设备及要求质保期为3年（包括不限于核心交换机、防火墙及其他安全产品等），保质期内的质量保证及故障响应达到以下要求：

- 中标单位提供7×24小时的报障、技术咨询服务；

- 产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的，设备更换及软件更换费用由中标单位支付；

- 在遇到重大故障，现场维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件；

- 维护期内所有配件的维修更换必须提供原厂配件；

- 投标人中标后在项目实施及运维期间，施工单位须执行政府及监管部门的最新行业相关标准。

运维服务要求

- 驻场维护人员应严格执行业主单位制定的系统维护人员管理条例；

- 驻场维护人员应严格执行托管单位制定的数据中心机房管理条例；

- 系统软件中的杀毒软件、防火墙软件、入侵检测等安全软件在3年内提供免费升级服务，并且必须在最短时间内进行升级以保证系统安全。

3、服务响应要求

- 提供7×24小时的故障服务受理，在5～10分钟内做出电话响应；

- 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；

- 故障服务的响应时间小于2小时，2小时内有能够处理故障的技术人员；

- 对于一般的故障问题，在4小时以内解决问题；对于较严重的故障问题，在12小时以内解决问题，维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件。

### 项目验收要求

本项目的验收将分为项目初步验收（简称项目初验）和项目正式验收（简称项目终验）两个步骤：

- 项目初验

许昌市智慧城管系统经中标单位安装、测试、部署后，将依据项目合同对工程技术总体设计、详细设计的要求进行验收，由业务单位、中标单位及监理公司的技术人员三方共同制订测试大纲，并依据大纲对整个系统进行项目初验。

- 项目终验

许昌市智慧城管系统平台初验完毕（初验报告），各系统正常运行30天后，项目将进行正式验收。中标方书面向业主单位和监理公司提出验收申请，验收申请包括验收的方法，验收条件，验收地点等。

项目终验的内容包括：

- 硬件产品安装、调试验收；

- 项目实施材料终验。

### 技术支持要求

- 提供实施工程师名单（包括职务、姓名等基本情况，必须附养老金缴纳证明和获得的相关证书），并承诺在服务期间不私自换人，并说明私自换人所承担的责任。

- 中标单位应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：

提供7×24小时的技术咨询服务；

提供每年对系统运行状况进行二次评估服务；

巡视服务：提供每月1-2次巡视服务，检测设备运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

## 建设工期

本项目工期要求：70个日历天（合同签订之日起计算）完成项目验收。

## 货物需求

### 机房及信息安全系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | - 采用非X86多核架构，支持交流双电源； - ★配置8GE+4SFP； - ★扩展插槽2个，最大接口数24个千兆接口+4个万兆接口； - ★吞吐量15Gbps； - ★最大并发连接数550万； - ★每秒新建连接数22万； - 能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置； - ★支持基于地理位置的流量和威胁分析 - ★基于特征检测，支持超过2500种特征的攻击检测和防御。 - 支持BFD链路检测，并与VRRP进行联动实现双机快速切换。 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | - 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2个；整机业务板槽位数12个； - ★配置要求：配48千兆光口，48千兆电口，双引擎，双电源，配4对模块； - ★交换容量40Tbps； - ★包转发率40000Mpps； - 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计； - 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 - ★支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 - 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； - ★支持整机MAC地址：1M；MAC学习速率：7000/s； - ★支持整机ARP表项：256K；ARP学习速率：900/s； - ★支持IPv4路由转发FIB表项：512K； - 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理。 | 1 | 台 |
| 3 | 安全接入网关 | - ★提供4个及以上千兆端口，2个Combo端口； - ★吞吐量：2.4Gbit/s ； - 最大并发用户：2000 - ★每秒新建连接：3万 | 1 | 台 |
| 4 | IPS入侵防御 | - ★标准机架式结构型； - ★端口：10个10/100/1000Base-T接口； - ★整机吞吐率： 5Gbps； - ★最大并发连接数： 100万； - ★IPS吞吐率： 1Gbps； - 要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 - 支持攻击规则库，应用识别规则库，URL过滤库及病毒库，且每种规则库可单独使用和升级； - 攻击规则库检测类型包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等。规则库数量不少于3500种。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络行为管理 | - ★标准机架式结构型； - ★端口：4个10/100/1000BASE-T接口，接口支持Bypass； - ★吞吐量: 300Mbps； - ★最大并发连接数： 50万； - ★每秒新建连接数：7000； - 必须支持详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警； - 可根据时间段来对用户进行黑名单的控制。在生效时间段内才进行黑名单的控制. 在生效时间段外, 不对用户的速率和会话进行限制, 用户产生的流量也不记入黑名单的流量配额内。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络安全审计系统 | - ★标准机架式结构型； - ★配置接口：4个10/100/1000BASE-T接口； - ★吞吐率：500Mbps； - 采用旁路部署方式，支持B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理； - 支持审计协议包括：HTTP、SMTP、POP3、webmail、FTP、Netbios文件共享、NFS共享、Telnet审计、飞信及IM协议等的审计； - 支持150种以上国内常见应用协议行为的自动识别与审计记录，支持URL自动分类，内置URL分类库。 | 1 | 台 |

### 视讯互通系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主MCU | 1. 视频通信平台，8路高清视频会议终端接入，支持16路720P/4路1080P多画面，支持4CIF/720P 等分辨率；支持32路单兵接入； 2.支持H.264 High Profile(level 5) 编码技术。 3. 支持多码流技术，可进行自适应码率控制，一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流，满足各种不同会议需求。 4. 支持H.239双流标准，支持高清、高码流的数据传输。 5. 支持48KHz立体声宽频语音，带给用户极致的会议体验。 6. 支持集群容错、多机备份技术，当其中任意一台MCU故障，业务可以由其它MCU承担，保证业务的正常运行；支持均衡负载能力，MCU之间动态协商，保证各个MCU的负载处于相同水平。 7. 支持SuperSwitch快速转发交换技术，达到线速转发，即使在多级级联时，端到端延时250ms。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清会议终端 | 1.支持1路720P@60fps+1路1080P@30fps高清视频编码，8M速率，支持DVI-I/HDMI/CVBS/3G-SDI等视频接口，含多媒体软件 2. 语音高清：全面支持G.723.1、G.728、G.722.1、AAC，音频编码器采用48KHZ采样，支持唇音同步、回音消除、音频降噪、静音检测、多路混音等技术。 3. 数据高清：内置智能双流，可在一个会议中实现多路高清晰活动图像、高清晰数据，数据分辨率高达1920X1080。 4. 多路编解码能力：支持同时进行多路图像的编码和解码应用。 5. 强大的智能纠错技术：在高达33%丢包率的情况下也可以实现互联网的多媒体通信。 | 台 | 11 |
| 3 | 高清会议摄像机 | 1. 1/2.3英寸MOS，水平转动范围175度，垂直转动范围-30度到+90度，HDMI/HD-SDI接口输出，同时搭载PoE+支持LAN供电，200万有效像素，最高支持分辨率1080/59.94P/50P/29.97P、1080/59.94i/50i/29.97PSF/25PsF 720/59.94p/50P等。 2. 光学变倍镜头：22倍光学变焦镜头。 3. 遥控器：红外遥控器 4. 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。 | 台 | 12 |
| 4 | 话筒 | 1. 无线话筒/一拖四，频率范围: 520-920MHz, ,综合信噪比: >105dB | 台 | 11 |
| 5 | 录播存储服务器 | 1. 19英寸机架式；嵌入式系统；标准的H.323协议；录制的带宽为128K-8M ；RJ-45以太网；2个10/100/1000 Mbps全双工/半双工自适应；支持H.261、H.263、H.263+、H.264视频协议；至少1T磁盘存储空间；H.323视频终端可直接呼入进行录制。 2.主机为一体化硬件设备，集图像识别跟踪、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体， 19V DC供电。 3.主机采用硬件方式采集高清视频及电脑屏幕信号，标配信号输入模块以及电脑信号输入模块，输入信号类型包括HDMI/VGA/HD-SDI/IP，高清视频及电脑屏幕最高支持1920*1080分辨率；支持网络云台摄像机及网络枪机接入。 4.主机配备≥1组3.5mm立体声音频输入接口和≥1组3.5mm立体声音频输出接口。 5. 主机可实现导播画面背板输出，配备DVI或HDMI视频输出接口，可连接大屏幕电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互。 6. 系统支持采用iPad /Android平板实现录播系统的控制功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频矩阵 | 1. 支持 32 路输入， 32路输出 2. 输入信号支持：VIDEO、VGA、Ypbpr、DVI, HDMI、HD-SDI、光纤、网络；输出信号支持： HDMI、DVI（Ypbpr/VGA）、网络、光纤； 3. 支持全高清：与包括 1080p/60 的所有 HDTV 分辨率和高达1920*1200 的 PC的分辨率兼容； 4 . 支持3D、HDMI 1.4、HDCP、DVI 1.0协议。支持高色深及高达3.2Gbps速率； 5 具有2路RS-232通讯接口； 6. 支持全无缝输出：所有输出通道支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容； 7.具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制。 | 台 | 1 |
| 7 | 视频升降控制台 | 1. 模式：电动，支持无线控制、集中总控； 2. 输入电压220±10%； | 台 | 1 |
| 8 | 线材和辅材 | 1. 配套线缆（含音视频、网络、控制及电源等各类线缆线材、辅材等）。 2. HDMI网络延长器（100M HDMI延长器；支持高清分辨率输入/输出）。 | 台 | 1 |

### 移动视频采集系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集车喷漆 | 1. 定制服务。 | 台 | 6 |
| 2 | 车辆改装（内外） | 1. 提供车辆外部改装：包含但不限于车顶不锈钢支架、辅助照明设备、防水层处理、防锈处理、开洞/补洞等及车顶加固改制等服务； 2. 提供车辆内部改装：包括但不限于内部空间设计、定制控制台、座椅部署、供电系统改造等（除底盘改装）； 3. 提供采集车辆外形风格设计须美观、大方、方便操作等。 | 台 | 6 |
| 3 | 外置全景摄像机 | 车载云台（1080P/30倍光学变焦）、车载主机(含GPS模块）、高清触摸液晶屏、4维手控器、带36灯80米红外辅助光源及相关线缆（7米长） 图像水平解析度大于1000TVL； 支持彩色：0.015Lux@F1.6； 支持黑白：0.002Lux@F1.6"； 信噪比≥55dB； 支持水平范围0°～360°连续旋转； 支持垂直范围-20°～90°翻转。 | 台 | 6 |
| 4 | 多功能一体视频主机 | 支持移动/联通/电信网络制式，支持4G通信，定位器（支持GPS/北斗），通信天线，4路以上音视频复合功能，1路视音频输出接口。提供15天视频数据存储能力。 | 台 | 6 |
| 5 | 内置全景摄像机 | 520线，1/3" CCD,广角，红外距离≥15M； 支持ROI，SVC，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测； 支持128G SD卡，内置MIC； 支持IP67，IK10防护等级。 | 台 | 6 |
| 6 | LED防震监视器 | 车载专用7英寸显示屏，10W以下LCD显示屏，提供遥控及音视频播放功能。 | 台 | 6 |
| 7 | 音频收发器 | 带LED指示灯，拾音面积6平方米。收发频率范围差为16MHz | 台 | 6 |
| 8 | 车载电源 | 提供6-12V输入，12V输入电压。与汽车电源兼容且互备供电（车用为辅，与改造同步安装） | 台 | 6 |
| 9 | 扩音设备 | 外置高音喇叭，及5米以内范围拾音器。 | 套 | 6 |
| 10 | 服务软件系统 | 无线视频编解码及收发控制系统及平台功能调用接口（含视频采集、无人机视频集成功能）、车载笔记本电脑 | 套 | 1 |
| 11 | 通信费 | 3年图像、图片、语音及GPS通信费 | 套 | 6 |

### 高空视频采集设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级无人机 | 1. 基本规格：模块化结构设计，采用全碳纤维材料；具备可折叠机臂及快拆浆、拆装功能； 2. 性能要求：最大平飞速度≥20m/s；最大垂直飞行速度:爬升速度≥10 m/s，下降速度≥7.0 m/s； 3. 载重要求：最大任务载重≥5kg，最大起飞重量≥10kg； 4. 控制性：具备多种遥控方式选择功能，遥控器和地面控制站可单独或同时操控飞行器飞行； 5. 飞行性能：飞行半径≥10km；最大飞行高度≥1500m；具备不小于6级风力的条件下，进行起飞、着陆等功能； 6. 工电池容量不低于20000mAh，空载续航时间不低于40分钟； 7. 具备手动、增稳和全自主三种飞行模式，且可以相互切换； 8. 内置飞行数据存储装置，可以实时保存飞行数据（如飞行姿态，高度，速度，控制信号等）； 9.双电池。 | 台 | 2 |
| 2 | 航空相机 | 1. ★基本规格：具有35倍光学变倍，800万像素,具有多码流功能，最大分辨率4096x2160； 2. 提供存储容量不小于250GB的TF卡，支持TF卡热插拔； 3. 支持车牌识别功能，飞行状态下可以识别并抓拍到400m处的车牌，图片信息包括抓拍时间和车牌号码； 4. 视频编码格式支持H.265和H.264； 5. 支持3D定位功能，支持俯仰，横滚和航向三个维度运动； 6. 云台和无人机采用导轨连接，连接牢固，且拆卸方便； 7. 支持透雾自动切换功能，支持算法透雾和光学透雾； 8.具备遥控器、地面站及中心管理平台实时控制云台转动、变焦。 | 台 | 2 |
| 3 | 地面控制站 | 1. 基本规格：双屏风格，显示尺寸≥15英寸图像显示屏；支持内置固态硬盘存储功能； 2. 具有HDMI、BNC输出，3.5mm音频输入输出、2个USB和4G SIM接口、LAN网络接口；图传双天线接口； 3. 地面站应内置加固式笔记本电脑，自带可旋转触摸屏，其尺寸≥9.5英寸； 4. 支持一键起飞、一键降落和一键返航等智能飞行功能； 5. ★内置4G模块，支持全网通4G及有线网络传输功能； 6. 图像视频传输距离不低于10km； 7. 解码支持H.265/H.264； 8. 地面控制站电池续航时间≥4.5小时； 9. 支持GB28181等协议，支持系统行业平台接入，同时支持与系统平台进行语音对讲； 10. 具有云台控制功能：可以通过地面控制站云台控制摇杆、地面控制站软件、平台软件实现云台俯仰、旋转、变倍以及抓拍功能； 11.地面控制站可以对无人机的各类飞行状态参数（经度、纬度、水平速度、垂直速度、机头朝向、相对高度、俯仰角度、横滚角度、剩余飞行时间、剩余电量、卫星导航数、GPS信号质量、传输链路信号质量）进行显示，并提供显示数据传输及开发接口。 | 台 | 2 |
| 4 | 通信费 | 3年图像、图片、语音及GPS通信费 | 套 | 2 |

### 五区平台配套升级

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电脑 | Intel i5：内存容量≥4GB；硬盘容量≥500GB；光驱类型DVD刻录机；显存容量≥1GB； 显示器尺寸≥21英寸；LED宽屏显示器；windows 64位操作系统。 | 台 | 20 |
| 2 | 坐席 | 1. 坐席工作台及办公椅。 2. 根据各区实际环境定制。 | 台 | 20 |
| 3 | 大屏幕设备 | 1..性能要求：分辨率≥1920*1080；寿命不小于6万小时； 2. 规格：1×2模式；尺寸：显示尺寸≥55英寸（含底座、配件、接线）； 3. 扩展性：具有丰富的输入、输出接口，可接电脑和各种视频设备。支持多种数模接口，支持VGA×1，DVI×1，HDMI×1，CVBS×2（BNC1进1出），支持CVBS×1信号环通输出； 4.支持智能温控风扇，可实时检测机内温度信息，并根据温度情况调整散热风扇转速 | 台 | 10 |
| 4 | 大屏支架 | 1. 钢构体支架（定制）； 2. 挂壁式（含封装）。 | 套 | 5 |
| 5 | 大厅音响系统 | 1. 包括但不限于：功放2台、调音台1台、音箱4只带支架、dvd机、无线话筒2只带支架、随身麦2个，反馈抑制器1台； 2. 中标单位须根据各区实际环境完成大厅音响系统选配。 | 套 | 5 |
| 6 | 视频矩阵 | 1. ★基本规格：最大支持16路信号输入，8路信号输出； 2. 配置要求：4路HDMI音频输入卡；4路HDMI音视输出卡；4路DVI输入卡；4路DVI输出卡； 3. 支持内嵌双向红外和RS-232控制信号切换功能。 | 台 | 10 |
| 7 | 辅材 | 含安装调试费用 | 台 | 5 |

二、其它要求

1、招标文件中所列要求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，供应商必须给予实现，否则为无效投标。

2、	投标文件中须明确所投产品的厂家、产地、品牌、型号、数量、详细参数等，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

4、A包：投标文件中须提供数字城管或智慧城管系统软件具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖单位行政公章（http://www.ccopyright.com.cn/index.php?com=com_noticeQuery&method=softwareList&optionid=1221），否则为无效投标。

5、A包：投标文件中须提供系统设计方案、技术实施方案、云架构系统集成部署方案、系统测试方案、原有数据优化处理方案、技术故障转移方案、系统培训方案、项目验收方案等，否则为无效投标。

6、	A包：软硬件质保及运维服务、驻场维护服务期限均为5年，且5年内投标人须免费提供两次全面系统升级，投标文件中须提供承诺书并加盖公章，否则为无效投标。

7、	A包：投标文件中须承诺质保期内根据采购人实际需求免费提供功能修改、完善等，须提供承诺书并加盖公章，否则为无效投标。

8、A包：投标文件中须根据招标技术需求免费提供本项目所涉及的二次开发接口，须提供承诺书并加盖公章，否则视为无效投标。

9、	A包：投标文件中须承诺免费完成许昌数字城管系统所涉及的历史数据（包括不限于业务数据、地图数据、配置数据等）的兼容及处理，须具承诺书并加盖公章，否则为无效投标。

10、A包：投标人须利用真实原型进行系统演示。（自带设备并自行搭建演示平台。10分钟演示时间，专家提问5分钟，超时即停。）

11、B包：投标文件中须提供（四）.2“视讯互通系统”、（四）.3“移动视频采集系统”、（四）.4“高空视频采集系统”免费二次开发接口的承诺书，否则为无效投标。

12、B包：中标人向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供生产厂家针对本项目主要设备（（四）.2“防火墙”、（四）.1.2“核心价换机”、（四）.1.3“安全接入网关”、（四）.1.4“IPS入侵防御”、（四）.1.5“网络行为管理”、（四）.1.6“网络安全审计系统”、（四）.2.1“主MCU”、（四）.2.5“录播存储服务器”、（四）.2.6“视频矩阵”、（四）.3.3“外置全景摄像机”、（四）.3.4“多功能一体视频主机”、（四）.4.1“工业级无人机”、（四）.4.2“航空相机”、（四）.4.3“地面控制站”、（四）.5.3“大屏幕设备”）三年原厂服务承诺书并加盖生产厂家公章，否则取消其中标资格。

13、B包：投标文件中须提供货物需求中带“★”的生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

14、B包：投标文件中须提供详细的硬件集成服务方案（至少包括系统集成、网络架构设计、网络及信息安全设计及实施、移动视频采集车改装及音视频信号传输、高空视频采集传输、五区平台硬件升级、项目组织架构、质量保障措施、故障转移、项目培训及验收等），否则为无效投标。

15、本项目为交钥匙工程（包括软件开发、设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训、税金、服务费、与其它施工单位协作所产生的费用等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

16、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

17、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

18、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

19、投标产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C），否则为无效投标。

20、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

21、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

22、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

23、付款方式（不响应者为无效投标）。

23.1 A包：项目款按年度支付，每年度支付一次，第一年支付合同款项的30%，第二、三年每年分别支付合同款项的20%，第四、五年每年分别支付合同款项的15%。

23.2  B包：合同签订后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的30%；验收合格后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的50%；项目审计之后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的10% ；满一年无质量问题，采购人付合同总价款的10%。

24.	采购预算：A包：11257500元；B包：3139400元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件；按照第二部分“其它要求”中相关要求向采购单位提交相应材料（如果有的话）；否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年8月15日17时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时，向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交A包：225000元、B包: 62000元的投标保证金。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3不满足其它要求中无效投标条款的；

13.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在年月日时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交A包：225000元、B包: 62000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和七份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

26.4.1  A包：采用综合评分法

26.4.1.1 信誉（7分）

26.4.1.1.1投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】(加盖投标人公章)，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.1.1.2 投标人具有CMMI3级及以上认证证书（http://www.cmmirz.com/）、ISO9001质量管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、ISO14001环境管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、ISO20000 IT服务管理体系认证证书（http://cx.cnca.cn/）、ISO27001信息安全管理体系认证（http://cx.cnca.cn/），每一项1分，满分5分。（投标人须提供相应证书复印件并加盖公章）

26.4.1.2 企业实力（10分）

26.4.1.2.1 投标人所投软件产品获得自主创新认定证书的，2分。（提供自主创新认定证书，认定证书获得者为投标人）

26.4.1.2.2 投标人所投软件产品通过部级及以上测评的，每个1分，满分3分。（提供测评报告，同类不重复计分，测评报告获得者为投标人）

26.4.1.2.3 投标人所投软件产品获得部级及以上颁发荣誉奖项的，2分。（提供荣誉奖项证书，荣誉奖项证书获得者为投标人）

26.4.1.2.4 投标人所投软件产品通过国家信息安全等级保护测评的 (测评机构查询http://www.djbh.net/webdev/web/QueryCpjgAction.do?p=getlistSearchQueryCpjg)，三级及以上3分，二级2分，一级1分。（提供测评报告，测评报告获得者为投标人）

26.4.1.3 业绩（20分）

26.4.1.3.1 投标人2014年以来具有地级市及以上智慧城管或数字城管系统建设或系统升级业绩，每个2分，满分16分。（提供合同和用户出具的应用软件开发、部署证明文件）

26.4.1.3.2 投标人2014年以来具有地级市及以上智慧城管或数字城管云架构部署项目业绩，每个2分，满分4分。（提供合同和用户出具的应用软件开发及云平台部署证明文件）

以上26.4.1.3.1与26.4.1.3.2项不重复计分。

26.4.1.4 售后服务（6分）

26.4.1.4.1 软硬件质保及运维服务、驻场维护服务期限：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以5年为起点，基本分为1分，每增加1年加1分，满分3分。5年以下的不得分。（提供承诺书）

26.4.1.4.2根据投标人本地化售后服务机构的设置情况横向比较，好：3分，较好：2分，一般：1分。

26.4.1.5 投标文件规范程度（2分）

26.4.1.5.1 装订规范、文字清晰、无差错,1分。

26.4.1.5.2 所提供资料准确完整，1分。

26.4.1.6 对招标文件的响应程度（25分）

26.4.1.6.1 技术方案（9分）

26.4.1.6.1.1 根据投标人提供的整体技术方案、系统设计方案、云架构系统集成部署方案等进行综合评定：优3分，良2分，一般1分。
    26.4.1.6.1.2 根据投标人提供的原有数据优化处理方案、技术故障转移方案等进行综合评定：优3分，良2分，一般1分。

26.4.1.6.1.3 根据投标人提供的系统测试方案、系统培训方案、项目验收方案等进行综合评定：优3分，良2分，一般1分。

26.4.1.6.2 技术指标响应（6分）

26.4.1.6.2.1 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.1.6.2.2 项目需求中带★项为主要技术参数，每优于招标文件中加“★”技术参数一项加1分，满分6分。

26.4.1.6.3 系统演示（10分）

26.4.1.6.3.1 基于同一地图界面，实现案件信息，各类人员信息，各类车辆信息，监控视频展示功能，功能齐全者1分；

26.4.1.6.3.2 支持各类地图图层切换与管理，并支持矢量图、遥感影像图及实景影像切换与管理，功能齐全者1分；

26.4.1.6.3.3 支持对信息采集员在岗情况监控、巡查轨迹回放、巡查轨迹中上报的案件显示，功能齐全者1分；

26.4.1.6.3.4 支持工作流自定义功能，2分；

26.4.1.6.3.5 具有以日、周、月、年为周期，按案件来源、总体情况、区域分布、案件走势、运行情况分析与展示功能，功能齐全者1分；

26.4.1.6.3.6具有区域运行情况深度分析功能（包括案件构成分析与组合分析），功能齐全者2分；

26.4.1.6.3.7 具有任意时间内某类案件的区域热力图与海量点分布展示功能，支持框选分布图实现案件数量回查和数量展现功能，功能齐全者2分。

26.4.1.7 投标报价（30分）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×30。

26.4.2  B包：采用综合评分法

26.4.2.1 信誉（7分）

26.4.2.1.1投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】(加盖投标人公章)，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.2.1.2 投标人连续三年被评为企业信用等级为AAA级及以上，2分；AA级，1分；A级0.5分。

26.4.2.1.3 投标人具有ISO9001质量管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、ISO14001环境管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、OHSAS 18001-2007职业健康安全管理体系认证（http://cx.cnca.cn/），每个证书1分，满分3分。

26.4.2.2 企业实力（4分）

26.4.2.2.1拟担任本项目的项目经理具有高级及以上项目经理证书（http://www.csi-s.org.cn/miit_webmap/miit_gjxmjl/），2分。

26.4.2.2.2 拟担任本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书（http://www.ruankao.org.cn/jsjnew/cms/onlineservice/），2分。

26.4.2.3 业绩（17分）

26.4.2.3.1 投标人具有地级市及以上数字化城市管理系统集成项目业绩，合同及验收报告齐全者，每项2分，满分8分。（以合同日期为准）

26.4.2.3.2 投标人自2014年以来具有移动视频采集或无人机系统建设项目业绩，合同及验收报告齐全者，3分。（以合同日期为准）

26.4.2.3.3 投标人自2014年以来具有视频会议系统建设项目业绩，合同及验收报告齐全者，每项3分，满分6分。（以合同日期为准）

26.4.2.4 售后服务（4分）

26.4.2.4.1质保及运维服务期限：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，满分2分。3年以下的不得分。

26.4.2.4.2 投标人提供1人以上（含1人）驻场服务、响应时间在1小时之内、解决问题时间在4小时之内，2分；

26.4.2.5 投标文件规范程度（2分）

26.4.2.5.1 装订规范、文字清晰、无差错，1分。

26.4.2.5.2 所提供资料准确完整，1分。

26.4.2.6 对招标文件的响应程度（26分）

26.4.2.6.1 技术指标响应(14分)

26.4.2.6.1.1 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.2.6.1.2货物需求中带★项为主要技术参数，每优于招标文件中加“★”技术参数一项加1分，满分14分。

26.4.2.6.2 技术方案（12分）

26.4.2.6.2.1 根据投标文件技术方案中的系统集成、网络架构设计、项目组织架构、质量保障措施、故障转移、项目培训及验收方案进行综合评定，优：6分，良：4分，一般：2分，差不得分。

26.4.2.6.2.2根据投标文件技术方案中的网络及信息安全设计及实施、移动视频采集车改装及音视频信号传输、高空视频采集及传输、五区平台硬件升级、软件配套设备集成方案进行综合评定，优：6分，良：4分，一般：2分，差不得分。

26.4.2.7 投标报价（40分）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40。

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.11投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

评委会将审查投标人的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1中标供应商确定后，招标人将公示中标结果，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.1招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件2

技术方案

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件3

售后服务

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 金 额 | 时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件5

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件6

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件7

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件8

- 法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件9

- 资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、相关授权书原件

8、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件10

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表（如果有的话）

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

- 附件11

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、法定代表人授权书和相关授权书

8、其他有关资料、证明文件

9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

10、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：