禹州市住房和城乡规划建设局

人行风雨廊桥项目监控

竞争性谈判文件

采购单位：禹州市住房和城乡规划建设局

项目名称：禹州市住房和城乡规划建设局人行风雨廊桥项目监控

项目编号： YZCG-T2017416

采购代理机构：禹州市政府采购中心

采购监督机构：禹州市政府采购监督管理办公室

二〇一八年一月

谈判文件目录

第一部分 谈判公告

第二部分 供应商须知

A 总则

B 谈判文件

C 响应保证金

D 响应文件的编制与递交

E 谈判

F 授予合同

第三部分 采购项目内容及要求

第四部分 合同书（样本）

第五部分 附件

第一部分   谈判邀请函

禹州市住房和城乡规划建设局

人行风雨廊桥项目监控竞争性谈判公告

禹州市政府采购中心受禹州市住房和城乡规划建设局的委托，就“人行风雨廊桥项目监控”进行竞争性谈判，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目基本情况

  - 采购人：禹州市住房和城乡规划建设局

2、项目名称：禹州市住房和城乡规划建设局人行风雨廊桥项目监控

3、采购编号：YZCG-T2017416

4、项目需求：人行风雨廊桥项目监控（详见谈判文件）

5、采购预算：23.63万元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见谈判文件）

- 供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标商须具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照为准）；

3、被委托人须是本单位职工、提供本公司缴纳社会保险证明；

4、投标商具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级证书；

3、本项目不接受联合体投标。

四、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件费用

1、供应商须加入许昌市公共资源交易中心供应商库，报名期限内在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网上报名。详情查看全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载谈判文件。

2、网上下载谈判文件时间：自谈判文件在网上发出之日起至提交投标文件前均可进行投标报名、下载谈判文件。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载谈判文件的投标企业，拒收其递交的投标文件

4、谈判文件每份售价人民币200元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。

五、谈判截止时间、谈判时间及地点：

1、谈判截止及谈判时间：2018年1月11日9：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

2、谈判地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

六、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：禹州市政府采购中心

地址：禹州市行政服务中心楼917房间

联系人：郭女士  联系电话：0374-2077111

（二）采购单位：禹州市住房和城乡规划建设局

地址：禹州市行政南路

联系人：郑先生        联系电话：0374-8113131

2018年1 月3日

前    附    表

|  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | YZCG-T2017416 |
| 2 | 项目名称 | 禹州市住房和城乡规划建设局人行风雨廊桥项目监控 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购单位 | 禹州市住房和城乡规划建设局 |
| 5 | 采购代理机构 | 禹州市政府采购中心 |
| 6 | 谈判响应保证金 | 叁仟元整 |
| 10 | 交货及安装工期 | 以签订合同为准 |
| 11 | 谈判响应文件有效期 | 响应文件递交截止日起60天 |
| 12 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 13 | 投标文件的密封 | 正、副本可分开密封，亦可不分开密封 |
| 14 | 响应文件递交至 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 15 | 响应文件递交截止时间 | 2018年1月11日9：00 |
| 16 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 17 | 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 18 | 投标人信用信息查询 使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况） |
| 19 | 谈判开始时间 | 2018年1月11日9：00 |
| 20 | 谈判地点 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 21 | 投标人代表出席谈判会 | 法定代表人（持身份证原件）或者授权委托人（持身份证原件和法人代表授权委托书）现场签到，否则拒绝接收其投标文件 |
| 22 | 响应文件内容 | 谈判文件第五部分附件先后顺序不作为无效标依据。 |
| 23 | 项目预算 | 本项目预算金额23.63万元。投标商投标报价不能超过预算金额，否则为无效响应文件。 |

A 总则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所述的货物及服务。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次谈判的禹州市政府采购中心。

2.2“招标人”系指委托本次招标的禹州住房和城乡规划建设局。

2.3“谈判响应供应商”系指向采购代理机构递交响应文件的企业。

3、合格的供应商

3.1符合本谈判文件要求。

3.2 本项目不接受以联合体形式参加谈判的供应商。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、谈判费用

谈判响应供应商自行承担参加谈判活动有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 谈判文件

5、谈判文件的构成

5.1谈判文件用以阐明采购所需的货物及服务，以及谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：

5.1.1谈判公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3项目要求及其它要求；

5.1.4合同样本；

5.1.5附件。

谈判响应供应商应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由谈判响应供应商自行承担。

6、谈判文件的澄清、修改

6.1对谈判文件有疑义的投标人，可要求澄清，应在收到谈判文件之日起在网上提出，代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复，如在规定时间内未收到质疑则视为各供应商均对此无异议，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

6.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，代理机构可酌情推迟响应截止时间和谈判时间。

6.3谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件是谈判文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与谈判，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被视作无效响应文件处理。

8、谈判响应文件有效期

8.1从谈判之日起，谈判有效期为60天。

8.2根据需要采购人可要求供应商同意延长有效期，谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金予以退还。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金的有效期。

C 谈判响应保证金

1.投标保证金

1.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

1.2投标人按要求提交叁仟元整的投标保证金。

1.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

1.4 提交投标保证金

1.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

1.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

1.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

1.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

1.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

1.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

1.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

1.5.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

1.6 特殊情况处理

1.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

1.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

1.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

1.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

1.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

1.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

1.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

1.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

2、谈判响应文件有效期

2.1从谈判之日起，谈判有效期为60天。

2.2根据需要采购人可要求供应商同意延长有效期，谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金予以退还。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金的有效期。

D 响应文件

响应文件的组成

响应文件用以阐明采购内容及服务项目，投标、招标过程和合同条款。

9.1确认函

9.2谈判书

9.3法人代表授权

9.4第一次报价一览表

9.5规划工作思路

9.6服务承诺

9.7投标人资格文件

9.8其它。（谈判文件要求提供的所有相关证明材料，包括谈判文件第三部分采购内容所要求提供的相关证明文件及与采购内容有关的相关资格文件）

8、谈判响应文件有效期

8.1从谈判之日起，谈判有效期为60天。

8.2根据需要采购人可要求供应商同意延长有效期，谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金予以退还。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金的有效期。

10、响应文件的编制与递交

10.1响应文件应按谈判文件的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，谈判邀请函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更利于招标人的承诺。

10.2供应商应按附件中响应文件的顺序和要求提交，以A4幅面装订成册（胶装），编排目录和连续页码，不接受散页、活页装订，份数一正二副，并在封面上标明：正本、副本、谈判项目名称、采购编号、供应商名称、日期等字样、且加盖公章。

响应文件（包括封面）由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.3响应文件的密封和标识

10.3.1供应商应将响应文件用非透明文件袋密封并加盖投标人公章。

10.3.2未按本章要求密封的响应文件，代理机构不予接收。

10.4响应文件书写、计量单位使用等。

10.4.1供应商和采购代理机构就本次谈判交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

10.4.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.5谈判报价

10.5.1每次报价均为完成该项目的完整价格。

10.5.2允许供应商在规定时间进行最后报价。

10.5.3报价货币均以人民币报价。

10.6响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

11、响应文件的递交

11.1所有响应文件及谈判文件内要求提供的相关资质原件都必须一并按本谈判文件规定的响应文件截止时间前送至谈判现场。

11.2采购代理机构将拒绝在响应文件递交截止时间后递交的响应文件及谈判文件内要求提供的相关资质原件。

E 谈判

12.谈判

12.1采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织竞争性谈判。供应商必须由法人代表或其委派的授权代表参加，参加谈判的代表须签名报到以证明其出席；采购代理机构将对其进行身份的符合性检查，即出席代表是法人或法人授权书中的代理人、身份证原件相符合，否则谈判小组拒绝其参加谈判。

12.2谈判小组

采购代理机构将根据该项目的性质和特点组建谈判小组，其成员由采购人的代表和有关专家三人以上单数组成。

12.3有下列情况之一的，响应文件按无效投标处理：

（1）响应文件没有供应商授权代表签字和加盖公章；

（2）响应文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

（3）未按照招标文件规定要求装订、签署、盖章的；

（4）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（6）经评委确认不具备谈判文件中规定资格要求和其他实质性要求的或提供虚假投标资料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）供应商的谈判报价明显低于成本价的，不能合理说明原因并提供证明材料的。

12.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

12.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4.44不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.5单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

13.响应文件的审查

谈判小组对响应文件进行资格和技术等综合实力审查。对所有响应文件进行符合性、响应性评审，不符合谈判文件要求的，不得进入下一步评审。谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠外部证据。

14.响应文件的澄清

14.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其谈判响应内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

14.2重要澄清的答复应是书面的。

14.3澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

15.对响应文件的评估和比较

谈判小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

16.谈判原则

16.1按照“公平、公正”和诚实信用的原则进行谈判。坚持谈判文件中的所有相关规定，择优确定成交供应商。不向落标方解释未中标原因。

16.2反对不正当竞争，供应商不得相互串通，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

- 谈判方法

17.1供应商提交响应文件并接受审查，响应文件中的报价为第一次报价，通过审查的供应商按顺序述标，主要阐述对本次谈判文件的响应情况，同时接受谈判小组的质疑。

17.2谈判小组可请供应商对其响应文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明并作出书面材料，书面材料必须经法人或授权代理人签字并作为响应文件的组成部分。这些澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力，确定进入下一轮报价的供应商。如果确定供应商无资格履行合同，其谈判将被拒绝。

17.3为保证供应商所投产品能有效响应采购需求，谈判小组可请采购单位对谈判文件中不明确的内容进行必要的澄清或者说明。

17.4供应商对谈判小组质疑的问题进行澄清并予以书面答复，谈判小组对供应商的答复无异议后，供应商进行第二次谈判及报价，第二轮报价不得高于第一轮报价(若谈判小组和招标人变更技术要求的除外)。

17.5谈判轮数为两轮。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，以最终报价为依据，最低报价的供应商推荐为成交供应商。

17.5.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

17.5.2根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。

谈判过程中，评委发现供应商的谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者有可能低于其成本，可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会取消该投标人的投标资格。

18、保密

18.1有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评审工作无关的人员。

18.2供应商不得干扰整个谈判活动，否则将废除其谈判资格。

18.3发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

F 授予合同

19、成交通知

谈判结束后，在规定的有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力。成交供应商在收到成交通知书后5日内凭成交通知书须与采购单位签订合同，如无特殊原因，在规定时间内不签订合同或不能供货的，视为自动放弃成交供应商资格并没收其保证金。

20、签定合同

20.1成交供应商接到“成交通知书”后，按指定地点与采购人签订采购合同。

20.2采购人签发的成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

20.3成交人须向禹州市政府采购监督管理办公室交纳合同额5%的履约保证金；无产品质量问题无息退还；如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

第三部分 采购内容和其他要求

施工监控的目的

本项目施工监控即针对桥梁设计目标，通过施工过程模拟分析、现场监测以及误差识别与预测，对桥梁施工过程中的结构进行反馈控制，以实现设计要求的成桥结构受力与线形状态。施工监控的目的包括以下9方面：

（1）计算复核设计成桥状态和确定合理施工状态；

（2）通过调整和控制标高，确保全桥线形符合设计要求；

（3）钢箱梁悬臂安装过程中的偏位和应力监测，确保结构安全和梁体安装位置精确；

（4）通过对主梁关键截面应力进行控制，确保成桥内力符合设计要求和施工过程安全；

（5）优化和调整斜拉索成桥索力，以保证施工过程安全和满足设计要求；

（6）控制主塔应力在合理范围内，监测主塔线形和偏位，以满足设计要求；

（7）监测支架施工过程中的变形和结构受力变化；

（8）大体积混凝土温度控制，确定大体混凝土砼施工质量。

三、 监控工作内容与范围

桥梁结构从开始施工到成桥必须经历一个复杂的施工安装和体系转换过程。为了保证桥梁结构建造过程中结构的安全和建成后桥梁结构的内力和线形满足设计要求，施工过程中必须采取相应的工程和技术上的措施对桥梁的建造过程进行监测和控制。本桥施工监控具体服务内容包括如下几个方面的内容：

1.施工监控数据的收集与准备

通过对设计图纸的深入理解，向设计、施工（加工）、监理等单位收集有关计算的实际参数，如斜拉索弹性模量和实际面积、钢结构材料热膨胀系数等，通过必要的计算，提出施工监控的相应计算分析参数。

2.主梁监控

该部分施工监控的主要内容包括：坐标、标高跟踪复测，施工过程中内力、应力及变形验算，对各种工艺过程提出施工参数和要求。

(1)坐标、标高跟踪复测

施工过程中特别是纵向拼接及张拉斜拉索过程中除施工单位和监理单位对桥梁体标高进行测量外，施工监控单位将安排复查小组进行严格坐标及标高复测。

(2)施工过程中主梁内力及应力验算

主梁的整个施工过程需经历拼接→斜拉索张拉等工序，主梁手机及挠度变化复杂。在主梁拼接时监控单位应提供与拱度数值，在施工过程中需要对结构内力，应力及变位进行验算并与监控数据进行对比。

(3)对各工艺过程提出施工参数和要求

根据动态程序计算结果，对施工过程中挂篮搭设、纵向拼接、斜拉索张拉等等提出具体的工艺要求，并配合监理工程师指导施工操作。

(4)施工过程中斜拉索锚箱应力和斜拉索索力监控

在整个施工过程直至后期成桥荷载试验验收阶段，均应对锚箱构造应力及斜拉索张拉力进行监控，如发现异常测量值，及时通知参建单位。

(5)施工过程挂篮的安全性监控

对主梁纵向拼接及斜拉索张拉过程中挂篮的稳定性、内力、应力进行验算并与监控数据进行对比。

(6)主梁温度监测

对钢主梁壁温度进行监测，并考查其对变形、内力及应力的影响。

3.斜塔、装饰塔、斜拉索监控

该部分施工监控的主要内容包括:坐标、标高跟踪复测，施工过程中内力、应力、验算，施工过程中斜拉索张拉力、索力监控。

(1)坐标、标高跟踪复测

在施工过程中施工单位和监理单位有专人对坐标及标高进行测量，监控单位将对各坐标和标高数据进行复测，同时根据环境变化和预压支架刚度计算主塔变形再次符合坐标及标高。

(2)施工过程中内力、应力及稳定性验算

施工过程中将对结构稳定性、内力、应力及变位进行验算并与监控数据进行对比。

(3)施工过程中斜拉索拉力监控

对斜拉索张拉力及施工过程中的索力变化进行监控，如发现异常测量值，应及时通知参建各方。

(4)对各工艺过程提出施工参数和要求

监控单位根据动态程序计算结果，对施工过程中模板的预偏值的确定、斜拉索的张拉等提出具体要求，下达相关监控指令，并配合监理工程师指导施工操作。

(5)施工过程支架的安全监控

对主塔钢结构劲型骨架稳定性、内力、应力进行验算并与监控数据进行对比。

(6)对主塔温度进行监测，并考查其对变形、内力及应力的影响。

3.大体积混凝土的水化热监控

混凝土箱梁的横梁、塔梁节点及6、7号轴承台均涉及大体积混凝土问题，混凝土内部均设有冷却管，监控单位应对大体积混凝土内部的水化热温度进行监控。

四、监控计算工作

主要计算内容包括：

（1）复核设计计算所确定的成桥状态和施工状态

按照施工和设计所确定的施工工序，以及设计所提供的基本参数，对成桥阶段及各施工阶段的设计索力、变位、应力及线形(预拱度）等进行计算并与设计计算资料进行相互校核比较。

（2）实时跟踪计算：根据现场实测的索力、梁体刚度、线形、温度等设计参数，进行反复计算，拟合桥梁控制参数值，使计算值与实测值之间的差别达到最小，再根据前面阶段所拟合的参数值及实测索力、线形、温度及应力等计算下一阶段的合理索力及线形的调整量。

（3）中间索力调整计算：由于施工中存在着各种不利因素，如索力张拉误差等，而计算时各个参数值也有偏差以及计算本身存在的误差等，当索力及线形有一定的偏差时，需进行中间调索计算，按索力、线形双控的原则优化调索工作。

（4）成桥索力调整计算：主梁建成后，将实测索力、线形与设计索力、线形进行比较，对索力偏离设计值较大的索或线形偏离设计值较大的梁段处的索进行调整、优化，使全桥索力与线形均能满足设计要求。

（5）稳定性控制

① 主梁、索塔临时结构（或杆件）稳定性验算；

② 施工中的结构（局部和整体）稳定性验算和控制；

③ 影响施工中结构（含临时）稳定的因素分析、监测与控制。

（6）安全控制

① 确定安全控制重点结构（含临时）、内容、指标；

② 监测、监控应力、应变和位移，发现问题及时采取措施；

③ 主要结构、构件和材料的安全性能检测评定。

其他要求：

1、响应文件递交截止时间前随同响应文件必须同时提供合法有效：营业执照（三证合一）、银行开户许可证、甲级证书、法人代表授权委托书、(以上均提供原件并在有效期内，否则视为无效响应文件)。

2、投标商须有合理的方案，否则为无效响应文件。

3、投标人应就该项目完整投标（报价含税费等综合费用），否则为无效响应文件。

4、投标商必须由法定代表人或委托代理人参加开标会议，随时接受谈判小组询问，并予作出书面解答。

5、采购人确定中标人后，中标人须向禹州市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知采购中心。邮箱：ztbjyglzx@163.com

5、本次招标不支持联合体投标。

第四部分  合同(样本仅供参考）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分  附件—谈判响应文件格式

# 附件1

# 确   认  函

# 致：禹州市政府采购中心

# 我公司已收到           项目的谈判文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

# 1、谈判文件要求不存在不合理性、限制性条款。

# 2、谈判文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

# 法人代表（或被委托人）签字：

# （ 投标人名称及公章）：

# 年  月  日

# 附件2

# 谈   判   书

# 致：禹州市政府采购中心

根据贵方采购编号为YZCG-T2017  号的谈判邀请函，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本两份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本谈判自谈判开始日起有效期为60个工作日。

6、如果在规定的谈判开始时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将不予退还。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方收到的任何谈判。

8、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

9、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

谈判响应供应商代表姓名、职务：

谈判响应供应商名称：（盖章）：

日期：

附件3

法 人 代 表 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（谈判单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）响应文件处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

谈判响应供应商单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件4

第一次报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 谈判总报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

谈判响应供应商法定代表人 （或代理人）签字：

备注：投标人应就该项目完整投标（报价含运输费、安装费、税费等综合费用）。

年   月   日

附件5                           工作思路

# 附件6                            谈判响应保证金

# 附件6

# 售后服务承诺

# （根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

# 附件7

# 投标人资格文件

# （根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

附件10

相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）社会保险登记证复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

设备购置发票复印件、技术人员的职称证书复印件、用工合同复印件等。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

八、投标人信息记录查询（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）