禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目（第三十四标段）

监理招标文件

招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室

招标代理机构：河南大河招标有限公司

监督单位：禹州市财政局

二零一八年十一月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评定法）	29

评标办法前附表	34

第四章  合同条款及格式	38

第五章  技术规范	51

第六章  投标文件格式	53

## 第一章  招标公告

禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目

（第1、2、3、4、11、12、13、17、18、34标段）

招 标 公 告

1、招标条件

本次招标项目禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目已由上级主管部门批准建设,建设资金为财政资金,已落实，招标人为禹州市财政局农村农业综合开发办公室，招标代理机构为河南大河招标有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目第1、2、3、4、11、12、13、17、18、34标段进行国内公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目；

2.2 项目编号：JSGC-SZ-2018240；

2.3 项目地点：该项目位于禹州市朱阁镇境内，项目区涉及沙陀、詹庄、边楼、西河庄、祁庄、石羊、耿楼7个行政村。

2.4 建设规模：本次招标公告的招标内容为路边沟、打井、水泥路、煤矸石路和桥涵工程, 本次招标公告招标内容预算资金约669.8894万元。

2.5 招标范围：招标文件、工程量清单、设计施工图纸、设计变更、答疑纪要等全部内容；

2.6 质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；

2.7发包方式：总承包

2.8标段划分及工期：该项目本次招标公告共有10个标段，详细标段划分情况如下:

| 标段 编号 | 名称 | 项目特征 | 计划 数量 | 计划工期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标 | 新开沟 | 开挖路边沟，边坡修整 | 42公里 | 30 | 技术标准和要求详见招标文件。 |
| 二标 | 新打井 | 40米5眼，70米13眼，120米8眼。 | 26眼 | 60 |  |
| 三标 | 新打井 | 40米5眼，70米14眼，120米8眼。 | 27眼 | 60 |  |
| 四标 | 新打井 | 40米5眼，70米14眼，120米8眼。 | 27眼 | 60 |  |
| 十一标 | 水泥路 | C25商砼路面4m宽，厚18cm. | 2.3公里 | 60 |  |
| 十二标 | 水泥路 | C25商砼路面4m宽，厚18cm. | 2.3公里 | 60 |  |
| 十三标 | 水泥路 | C25商砼路面4m宽，厚18cm. | 2.3公里 | 60 |  |
| 十七标 | 新建桥涵 | 新建桥涵43座 | 43座 | 60 |  |
| 十八标 | 煤矸石路 | 路面4m宽，厚15cm. | 5.708公里 | 60 |  |
| 三十四标 | 监理标 | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目1-33标段施工及保修期监理 |  | 建设工期+保修期 |  |

3、投标人资格要求：

3.1本次招标项目第一、十一、十二、十三、十七、十八标段资格要求：

（1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》；

（3）拟任项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，并具有中级（含中级）以上技术职称，且未承担其他在施建设项目的项目经理；

（4）被授权委托人和拟派项目经理必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）；

3.2 本次招标项目第二、三、四标段资格要求：

（1） 投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备凿井工程专业承包叁级及以上资质，且具有安全生产考核合格证书A类的不少于2人，C类的不少于3人；拟派技术负责人须具有中级及以上职称；

（3）被授权委托人和技术负责人必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）；

3.3本次招标项目第三十四标段资格要求：

（1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备水利工程施工监理乙级或乙级以上资质。

（3）拟派总监理工程师须持有水利专业注册监理工程师证书、水利总监理工程师岗位证书和水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（或考核合格证），且不得在其他在建项目中担任职务。

（4）拟投入本工程的专职安全工程师资格要求：须持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书或考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务。

3.4本次招标公告各标段投标人2015年11月1日以来须具有不小于所投标段招标控制价的类似项目业绩；

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标单位投标文件将按废标处理。

3.7本项目本次招标公告各标段规定一家投标企业只能投本次招标公告的一个标段。

注：项目经理（项目总监）如有已中标项目工期内变更情况，请按照豫建建〔2015〕23号文件规定提供《项目经理（项目总监）变更备案表》等官方手续。

4、网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、投标报名时间及方式

5.1报名截止时间：2018年12月17日上午9 时00分（北京时间）；

5.2报名方式：全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网上报名，详情请查询全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南）。

6.招标文件、工程量清单和施工图纸的获取

6.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）自行下载。

6.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1款所给的网址自行下载。

6.3招标文件每套售价500元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间为2018年12月17日上午9时00分，地点为禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼）；

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.3未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

8.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

9、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不组织投标单位踏勘现场，投标单位可自行踏勘，费用自理，责任自负

10、联系方式

招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室；

地址：禹州市建设路273号；

联系人：朱先生

联系电话：0374-8118996

招标代理机构：河南大河招标有限公司

联系人：杨先生

联系电话：0374-8235388

监督单位：禹州市财政局

监督电话（监察室）：0374- 8113526

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室 联系人：朱先生 联系电话：0374-8118996 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南大河招标有限公司 联系人：杨先生 联系电话：0374-8235388 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 该项目位于禹州市朱阁镇，项目区涉及沙陀、詹庄、边楼、西河庄、祁庄、石羊、耿楼7个行政村； |
| 1.1.5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.1.6 | 出资比例 | 100% |
| 1.1.7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.1.8 | 监理周期 | 同各标段施工工期+保修期 |
| 1.1.9 | 质量要求 | 国家施工验收规范合格标准。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目1-33标段施工及保修期监理。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质要求： （1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)； （2）投标人须具备水利工程施工监理乙级或乙级以上资质。 （3）拟派总监理工程师须持有水利专业注册监理工程师证书、水利总监理工程师岗位证书和水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（或考核合格证），且不得在其他在建项目中担任职务。 （4）拟投入本工程的专职安全工程师资格要求：须持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书或考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务。 2、信誉要求：企业没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被限制，2015年11月1日以来未发生诉讼和仲裁情况的（申请人败诉的，且与履行监理合同有关的案件）不包括调解、结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 3、其他要求： 3.1被授权委托人和拟派项目总监必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）； 3.2业绩要求：投标人2015年11月1日以来须具有相应的类似监理业绩； 3.3本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸，经备案的答疑纪要、招标文件的补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前。逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件必要的澄清或修改的时间 | 递交投标文件截止之日15日前 |
| 2.2.3 | 招标人答复投标人提出问题的截止时间 | 招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 3.2 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 在投标文件递交截止日期结束后60天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截至时间。 投标保证金金额：大写：叁仟捌佰圆整（¥3800.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转 账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 7、《许昌网上交易保证金缴纳操作示意卡》、 《许昌市公共资源交易系统企业基本户备案操作手册》链接地址：http://www.xczbtb.com/News/ZlxzList.aspx?ntype=1 8、自2018年1月1日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.4.2 | 招标文件及图纸的下载 | 招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://xcggzy.gov.cn），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 图纸下载地址： https://pan.baidu.com/s/1btFYsG5VXPSTGTib-RG2bw |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年，即2015年、2016年、2017年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三 年，即2015年11月1日之后 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年，即2015年11月1日之后 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 一式伍份，正本壹份，副本肆份。 U盘电子版一份：电子版须包含投标文件正本所有内容，且能正常打开。 投标文件的份数和签署 1.1投标人应提交一份正本和肆份副本投标文件。 1.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。 1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 正本与副本分册装订。采用胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 招标人名称： 标段名称： 项目 标段 投标人名称： （盖章） 在 2018 年 月 日上午 时 分（投标截止时间）前不得开启。 在包封开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2018年12月17日上午09时 00分(北京时间) |
| 4.3.2 | 递交投标文件地点 | 禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼） |
| 4.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况 开标顺序：递交投标文件时间的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表1名和从河南省综合评标专家库中随机抽取的专家4人共5名组成评标委员会 评标专家确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标价的5% 工程竣工后15个工作日内，凭收款收据自行到招标人处办理无息退还业务，投标人逾期未来退还履约保证金的，招标人将不支付资金占用费 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 本工程监理设有招标控制价，招标控制价由招标人或招标人委托的具有相关资质的造价咨询机构编制。 本项目第三十四标段（监理标）招标控制价为 大写：人民币壹拾玖万叁仟伍佰圆整 小写：￥193500.00元 凡投标人投标报价超出招标人公布相应的 “招标控制价”（不含等于招标控制价）的，该投标人的投标文件应作废标处理。 |
| 10.2 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 10.3 | 类似项目 | 投标人2015年11月1日以来须具有相应的类似监理业绩； |
| 10.4 | 知 识 产 权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.5 | 同 义 词 语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条件”、“专用合同条件”、“技术规范”和“工程量清单（如有）”等章节中出现的措辞“发包人”和“监理人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6 | 解 释 权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 11 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 11.1 | 签 到 | - 开标时各投标人的法定代表人（持有效身份证原件）或委托代理人（持有效的授权委托书和身份证明原件）出席开标会并签到，如未出席开标会并签到的，将拒收其投标文件。各投标单位参加会议人数不得多于3人。 |
| 11.2 | 投标文件的拒收 | 1、投标文件逾期送达的或未送达指定地点的。 2、未按招标文件要求密封和标识的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、投标截止时间前，投标人未按本须知前附表第11.1项规定出席开标会议的； 5、文件费用：招标文件费500元/套，投标人于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退； 6、未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）下载招标文件的。 |
| 11.3 | 投标人所有证书及相关材料的递交 | 投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录并加盖公章，（目录参考格式详见附表） |
| 11.4 | 对中标单位的要求 | 1、中标单位须按《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》之有关规定向招标代理机构交纳招标服务费。 2、项目配备监理机构人员数量及专业必须满足招标文件相关要求，投标时应附有相关证明资料，投标时所确定的派驻现场的总监理工程师，投标承诺人员原则上不得更换，确需更换，需向业主书面提出申请，经审核同意后方可更换，更换人员数量不得超过总人数的四分之一，总监在工地每周不少于1天，专业监理工程师每周不少于5天。 3、如有涉及混凝土、砂石硬化路的项目区需在该项目施工期间增派或调派一名具有相应专业的监理资质的监理员。 4、施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表所给网址自行下载。 5、文件费用：招标文件费500元/套，投标人于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退； |
| 11.5 | 特别提示 | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）上提出，以其它方式递交的异议不予接收。 |

- 1.总则

1.1综合说明

1.1.1  招标人：详见投标人须知前附表

1.1.2  项目名称：详见投标人须知前附表

1.1.3  建设地点：详见投标人须知前附表

1.1.4  资金来源：详见投标人须知前附表

1.1.5  资金落实情况：详见投标人须知前附表

1.1.6  服务周期：详见投标人须知前附表

1.1.7  质量要求：详见投标人须知前附表

1.2项目区概况

项目概况详见施工图纸

1.3招标范围及标段划分

1.3.1招标范围：详见投标人须知前附表;

1.3.2 标段划分：本项目监理标共划分为1个标段。

1.4招标要求

1.4.1  投标人资质条件、能力和信誉

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）项目总监：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4施工监理的服务期

本次招标的监理服务期为：同各标段施工工期+保修期。

1.4.5施工监理的工作内容

本次招标的施工监理的内容包括：承担施工阶段的进度控制、质量控制、安全控制、投资控制和管理、合同管理、信息管理、环境保护与文明施工监理、安全监理并进行已完工程数量计量审核和有关工程变更事实的审核签认。与工程施工有关的各方面关系的协调，工程决算前有关资料的审核及按承包单位的承诺完成该工程项目的质量控制目标。

1.4.6施工监理的目标

1.4.6.1质量目标：工程质量等级达到国家规定的合格标准。

1.4.6.2监理服务期目标：建设工期+保修期

1.4.6.3投资控制目标：根据合同额及施工合同的有关要求，做好投资控制。

1.4.6.4安全目标：杜绝死亡事故，不发生重大工伤事故。

1.5投标人投标标段要求

1.5.1  投标人必须对所投标段招标范围内的全部内容进行投标，只投其中部分内容者则其投标文件无效。

1.5.2  投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

1.6投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。

1.7投标报价

1.7.1投标人的报价应根据监理责任范围和市场行情由投标人参照工程建设监理收费标准，结合本工程实际情况和自身实力，自主合理报价；

1.7.2投标单位的投标价格应当是监理服务期内，监理单位按照合同规定的监理范围（即工程施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，以及工程缺陷责任期内工作）所提供全部监理服务所需要的费用。

1.7.3投标人的监理酬金是指在监理服务范围内完成全部监理服务内容所需的费用。

1.7.4 投标报价时投标人根据工程特点和自身能力报价。

1.7.5投标人的监理费包括完成本监理任务所需的成本及加班费、各种补贴、劳保费、医疗费、差旅费、交通费、管理费、税金及利润等一切费用。

1.8投标人只能提交一个报价，招标人不接受任何选择报价。

1.9货币和工程款支付

1.9.1  投标人以人民币填报投标报价。

1.9.2  结算时按照投标人在投标文件中所承诺的报价、优惠承诺和监理合同有关条款进行结算。

1.10质保期

质保期为一年。工程竣工验收合格(以上级验收文件的日期为准)后开始计算。

1.11 踏勘现场

1.11.1  是否组织踏勘现场：见投标人须知前附表。

1.11.2  在招标文件和参考资料中招标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.12投标预备会

是否召开投标预备会：见投标人须知前附表。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范；

（6）投标文件格式

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）发出。如未提出异议，视为全面接受招标文件所有条款。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，经有关部门备案后，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）发出，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）

（http://xcggzy.gov.cn）发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

- 3.投标文件

3.1投标文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

3.2投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（l）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）服务承诺；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）监理大纲；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的递交

3.4.1.1因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。

3.4.1.2 自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，不接收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑或投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月1日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

3.5资格审查资料（实行资格后审）

以投标文件格式为准。

3.6 备选投标方案

是否允许递交备选投标方案：见投标人须知前附表。

3.7投标文件的编写

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应采用左侧胶装，分别装订成册，并编制目录。

- 4.投标文件的递交

4.1投标文件的密封与标识

4.1.1  投标文件必须用封条密封，封条上加盖投标人公章，密封袋封面注明具体内容见投标人须知前附表。

4.1.2  正本、副本、电子版应分别包装，分三包递交。在投标文件封面上标明“正本”或“副本”字样以及项目名称、标段名称、投标人名称。如副本与正本有不一致之处，以正本为准。

4.2投标截止时间

4.2.1  投标截止时间:见投标须知前附表。投标人应在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

4.2.2  招标人可以根据投标人须知第2.2.1条款的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止时间。

4.3 投标文件的递交

4.3.1 投标人应在本章第4.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.3.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的所有文件、资料均不予退还。

4.3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3.5未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2  投标人修改或撤回递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.4.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改“字样。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2开标时各投标人的法定代表人（持法人代表身份证）或委托代理人持（授权委托书和身份证）参加开标会；各投标单位参加会议人数不得多于三人。

5.1.3参加开标会议的人员违反开标纪律经招标人代表批评后仍不改正的所投标书无效。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）宣布招标控制价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目总监及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的抽取、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7.合同授予

7.1定标方式

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.2中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.重新招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 9.纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投诉应当遵守《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委员会等七部委11号令）规定。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

（项目名称）        标段开标记录表

开标时间：      年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标 保证金 | 投标报价（元） | 项目 总监 | 注册监理工程师证书编号 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                记录人：                    监标人：

年    月    日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）                标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于       年    月    日    时前递交至

（详细地址）或传真至                         （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至

（详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

年      月      日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）        标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月     日

- 附表四：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）

标段招标关于                      的通知，我方已于     年    月

日收到。

特此确认。

投标人：                     （盖单位章）

年    月    日

- 附表五：提交证件及业绩格式

（项目名称）第      标段

提交证件、业绩及领取一览表

| 投标单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 提交及归还时间 |  | 提交时间： 年 月 日 时 |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位授权委托人 |  | 提交人签字： |  | 领取人签字： |  |  |
| 招标人或代理机构 |  | 签收人签字： |  | 发放人签字： |  |  |

注：1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录（手写无效）并加盖公章；

## 第三章  评标办法（综合评定法）

第三章 评标办法

（综合评定法）

1.评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》、《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《河南省评标专家和评标专家库管理办法》（省政府99号令）、《河南省人民政府关于进一步规范招标投标活动的意见》（豫政 〔2009〕48号）、《许昌市住房和城乡建设局关于印发许昌市建设工程监理招标评标办法（试行）的通知》等有关法律、法规。

1.2本项目的招标控制价。

1.3招标文件、答疑(补充)文件。

1.4投标文件及评标委员会要求的澄清文件。

2.评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则严格按照招标文件进行。

3.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会人数及抽取方法详见投标人须知前附表。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

4.评标方法

4.1本次评标采用综合评定法。综合评定法是以技术标（监理大纲）、服务承诺、项目监理机构与人员、投标单位监理业绩和社会信誉、监理费报价等方面进行综合定量评价，且应以监理大纲、项目监理机构与人员、投标单位监理业绩和社会信誉等为重；以100分作为评审标准，对投标文件进行综合评价的一种评标方法。采用综合评定法评标的，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，应根据各投标人的最终得分，按照由高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，技术标书得分高者居前；如果技术标书得分相等时，由招标人确定投标人的排序。

4.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

（1）本办法计算分值均保留两位小数。

（2）各投标人技术标书的最终得分为各位评标专家评分的算术平均值。

（3）各投标人的最终得分为技术标书得分、商务标书得分之和。

5.评标程序

5.1评审应按下列程序进行：

（1）对投标文件进行初步评审；

（2）对技术标书进行评审；

（3）对商务标书进行评审；

（4）对投标人进行排序；

（5）确定中标候选人；

（6）评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

5.2参与评分的所有证件及业绩不得伪造、涂改，否则视为无效材料并按国家有关规定处理，评标开始后不再接受任何材料。

5.3 初步评审：

- 评标委员会应对投标人的投标文件进行初步评审，评标委员会对法人授权委托、提交投标保证金等情况进行初审，对于不符合招标文件要求的投标文件，否决其投标，按废标处理。评标委员会完成初步评审所有内容后，应当作出初步评审结论，分别确定不合格投标人和进入下阶段评审的投标人。

投标文件出现下列情形之一的作为无效投标文件，不得进入评标或作为废标处理：

（一）投标人名称与营业执照、资质证书不一致的，营业执照、资质证书不在有效期内的；（均以原件为准）

（二）投标文件未按招标文件要求密封的；

（三）投标文件中未按招标文件要求加盖投标单位公章、法人代表（或授权代理人并有授权委托书）签字的；

（四）投标文件格式不符合招标文件要求；

(五) 资质等级不满足招标文件要求；

（六）投标内容、服务周期、投标有效期、投标保证金等不符合招标文件规定内容；

（七）投标文件中的关键内容或数字字迹模糊、无法辨认的；

（八）投标人递交两份或两份以上，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件的；

（九）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十二）法律、法规和招标文件规定的其他情形。

5.4 详细评审

详细评审是指经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。 评审按以下步骤进行：

- （一）技术标书评审：评标委员会根据工程实际情况对各投标人的技术标书进行评审，并由评标专家对各投标人的技术标书分别打分（评审办法详见附件1）。各投标人技术标书的最终得分为:

- 评标委员会由五名评委组成时，取5名评委评分的算术平均值作为最终得分。

- （二）商务标书评审：商务标书得分由评标委员会成员共同认定（评审办法详见附件2）。

- 评标基准价的确定：评标基准价D=α×E+β×F

- 其中：E-招标控制价；F-投标报价算术平均值，其计算方法为：当有效投标人不超过5家（含5家）时，取所有有效投标报价的算术平均值作为F值；当有效投标人在6-10家（含10家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为F值；当有效投标人在10家以上时，去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为F值。

- 有效投标人的投标报价为不高于E值，且通过初步评审的投标人报价。

- α-为E值的权重系数，α取值在0.40-0.70之间抽取（开标时，在0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70七个数值中由招标人和投标人代表现场随机抽取）。

- β-为F值的权重系数，β=1-α

- （三）投标人排序：各投标人的最终得分为技术标书得分、商务标书得分之和。评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，技术标书得分高者居前；如果技术标得分相等时，由招标人确定投标人的排序。

- （四）确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选1-3名作为中标候选人。

- 5.5评标报告：

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交由评标委员会全体成员签字的书面评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6、 投标文件的澄清和补正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.确定中标候选人

7.1经评审后，评标委员会应当按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。

7.2招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

8.定标

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

附件1：建设工程监理招标技术标书评分标准（技术标总分值为20分，评标委员会根据招标文件技术标评审规定的区间内进行打分，缺项的不得分。）

| 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 5分 | 1.总体质量控制目标满足招标文件要求，且对质量控制目标进行了合理分解、规划；（0～1分） 2.针对各质量控制分解目标及各施工环节提出了切实可行的控制点和控制措施；（0～1分） 3.质量控制的基本程序和手段有针对性，且能满足工程实际要求；（0～1分） 4.对分包队伍的审查、管理措施有效可行；（0～1分） 5.劳务用工持证上岗制度、劳务用工合同签订及实名制落实保障措施可行；（0～1分） |
| 进度控制 | 2分 | 1.对总体进度目标分解合理，能体现预控和全面控制能力；（0～1分） 2.预控方法及手段明确，进度控制要点及保证措施设置合理、可行；（0～1分） |
| 造价控制 | 3分 | 1.工程计量、计价的控制方法可行，风险预测与防范对策有效；（0～1分） 2.工程款支付、结算、索赔等预控措施合理健全；（0～1分） 3.劳务用工的工资发放情况督查措施得力；（0～1分） |
| 安全措施 | 3分 | 1.安全措施满足招标文件要求，能结合工程环境、特点有针对性的分析安全隐患；（0～1分） 2.安全保证体系组织机构和控制点设置合理；（0～1分） 3.安全控制措施周密，安全控制手段合理；（0～1分） |
| 旁站监理措施 | 2分 | 1.按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站（0～1分） 2.有监理细则和方案（0～0.5分） 3.制定旁站措施（人员有上岗证、记录表等）（0～0.5分） |
| 档案及合同管理 | 2分 | 1.有保障合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施（0～1分）； 2.工程档案管理措施切实可行，并设置专职人员进行管理（0～1分）； |
| 工作制度 | 1分 | 根据验收制度、签证制度、会议制度、公司对项目监理机构的监控制度、季报（月报）制度、公司对项目监理机构的奖惩考核制度等各项制度健全完善情况，酌情打分；（0～1分） |
| 组织协调及 合理化建议 | 2分 | 1.协调工作措施得当、有针对性；（0～1分） 2.合理化建议能解决工程实际问题或有利于进度控制或造价控制。（0～1分） |
| 合计 | 20分 |  |

附件2：建设工程监理招标商务标书评分标准（商务标）

| 项目 |  | 分数 | 评 分 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理取费 |  | 15分 | 1. 以评标基准价为标准进行比较： 1.1每高于评标基准价1.0%的扣2分，以此类推，扣完为止。 计算公式为：经济标得分=15-〔（投标报价-评标基准价）/评标基准价〕×100×2； 1.2每低于评标基准价1.0%的扣1分，以此类推扣完为止。 计算公式为：经济标得分=15-〔（评标基准价-投标报价）/评标基准价〕×100×1。 |
| 财务状况 |  | 5分 | 提供近三年度（2015年、2016年、2017年）财务审计报告，连续二年盈利者得3分，连续三年盈利者得5分，否则不得分。（以会计事务所或审计机构审计的财务会计报表原件为准） |
| 监理 企业 | 业绩 | 6分 | 2015年11月1日以来监理过类似工程的，每个项目得2分，最多得6分； |
|  | 奖项 | 5分 | 监理的工程获省级及以上工程类奖项的得5分，该项最多得5分； |
|  | 荣誉 | 5分 | 2015年11月1日以来获得市级及以上先进监理企业奖项的得5分，最多得5分 |
|  | 质量管理体系认证 | 5分 | 具有质量管理体系认证证书的得5分。 （以证书原件为准） |
| 总监理 工程师 | 资历及职称 | 7分 | - 具有本科及以上学历的得3分。（以学历证书原件为准） - 具有水利工程专业高级及以上职称得4分。（以证书原件为准） |
|  | 业绩 | 11分 | 1.2015年11月1日以来担任过类似工程总监的得3分； 2.担任总监的工程获国家级得8分、省级5分、市级工程类奖项的2分，同一监理企业只计奖项得分最高工程且工程只计一次最高奖项，该项最多得8分； |
|  | 荣誉 | 5分 | 2015年11月1日以来获得市级及以上优秀或先进项目总监奖项的得5分； |
| 项目监理机构人员、设备配备 |  | 11分 | - 人员数量人员结构： 专业齐全，结构合理，满足工作需要得3～5分；基本满足需要得1～3分；缺项得0分。 - 人员进场计划 针对项目特地制定进场计划合理、明确、满足需要得2～3分；基本满足得1～2分；不能满足得0分。 - 拟投入检测、办公设备 满足监理工作需要得2～3分；基本满足监理工作需要得1～2分；不满足得0分。 |
| 服务承诺 |  | 2-5分 | 评委根据投标人的承诺内容，按照鼓励优质服务的原则对比评审； |
| 合 计 |  | 80分 |  |

## 第四章  合同条款及格式

### 第一部分  合同协议书

合同协议书

委托人            与监理人            经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①协议书

②中标通知书；

③监理投标文件

④本合同标准条件；

⑤本合同专用条件；

⑥在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自    年   月   日开始实施，至    年    月      日完成。

本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）              监理人：（签章）

住所：                       住所：

法定代表人：（签章）          法定代表人：（签章）

开户银行：                   开户银行：

帐号：                       帐号：

邮编：                       邮编：

电话：                       电话：

本合同签订于：      年     月     日

### 第二部分  合同通用条件

合同通用条件

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1） “工程”是指委托人单位委托实施监理的工程。

（2） “委托人”是指

（3） “监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4） “监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5） “总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6） “承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7） “工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8） “工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。

（9） “工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10） “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11） “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 河南省建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人的义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人的义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在合同专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(合同专用条件中约定)，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人应配合向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，费用由监理人自行支付。

第十六条 条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条件中予以明确。

监理人的权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时， 监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7） 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

（8） 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和确认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。

（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。

第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。 如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人。 在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人的责任

第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应当进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人的责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供人监理人。

合同生效、变更与终止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予以延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。 保修期间的责任，双方在合同专用条件中约定。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。 若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人按合同专用条件利息支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  它

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按合同专用条件中的约定应给予经济奖励。

第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

### 第三部分  合同专用条件

合同专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

（1） 国家、河南省政府、国土管理部门有关建设工程的法律法规文件；

（2） 国家建设部及河南省建设行政主管部门颁布的行政法规、规范文件；

（3） 各级主管部门对本项目的批文、批件；

（4）委托人与承包人、供应商签订的施工合同、供货合同等；

（5）本工程监理招标文件及投标文件、施工总承包招标文件及投标文件；

（6）工程设计图纸及文件。

第四条 监理范围和监理工作内容：

（1） 监理业务范围包括禹州市西区高中工程的施工及保修期监理。

（2） 监理工作内容：施工图纸上的所有工程内容，主要内容如下：

① 开工前准备工作：编制监理规划，组织图纸会审，协助委托人组织设计交底、协助委托人组织各专项方案专家论证会，组织设计交桩等；

② 施工进度控制：审查施工进度计划并报委托人审批，包括周、月、季度、年进度计划，并严格控制确保按计划实施；

③ 工程造价控制：对工程量进行现场确认、审核计量、支付，工程竣工结算、索赔等，按委托人造价管理程序进行造价控制，并对工程变更涉及费用增加或减少的提出审核意见；

④ 施工质量控制：材料设备构配件验收、实验室的选定、方案审核、过程监督、过程验收、竣工验收、平行检验、重点部位和重要工序的24小时旁站等；

⑤审核开工方案并报委托人审批，签署开工令、审批分部、分项施工方案；

⑥加强现场资料的管理工作，特别是声像资料的管理。在工程竣工后向委托人提交两套竣工监理资料，其中包括全过程的声像资料；

⑦编制完备的监理资料、督促审核施工单位的工程竣工资料，按委托人要求监督施工单位按规定提交竣工资料；

⑧安全、绿色、文明施工及保安、保卫消防的管理等。

（3）缺陷责任期的监理工作

配备缺陷责任期内监理工作人员，调查责任期内工程缺陷原因和责任人并组织承包人进行修复以及修复后的验收检查工作；

（4） 对工程建设有关的协作单位有组织协调的主持权。重要协调如开工、停工、费用增减等事项应当事先向委托人报告。

第九条 外部条件：

外部条件包括：委托人、承包人、设备材料供应商签订的相应合同中应写明有关监理工程师的权利和义务；委托人负责工程建设的外部关系的协调，包括向政府质量监督机构申报和取得有关工程的许可证件等；

双方约定的委托人应当提供的工程资料及提供时间

委托人在监理合同签字生效后，在取得相关文件、资料后10天内，向监理单位提供下述文件、资料：

1.委托人与承包人签订的合同协议书与合同文件1份；

2.委托人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份；

3.合同图纸和相关的标准图纸及说明1套；

4.其它有效文件。

第十条 委托人应当在 7天内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。而监理人应当在 2天内就承包人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

第十一条 委托人的常驻代表为

第十五条 委托人向监理人提供的设施

委托人应配合向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，费用由监理人自行支付。

第十六条 委托人提供的人员

在监理期间，委托人免费向监理机购提供       名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供  名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条 监理责任的承担

监理人在责任期内如果失职而造成经济损失时，按以下办法承担责任，赔偿损失：

赔偿金＝直接经济损失×30%（累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税））。

第三十九条 监理费用的支付

（1）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付监理人的费用：

①如实际工程造价增加（或减少），监理费按实际增加（或减少）后的工程造价，根据中标费率进行结算。中标费率不因工程造价的增加（或减少）而改变；

②监理季度款根据本季度承包人完成工程量的工程造价及中标费率确定，即：

监理季度款＝中标费率×本季度承包人完成工程量的工程造价

本季度承包人完成工程量为委托人、监理人、承包人三方联合验收合格的实际工程量；季度末支付暂定监理合同价款不得超过本季度按比例所得价款的80%；

③施工总承包工程结算完成后，依据承包人工程结算按上述公式额调整合同价款，并支付至合同价款的80%。经上级主管部门竣工验收合格并批复后支付至合同价款的90%。缺陷责任期满后，依据实际情况支付剩余款项。

（2）委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付附加工作酬金：发生时双方另行协商。

（3）委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付额外工作酬金：发生时双方另行协商。

第四十一条 支付币种

双方同意按合同约定方式，用人民币支付酬金。

第四十五条 奖励办法

双方另行协商

第四十九条 争议解决

工程建设监理合同在履行合同过程中发生争议时，委托人与监理人应当及时协商解决。协商不成时，双方愿意提请许昌市仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。

第五十条  补充条款

（1） 监理人必须遵照其在投标文件中的承诺，派驻总监及其他监理人员（监理人员组成同附件（二）格式。总监必须与投标时一致）。派驻现场的监理人员均应为专职监理工作人员，不得在其他项目兼职，总监理工程师不得在1个以上的其他工程兼职。监理人员的进出场计划应满足现场施工需要，监理人员的退场须事先征得委托人的同意。监理人员的任何变动必须经过委托人的确认并按有关程序办理，擅自变更则视为违约，变更总监罚款1万元，变动专业监理工程师罚款5千元。如监理人要求更换总监理工程师或专业监理工程师，必须向委托人申请并争得其同意，且更换人员的资历水平不得降低。如总监理工程师现场出勤率不能满足业主要求，将按“缺勤次数×1000元/次”对监理人进行罚款；专业监理工程师出勤率不能满足委托人要求，将按“缺勤次数×500元/次”对监理人进行罚款。监理合同中确定的主要岗位的成员在合同期间内，可调换的人次不得超过上述总人数的20％，如超过20%后，每调换一人，将对监理人以2000元/人次的罚款。监理人临时离开需向委托人请假批准，如未经批准离开的按500元/次对监理人进行罚款。

监理人必须审批落实承包人制定的防止出现安全事故的实施方案，加强安全、绿色、文明施工及现场治安保卫工作的监督管理，所采取的管理措施增加的费用应在投标报价时充分考虑，不再另行计取。监理过程中如发生安全生产责任事故，监理人需负连带责任。

（2） 目标管理

①安全施工管理目标：符合国家和河南省有关建设工程安全管理的强制性规定，杜绝重大伤亡事故，工伤率控制在国家、河南省规定范围内。

②质量管理目标：严格贯彻国家强制性质量标准，所有工程质量验收达到合格。

③工期目标：按照招标文件要求的总体工期和阶段工期完成各项工程建设任务。

④工程成本控制目标：根据本工程特点及合同条款、图纸对工程进行风险分析，制定防范对策，实施控制措施，达到委托人的项目成本控制目标。

⑤ 廉政建设目标：工作中无违法、违纪现象。

（3）监理人在行使工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权、工程延期及工程款支付审核和签认权、工程上使用材料设备和施工质量确认权时，经委托人同意后方可行使。

工程索赔、洽商以及工程量计量支付，均应由监理工程师出具审核意见，报委托人审批同意后方可生效。当委托人审核后发现监理工程师出现重大失误或审核结果差距超出5％可视为监理人违约，并给予5000元/一次的罚款。

（4）见证试验项目的取样过程必须由监理人员100%进行见证取样，见证取样数量不得低于该项目按试验规程试验需抽样数量的30%。

（5） 委托人不定时对监理人在重点部位和关键工序的24小时旁站、监理日志、管理资料、制度进行检查，经检查发现三次监理工程师未到岗或监理日志记录不齐全、不规范、管理资料不完善等情况，则视为监理人违约并承担违约责任，从第三次起按每次5千元人民币进行罚款。

（6） 监理人应设置监理人员对混凝土原材料、生产搅拌、出厂检验、进场检验、施工铺装和安装等环节全过程进行监控。

（7）监理人应该按照委托人的委托对施工安全、消防、治安、保卫进行监理，并配备相应的专职安全监理人员，安全监理人员应具有一定的安全监理的经验。监理人和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准及行业要求实施安全监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

（8）删除合同通用条件第十七条（1）、（2）两款。

（9）监理工作中涉及的办公设备、交通工具、试验检测和管理费等直接间接成本开支，应缴纳的税金及合理的利润均包含在报价中。

（10）监理人在监理过程中，所发生的各种费用由监理人自行承担。

（11） 未尽事宜双方另行商议。

## 第五章  技术规范

施工监理规范

1. 本项目工程监理执行《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）。

2. 监理招标文件与国家的有关法律、法规有冲突时，以国家的有关法律、法规为准。

## 第六章  投标文件格式

（正本/副本）

禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第三十四标段

监理投标文件

投 标 单 位：                  （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：        （签字）

日 期：         年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标保证金；

五、服务承诺；

六、项目管理机构；

七、资格审查资料；

八、监理大纲；

九、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

致：

经考察现场并研究该项目的招标文件和其他有关文件后，我方愿以监理费大写

（小写：     ）的投标报价，按上述招标文件、图纸和其他有关文件的要求承包           项目的施工阶段及缺陷责任期的监理工作，并遵守本招标文件中有关监理费支付的规定。

l. 如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，成立            工程监理项目部，选派国家总监理工程师        进驻施工现场实施监理合同。

2.我们已经详细审核了全部招标文件的内容，包括补充(答疑)文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

3.如我方中标，我方将按招标文件中规定的数额或比例向招标人提交履约保证金。

4.在签署合同之前，中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

5.我们完全理解招标人不一定接受最低价的投标。

6.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。同时愿遵守招标人在合同期内所制定的各项规章制度。

7. 如果我方中标，愿按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、国家发展和改革委员会《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）及国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号文）的规定向招标代理人缴纳招标代理服务费。

8、                     （其他补充说明）。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日    期：         年      月      日

#### （二）投标函附录

| 项目名称 | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第三十四标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写） |  | （小写） |  |  |
| 项目总监理工程师 |  | 证书专业 |  | 证书编号 |  |
| 服务周期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：投标人应严格按照本表格格式填写投标报价

投标人名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日    期：        年      月      日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### 三、授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

法定代表人手机有效联系方式：

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 四、投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执及企业基本账户开户许可证复印件）

### 五、服务承诺

投标人名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日    期：        年      月      日

### 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目总监应附监理工程师资格证书、身份证、职称证、劳务合同、养老保险复印件，管理过的项目业绩须按招标文件要求附相关有效证明文件复印件。专业监理工程师和其他专业监理人员应附相关证书（执业证或上岗证书）、职称证、劳务合同、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

### 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

在此附投标人营业执照副本、资质证书副本等招标文件要求的复印件。

- （二）近年财务状况

近三年度财务报告复印件（附审计报告或其它证明材料）。

- （三）近年完成的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

.   本表后须附监理合同、经项目所在地招标投标监督机构备案的中标通知书及项目所在地行业行政主管部门工程竣工验收文件（备案文件）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

- （四）正在监理的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

本表后须附监理合同和经项目所在地招标投标监督机构备案的中标通知书复印件。

- （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

“近年发生的诉讼及仲裁情况”及应付的一些相关材料，包括判决、裁决等法律文件的复印件，应按时间先后次序编排相关文件。有一项填一份材料，没有的就直接写“无”。

### 八、监理大纲

针对本工程特点的工程监理大纲，包括具体详细地列出各分部、分项工程监理控制要点，质量、监理服务期、造价监理目标控制措施、安全措施及相应的人员、检测工器具的安排计划，监理的程序、依据、检测方法、人员职责、工作制度等；应包含以下内容：

1、质量控制的措施和方法

2、进度控制的措施和方法

3、造价控制的的措施和方法

4、安全施工的监理控制措施和方法

5、旁站监理措施

6、档案及合同管理的措施和方法

7、监理工作制度

8、组织协调及合理化建议

### 九、其他材料

（一）企业及项目总监获得过的荣誉证明资料；

（二）投标人认为需提交的其他材料。