许昌市城乡一体化示范区建设环保局“河长制方案编制及界限测量项目”

采购需求、评标标准等说明

一、项目基本情况

（一）项目名称：河长制方案编制及界限测量项目

（二）项目编号：JZFCG-G2018123号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：

主要内容包括按照要求开展河（湖）现状调查、管理范围线测量划定及标识设置、建立“一河（湖）一档”、编制“一河（湖）一策”方案等。

（五）预算金额：409581.00元，最高限价：409581.00元；

（六）服务时期限 ：合同签订后60日历天

（七）服务地点：许昌市城乡一体化示范区

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

# 三、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人须同时具备有效的水利行业（河道整治）专业乙级及以上设计资质和测绘行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；

(三)拟派项目负责人须具有水利专业高级技术职称；

（四）投标人须在全国水利建设市场监管服务平台信息公开(投标人应提供网上公示截图)；

(五) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）本项目基本情况

受经济社会用水、排水影响，现状河流均在不同程度上存在水问题，按照省市县实施“河长制”工作要求，为加强河湖管理，必须针对每一条河流，摸清河流现状所存在的主要问题，围绕水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等六项任务，统筹上下游、左右岸，坚持问题导向，分类指导，科学制定一河一策方案，建立一河一档，为有效实施管理和保护、维护河流健康生命提供基本依据。

2016年12月，中共中央办公厅国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；2016年12月10日，水利部、环保部关于印发贯彻落实《关于全面推行河长制的意见》实施方案的函；2016年12月13日，水利部、环保部、发改委、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部、农业部、卫计委、林业局等十部委在京召开视频会议，部署全面推行河长制各项工作，确保2018年底前全面建立河长制的目标任务。

水利建设一直是河南省政府基础设施建设的重点内容，长期以来投入了大量的资金进行河道、水库的治理和建设，工程建设成果显著。为了按照规划既定的布局和任务稳步推进河道的建设，加强对河道和水利工程管护。

河南省近年完成了省域内的水利普查工作，获取了全境的基础水信息资料，为全面了解水利发展状况，提高水利服务经济社会发展能力，实现水资源可持续开发、利用，提供了可靠的基础水信息。

综上所述，河南省开展河长制河湖岸线管理范围测量是必要的，也是可行的。

按照《许昌市实施河长制工作方案》（室文【2017】56号）文件要求，需对我区（许昌市城乡一体化示范区（简称示范区）是河南省许昌市市辖区，位于河南省许昌市北部，毗邻建安区）纳入本次“一河一策”编制范围的我区属淮河流域沙颍河水系，境内河道主要有小洪河、小黑河、饮马河、中央公园等4条河流。

★（二）工作内容及要求

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《河南省全面推行河长制工作方案》，开展一河一策方案编制，是河长制精准施策的关键。此次招标计划主要工作任务是按照要求开展河（湖）现状调查、管理范围线测量划定及标识设置、建立“一河（湖）一档”、编制“一河（湖）一策”方案等。

A——河湖现状摸底排查工作

1、调查范围及主要调查内容

设计单位安排专人对项目区内所有纳入“河长制”管理范围的河流（含湖、库）沿线进行摸底调查。重点调查范围为主干河流两岸200米范围及支流纵深500米两岸200米范围。调查内容主要包含以下8个方面：

- 河湖基本情况。包括河湖名称、级别、长度（面积）、起讫位置、流域面积、流经区域、水功能区划、治理情况、地理位置、流域水系、地形地貌、水文特征、社会经济、河长姓名等。

- 水资源保护利用现状。包括河湖提供水源的高耗水项目、河湖取排水（取排水口数量、取排水口位置、取排水单位、取排水水量、供水对象等）、水功能区划、入河湖排污（排污口数量、位置、排污单位、排污量），及河湖水源涵养区和饮用水水源地数量、规模、保护区划情况等。

（3）水域岸线管理保护现状。包括河湖管理范围划界情况，河湖生态空间划定情况，河湖水域岸线保护利用规划及分区管理情况，重点调查围网养殖、航运、采砂、水上运动、旅游开发等河湖水域岸线利用情况以及违法侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等乱占滥用河湖水域岸线情况等。

（4）污染源情况。包括工业、农业种植、畜禽养殖、居民聚集区生活污水及垃圾、内源污染、航运、水产养殖、船舶港口情况等。

（5）水环境现状。包括河湖水质水量、河湖水功能区水质达标、河湖水源地水质达标、河湖黑臭水体及劣V类水体分布与范围以及河湖水文站点、水质监测断面布设和水质、水量监测频次等情况。

（6）水生态现状。包括河道生态基流、湖泊生态水位、河湖水体流通性、河湖水系连通性、河流流域内的水土保持、河湖水生生物多样性以及河湖涉及的自然保护区、水源涵养区、江河源头区、生态敏感区的生态保护等情况。

（7）涉水工程。包括水文站、水质监测站、水工程（水库、水电站、水闸、泵站、拦水坝（堰）、堤防、护岸等），取水口（取水口位置、取水单位、取水量、供水对象等）、排污口（排污口数量、位置、排污单位、排污量等），沿河（湖）、跨河（湖）、穿河（湖）建筑物、景观休闲设施等。

（8）河湖管理及其它需要调查的情况等。

调查成果

“四个一”：“一图”、“一表”、“一影像”、“一报告”。

“一图”即调查图册，图册上标注有河湖现状的基本情况。

“一表”即调查成果表，表格内详细列出了河湖的现状情况。

“一影像”即现场获取的照片、视频等影像资料。

“一报告”即调查报告，报告中全面、细致的说明了河湖的调查结果，并给出了中肯的评价和适宜的建议。

B——  建立“一河一档”

1、主要内容

按照“先易后难、先简后繁、先静后动”的原则，结合各条河流现状和“一河一策”方案编制、建立河长制考核机制等工作进展，分阶段推进“一河一档”台帐建设。主要包含河流基础台帐、动态管理台帐及建立责任与考核台帐3方面内容，建立起河流动态监控和考核体系，录入河长制信息管理系统当中，为每条河流建立起属于自己的身份证。

2、分阶段实施计划：

2017年：

- 在河湖专项摸底调查的基础上，进一步完善河流河长档案；

- 到环保、国土、工商等相关河长制成员单位收集河流近年来水质情况、沿河土地利用规划、1:10000地形图、沿岸各工矿企业规模、年排污量及截污纳管情况等资料，初步建立河湖基础信息库；

- 构建河流干支流树状结构图。

2018-2019年：

- 建设完善河湖基础信息档案与数据库；

（2）建立河流空间及资源环境信息动态台帐；

（3）完成河流管护目标责任台帐；

（4）建立河流绩效考核与监督执法台帐。

2020年：

建立完善河道动态监控，实现河流动态化、常态化考核管理机制，完善“一河一档”信息管理系统。

C——  编制“一河一策”

根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》（厅字【2016】42号）、水利部、环境保护部《关于全面推行河长制的意见》实施方案（水建管函【2016】449号）、水利部办公厅《水利部办公厅关于全面全面推行河长制工作制度建设的通知》（办建管函【2017】544号）、河南省办公厅《河南省全面推行河长制工作方案》厅文〔2017〕21号等相关文件要求，结合《一河（湖）一策》方案编制指南》，通过对项目区河湖现状的摸底排查及相关资料的收集整理，针对河流现状所存在的突出问题，因地制宜，统筹规划，明确治理目标，提出治理方案，制定治理措施，分年度分阶段完成河道水污染防治、水资源保护、水环境改善、水生态修复任务。

1、“一河一策”

（1）编制对象

“一河一策”以整条河流或河段为单元编制，“一湖一策”原则上以整个湖泊为单元编制。支流“一河一策”方案要与干流方案相衔接，河段“一河一策”方案要与整条河流方案相衔接，入湖河流“一河一策”要与湖泊方案衔接。

- 编制基础

在梳理现有相关涉水规划成果的基础上，先行开展河湖水资源保护、水域岸线管理保护、水污染、水环境、水生态等基本情况调查，开展河湖健康评估，摸清河湖管理保护存在的主要问题及原因，以此作为确定河流管理保护目标任务和措施的基础。

（3）方案主要内容

“一河一策”方案内容包括综合说明、现状分析与存在问题、管理保护目标、管理保护任务、管理保护措施、保障措施等。其中，关键在于制定好问题清单、目标清单、任务清单、措施清单和责任清单，明确时间表和路线图。

问题清单。针对水资源、水域岸线、水污染、水环境和水生态领域，梳理河湖管理保护存在的突出问题及其原因，提出问题清单。

目标清单。根据问题清单，结合河湖特点和功能定位，合理确定实施周期内可预期、可实现的河湖管理保护目标。

任务清单。根据目标清单，因地制宜提出河湖管理保护的具体任务。

措施清单。根据目标任务清单，细化分阶段实施计划，明确时间节点，提出具有针对性、可操作性的河湖管理保护措施。

责任清单。明晰责任分工，将目标任务落实到责任单位和责任人。

(4)实施周期

“一河（湖）一策”方案实施周期原则上为2-3年。河长最高层次为省级、市级的河湖，方案实施周期一般为3年；河长最高层为县级、乡级的河湖，方案实施周期一般为2年。

D——管理范围线测量划定及标识设置

在划界工作中，河湖岸线的特征线（有堤段采集堤脚外坡脚线，无堤段采集河湖河口线），应在当地河长办的指导下实地测量；收集国土部门施测的土地所有权资料，确定河（湖）的行政界线，相关标识应满足河长制工作要求及相关规定。

1、间参考系

（1）标系统：为了与城市坐标系统一致，统一采用1980西安坐标系，高斯-克吕格投影3°分带。并将原有资料统一转换至该坐标系下。

（2）程基准：采用1985国家高程基准。

2、水库特征线及行政界线的采集

(1)划界工作中，河湖岸线、水库及水利工程的特征线（有堤段采集堤脚外坡脚线，无堤段采集河湖河口线）应在当地河长办的指导下实地测量。测量时可采用GNSS接收机配合全站仪，平面精度控制在±5cm以内，高程精度控制在±10cm以内。

(2)收集国土部门施测的土地所有权资料，确定河湖、水库和水利工程的行政界线。如无法收集上述资料，需由当地河长办协调各行政区划（最低至行政村级）负责人到现场，三方共同指界确定行政界线。

3、界桩测量技术要求

①界桩测量放样技术要求

对于水利工程，内业划好界线并采集界桩坐标，外业对界桩点位置进行放样测量，并校核成果；河道正射影像图，均由外业详测特征线后，再由内业根据相关管理条例划定管理范围线，布设界桩，重点布置拐点处界桩。然后外业勘界定桩，并对成果校核；

界桩理论位置在实地无法埋设时，必须进行横向位移时，应测量出实地位置点坐标，并编制《××河道(堤防、水利工程)管理范围划界测量移位界桩点之记》注明移位信息。内业在界线图上应将此类移位界桩点作明确标示，并在界桩点成果表中标注；

一般情况下要求采用GNSS RTK(HNCORS或单基站RTK)进行界桩点放样，也可采用全站仪极坐标法进行放样；

当采用全站仪在基本控制点上不能直接放样时，也可采用在图根导线点或增设支线点上放样。增设支线点不能超出2站。使用全站仪放样时，边长不宜超过300m；

界桩点放样前应对测站和方向点的坐标和高程进行检核，满足规范要求后方能进行放样；

界桩点相对于邻近控制点的点位中误差不应大于±10cm；按洪水位确定的界桩点高程中误差不应大于±10cm。

②界桩布设的原则

- 界桩布设原则采用300m间距，管理范围发生变化处，应加设界桩，以能反映管理范围的变化；界桩点应尽量设置在田块的交界处、田埂边、河塘边、道路边等不影响耕作和通行的位置。界线拐点处应设置界桩，圆弧段应加密以准确反应出界线走向为原则；

- 河湖管理线与行政界线交叉初应以行政村为基本单位埋设行政界桩。

- 水事多发、易发河段可适当加密；

- 界牌布设。界线穿越密集居民地导致界桩不可埋设，又难以移位布设时，可设置界牌嵌入建筑物墙体。界牌布设数量较少，在界桩中一并统计，在实际作业时根据需要设置；

- 地牌布设。界线穿越大面积硬化地面或与临河道路平行时不可设置界桩和界牌，又难以移位布设时，可设置地牌嵌入地面或道路面。地牌布设数量较少，在界桩中一并统计，在实际作业时根据需要设置；

- 界桩点位能控制河道管理范围边界的基本走向。

③界桩规格设计

A、行政界桩

制作规格：形状为长方形柱体，高度为1000mm，横截面长150mm×宽150mm。

制作材料：钢筋混凝土预制，混凝土安装时现浇(混凝土标号不低于C20)；

B、管理范围线界桩

制作规格：形状为长方形柱体，省、市级河道界桩高度为1000mm，横截面长150mm×宽150mm；县级以下河道（含县级）界桩高度为1000mm，横截面长150mm×宽100mm。

制作材料：钢筋混凝土预制，混凝土安装时现浇(混凝土标号不低于C20)；

④界桩设置要求

(1)行政界桩埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm，下设50mm C10混凝土垫层，回填时先回填C10混凝土300mm，再回填土300mm，保证填筑密实。界桩埋设时，顶盖行政地名要面向其所属的行政区域；“严禁移动”面应背向河道(湖泊、水库、水利工程)，并与河道岸线平行。界桩垂直方向上偏斜不应超过5゜；水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过15゜。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（四）采购标的执行标准

1、法律、法规、省政府规章

- 《中华人民共和国水法》(2002年)；

- 《中华人民共和国防洪法》(2015年)；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年)；

- 《中华人民共和国河道管理条例》(2011年)；

- 河南省实施《土地管理法》办法(1999年)；

- 《河南省水利工程管理条例》(2005年)；

- 河南省《河道管理条例》实施办法(1992年)；

- 河南省实施《中华人民共和国水法》办法(2006年)。

2、规范、规程及标准

- 《堤防工程管理设计规范》(SL 171—96)；

- 《水利水电工程测量规范》(SL 197—2013)；

- 《堤防工程设计规范》(GB50286—2013)；

- 《防洪标准》(GB/T50201—2014)

- 《全球定位系统GPS测量规范》(GB/T18314—2009)；

- 《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—2009)；

- 《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 2009—2010)；

- 《数字航空摄影 控制测量规范》(CH/T3006—2011)；

- 《数字航空摄影测量 测图规范 第1部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图》(CH/T3007.1—2011)；

- 《国家基本基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T 20257.1—2007)；

- 《国家基本基本比例尺地图图式第2部分：1:5000 1:10000地形图图式》(GB/T 20257.2—2006)；

- 《测绘资质分级标准》(国测管发〔2014〕 31号修订版)；

- 《测绘作业人员安全规范》(CH 1016—2008)；

- 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356—2009)。

3、有关政策文件

- 《关于全面推行河长制的意见》 ；(2016年)

- 《水利部关于深化水利改革的指导意见》(水规计〔2014〕 48号)；

- 《水利部关于加强河湖管理工作的指导意见》(水建管〔2014〕 76号)；

- 《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕 285号)；

★（五）服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准：河湖调查要全面细致，真实反映河湖现状；管理范围线划定要准确，相关标识设置要满足河长制工作要求，便于河长制工作开展；影像图要满足河长制工作开展需要，符合相关规范规定；“一河（湖）一档”、“一河（湖）一策”满足河南省编制大纲要求；“一河（湖）一策”切合每条河湖实际，可操作性要强。

2、服务期限：合同签订后60日历天。

3、效率：按照省市要求时间节点准时完成。

★（六）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

★（七）资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：一河一策成果报告交付后支付合同额的50%，河流界限测量及界桩埋设工作完成验收合格后支付剩余的50%。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：20分 商务部分：25分 技术部分：55分 |
| --- | --- |
| 价格部分（满分20分） |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20分 |
| 商务部分（满分25分） |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业业绩 | 投标人每提供一个企业类似业绩得2分，最多得10分。 注：投标人须提供中标通知书和合同协议书（类似业绩指一河一策方案编制业绩） | 10分 |
| 企业实力 | 投标人2015年1月1日以来（时间以发证时间为准）： 1、获得全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖，每提供一项得3分；获得全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖，每提供一项得2分；获得全国优秀工程勘察设计行业奖三等奖，每提供一项得1分；本项最多得3分； 2、获得全国优秀水利水电工程勘测设计金质奖，每提供一项得3分；获得全国优秀水利水电工程勘测设计银质奖，每提供一项得2分；获得全国优秀水利水电工程勘测设计铜质奖，每提供一项得1分；本项最多得3分； 3、获得过全国优秀测绘工程奖的得1分。 4、投标人同时具有质量、环境、职业健康安全、信息安全认证证书的得5分，否则不得分； 5、获得中国水利水电勘察设计协会颁发的信用等级为AAA级得3分， AA得2分；否则不得分。 | 15分 |
| 技术部分（满分55分） |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 2分 |
|  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得3分。 | 3分 |
| 对招标文件的响应程度 | 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 |  |
|  | 1、对项目实施意义、项目的重点、难点分析透彻合理性，得0-4分； 2、河湖调查工作方案合理、可行性，得0-5分； 3、方案编制思路清晰，工作方案合理，重点突出，切合实际，有较强的可操作性，得0-10分； 4、测绘技术路线科学合理、采用的设备、技术方法先进等的合理性，得0-10分 5、质量保证体系健全，措施等的合理性，得0-5分； 6、进度计划合理、保障措施得力等的合理性，得0-5分； 7、组织机构、专业人员配置、人员数量和结构配置等的合理性，得0-5分； 8、河湖外业调查、内业数据处理、图册编制方法的创新性得0-6分。 | 50分 |

六、联系方式

采购人：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

地 址：许昌示范区管理委员会（魏武路中段）

联 系 人：彭先生    联系电话：0374-3191016

2018年 12月10日